**ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ**

**КАДАСТРОВЫХ РАБОТ**

 1. В период с 11.05.2021 по 08.11.2021 в отношении объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах 89:05:020401, с адресным описанием: ЯНАО, Пуровский район, д. Харампур и 89:05:030101 с адресным описанием: ЯНАО, Пуровский район, с. Халясавэй будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами от 11.05.2021 №№ 01903000013210003560001, 01903000013210003570001, заключенными со стороны Заказчика Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района.

 Почтовый адрес: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Анны Пантелеевой, д. 1. Адрес электронной почты dizo@pur.yanao.ru. Номер контактного телефона 8 (34997)2-33-82.

 Со стороны Исполнителя Общество с ограниченной ответствиенностью "Межевание объектов землеустройства" (ООО "МОЗ").

 Исполнителями комплексных кадастровых работ являются кадастровые инженеры:

 Мельникова Наталья Павловна, СРО Союз «Кадастровые инженеры», номер в реестре СРО 887 от 14.11.2016, 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Школьная, д. 20, e-mail: 83499223003@mail.ru. Тел. +7(34992)23003;

 Мельникова Анна Николаевна, СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», номер в реестре СРО 251 от 15.06.2016, 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Школьная, д. 20, e-mail: 83499223003@mail.ru. Тел. +7(34992)23003.

 2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13.07.2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - 218-ФЗ) ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 218-ФЗ могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 218-ФЗ, копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

 3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в [пункте 2](#Par19) извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

 4.Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

 5. График выполнения комплексных кадастровых работ

Место выполнения работ: ЯНАО, Пуровский район, д. Харампур

  **Вид работ Время выполнения работ**

|  |  |
| --- | --- |
| Сбор исходных данных | до 01.06.2021 |
| Топографическая съемка территории кадастрового квартала (при необходимости) | 02.06.2021-30.06.2021 |
| Разработка проекта карты-плана территории кадастрового квартала 89:05:020401 и его направление Заказчику для организации проведения заседаний согласительной комиссии | 01.07.2021-28.07.2021 |
| Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительной комиссии в порядке, установленном законодательством РФ | 29.07.2021 - 30.09.2021 |
| Оформление карты-плана территории кадастрового квартала 89:05:020401 в окончательной редакции и его направление Заказчику для утверждения | 02.10.2021 - 01.11.2021 |
| Представление утвержденного карты-плана территории кадастрового квартала 89:05:020401 Заказчику | 02.11.2021 - 08.11.2021 |

Место выполнения работ: ЯНАО, Пуровский район, с. Халясавэй

  **Вид работ Время выполнения работ**

|  |  |
| --- | --- |
| Сбор исходных данных | до 01.06.2021 |
| Топографическая съемка территории кадастрового квартала (при необходимости) | 02.06.2021-30.06.2021 |
| Разработка проекта карты-плана территории кадастрового квартала 89:05:030101 и его направление Заказчику для организации проведения заседаний согласительной комиссии. | 01.07.2021-28.07.2021 |
| Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительной комиссии в порядке, установленном законодательством РФ. | 29.07.2021 - 30.09.2021 |
| Оформление карты-плана территории кадастрового квартала 89:05:030101 в окончательной редакции и его направление Заказчику для утверждения. | 02.10.2021 - 01.11.2021 |
| Представление утвержденного карты-плана территории кадастрового квартала 89:05:030101 Заказчику. | 02.11.2021 - 08.11.2021 |