муниципальное образование пуровский район

**администрация**

ПОстановлЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |  | февраля | 201 | 7 | г. | № | 38-ПА |
| г. Тарко-Сале | | | | | | | |

**О внесении изменения в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры в новой редакции", утвержденную постановлением Администрации района от 17 июля 2014 года № 126-ПА**

**(с изменениями от 21 августа 2014 года № 162-ПА, от 02 декабря 2014 года № 222-ПА,**

**от 01 апреля 2015 года № 87-ПА, от 08 июня 2015 года № 149-ПА, от 21 июля 2015 года**

**№ 204-ПА, от 21 апреля 2016 года № 164-ПА, от 14 июня 2016 года № 247-ПА,**

**от 22 июня 2016 года № 269-ПА, от 13 декабря 2016 года № 457-ПА)**

В соответствии с постановлением Администрации района от 02 июня 2014 № 89-ПА "Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности и корректировки муниципальных программ" (с изменениями от 14 марта 2016 года № 86-ПА, от 30 декабря 2016 года № 487-ПА) постановляет:

1. Утвердить прилагаемое изменение в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры в новой редакции", утвержденную постановлением Администрации района от 17 июля 2014 года № 126-ПА (с изменениями от 21 августа 2014 года № 162-ПА, от 02 декабря 2014 года № 222-ПА, от 01 апреля 2015 года № 87-ПА, от 08 июня 2015 года № 149-ПА, от 21 июля 2015 года № 204-ПА, от 21 апреля 2016 года № 164-ПА, от 14 июня 2016 года № 247-ПА, от 22 июня 2016 года № 269-ПА, от 13 декабря 2016 года № 457-ПА).
2. Управлению информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского района (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете "Северный луч".
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. Нестерук

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации района от \_22\_ \_февраля\_201 г. № \_38-ПА\_\_

ИЗМЕНЕНИЕ,

вносимое в муниципальную программу

"Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры в новой редакции", утвержденную постановлением Администрации района от 17 июля 2014 года № 126-ПА (с изменениями от 21 августа 2014 года № 162-ПА, от 02 декабря 2014 года № 222-ПА, от 01 апреля 2015 года № 87-ПА, от 08 июня 2015 года № 149-ПА, от 21 июля 2015 года № 204-ПА, от 21 апреля 2016 года № 164-ПА, от 14 июня 2016 года № 247-ПА, 22 июня 2016 года № 269-ПА, от 13 декабря 2016 года № 457-ПА)

Муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры в новой редакции" изложить в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации района

от 17 июля 2014 года № 126-ПА (в редакции постановления Администрации

от \_22\_ \_февраля\_2017 г. № \_38-ПА\_)

|  |
| --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |
| "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ | | | | |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | |
| "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" | | | | |
|  |  | | | |
| Ответственный исполнитель | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | | |
| Соисполнители | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Администрации Пуровского района";  МКУ "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района";  МКУ "Управление городского хозяйства" | | | |
| Цели | Повышение качества предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры;  Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие с действующими стандартами качества, техническими требованиями | | | |
| Задачи | Модернизация инженерной инфраструктуры;  Снижение удельного потребления энергетических ресурсов в муниципальном хозяйстве, многоквартирных домах муниципальных образований городских и сельских поселений района;  Приведение инженерных сетей, строительных конструкций и элементов домов и квартир, находящихся в муниципальной собственности городских и сельских поселений на территории Пуровского района, в соответствие с установленными санитарными и техническими правилами и нормами;  Повышение качества транспортных услуг, сохранение транспортной доступности для населения на социально значимых маршрутах;  Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, замена конструктивных элементов, поддержание в надлежащем техническом состоянии | | | |
| Сроки реализации | 2014–2020 годы | | | |
| Показатели эффективности | 1. Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса.  2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:  – экономия электроэнергии (тыс. кВт. ч);  – экономия тепловой энергии (тыс. Гкал);  – экономия воды (тыс. куб. м);  – экономия газа (тыс. куб. м).  3. Доля освоенных бюджетных ассигнований за отчетный период в общей сумме утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на межбюджетные трансферты.  4. Количество социально значимых маршрутов, обеспечивающих транспортное сообщение с населенными пунктами Пуровского района.  5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.  6. Повышение уровня благоустройства, обеспечение комфортного и безапасного проживания населения на территории города Тарко-Сале.  7. Количество введёных в эксплуатацию объектов дорожной деятельности на территории города Тарко-Сале | | | |
| Подпрограммы | 1. "Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики;  2. "Реализация отдельных мероприятий в сфере жизнеобеспечения";  3. "Развитие дорожного хозяйства";  4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"  5. "Модернизация коммунального хозяйства" (срок реализации до 31.12.2015 года);  6. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (срок реализации до 31.12.2015 года) | | | |
| Ресурсное обеспечение | Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 5 791 887 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета: | | | |
| Год | Всего, (тыс. руб) | Бюджет Пуровского района (тыс.руб.) | Бюджет города Тарко-Сале (тыс.руб.) |
| 2014 | 1 552 829 | 1 552 829 | 0, 00 |
| 2015 | 915 572 | 915 572 | 0,00 |
| 2016 | 933 078 | 933 078 | 0,00 |
| 2017 | 723 125 | 543 107 | 180 018 |
| 2018 | 591 690 | 413 119 | 178 571 |
| 2019 | 602 359 | 416 328 | 186 031 |
| 2020 | 473 234 | 404 263 | 68 971 |
| **ИТОГО** | **5 791 887** | **5 178 296** | **613 591** |
| Ожидаемые результаты реализации | 1. Повышение удовлетворённости населения района уровнем жилищно-коммунального обслуживания.  2. Увеличение мощностей объектов коммунальной инфраструктуры, в результате чего коммунальные услуги, предоставляемые населению района, будут соответствовать действующим нормам, стандартам.  3. Повышение качества условий проживания в муниципальном жилищном фонде и потребительских характеристик предоставляемых жилищных и коммунальных услуг, создание безопасных и комфортных условий для проживания нанимателей жилых помещений.  4. Сохранение ценовой доступности транспортных услуг для населения на социально значимых маршрутах.  5. Обеспечение безопасности дорожного движения, поддержание улично-дорожной сети в техническом состоянии, соответствующее эксплуатационным требованиям.  6. Повышение уровня благоустройства, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории города Тарко-Сале | | | |

Раздел I. "Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития "

Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из первостепенных направлений развития как Пуровского района, так и государства в целом.

Для поддержания данной отрасли в рабочем состоянии, предотвращения аварий, сбоев в работе обслуживающих систем требуется все больше средств. Ввиду того, что в течение продолжительного периода замена оборудования не осуществлялась, высока степень физического и морального износа основных фондов, остро стоит проблема модернизации отрасли.

Большая часть муниципального жилищного фонда в деревянном исполнении находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. К полномочиям органов местного самоуправления относится: осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, осуществление контроля за соответствием жилых помещений данного фонда, установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Согласно ст.65 Жилищного кодекса Российской Федерации наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. Выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда приведет к созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, соблюдению требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, повышению качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, снижению затрат на текущее содержание жилищного фонда, внедрению ресурсосберегающих технологий.

В соответствии с данными статистической отчетности:

– по состоянию на 01.01.2014 общая площадь жилых помещений составляет 928,3 тыс.кв. метров, из них в муниципальной собственности – 235,6 тыс.кв. метров, в том числе 215,8 тыс.кв. метров в многоквартирных домах;

– по состоянию на 01.01.2015 общая площадь жилых помещений составляет 937,0 тыс.кв. метров, из них в муниципальной собственности – 227,6 тыс.кв. метров, в том числе 216,0 тыс.кв. метров в многоквартирных домах;

– по состоянию на 01.01.2016 общая площадь жилых помещений составляет 990,1 тыс.кв. метров, из них в муниципальной собственности – 214,0 тыс.кв. метров, в том числе 191,8 тыс.кв. метров в многоквартирных домах.

Во исполнение п. 11 Плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р (далее – План), Графика утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – ПКР) муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденного распоряжением Правительства ЯНАО от 16.04.2013 № 184-РП, органам местного самоуправления необходимо разработать и утвердить программы комплексного развития. В соответствии с п. 12 Плана наличие ПКР является обязательным условием предоставления субсидий муниципальным бюджетам на софинансирование сферы жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году. Разработанные ранее и утвержденные программы не соответствуют установленным требованиям постановления Правительства РФ от 14.06.2013 № 502.

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 42 гл. 8 Федерального закона Российской Федерации "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 № 416 (далее – ФЗ № 416), распоряжения Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа "О схемах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе" от 14.08.2012 № 487-РП (с изменениями от 16.04.2013 № 193-РП) органам местного самоуправления поселений необходимо утвердить схемы водоснабжения и водоотведения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 утверждены Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, а также требования к ним, определен срок утверждения схем водоснабжения и водоотведения от 31.12.2013. Пунктом 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Президиума Экономического совета при Президенте Российской Федерации 30.01.2014 № Пр-299 установлено требование обеспечить разработку и утвердить схемы водоснабжения и водоотведения до 30.06.2014.

Развитие ЖКХ в современном состоянии отрасли определяется возможностью качественных преобразований, внедрением новых методов и механизмов управления, использованием инновационных технологий, сырья и материалов нового поколения при совершенствовании жилищно-коммунального обеспечения населения.

На сегодняшний день в сфере ЖКХ на территории Пуровского района с целью улучшения качества жизни населения предусмотрена реализация следующих направлений:

1. В области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства:

– организация деятельности по развитию систем и объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с целью повышения качества оказываемых услуг, улучшению экологической ситуации на территории Пуровского района;

– организация работ, координация и контроль деятельности по выполнению организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, социального назначения, энергоснабжения и инженерной инфраструктуры Пуровского района к работе в осенне-зимний период;

– координация и контроль деятельности предприятий и организаций в навигацию по поставке топливно-энергетических ресурсов в населённые пункты Пуровского района, расположенные в районах с ограниченными сроками завоза грузов, своевременная подготовка к приёму и хранению топливно-энергетических ресурсов, мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в период проведения погрузочно-разгрузочных работ;

– участие в разработке схем электро- и газоснабжения, развития инженерной инфраструктуры;

– мероприятия по подготовке объектов энергообеспечения, жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2014–2020 годов на территории муниципального образования Пуровский район;

– осуществление отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

– предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пуровского района бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений, входящих в состав района, на софинансирование расходных обязательств в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

– размещение мусоросортировочного комплекса на территории полигона утилизации твердых и бытовых отходов в г. Тарко-Сале;

– ввод в действие инсинератора, проведение мероприятий по организации сбора, утилизации, хранения и вывоза ТБО.

2. В области транспорта:

В рамках данного раздела предусмотрены мероприятия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным, водным и воздушным транспортом.

Пассажирские перевозки автомобильным и речным транспортом на территории района отличаются высоким уровнем затрат. В целях сохранения доступности транспортных услуг для населения установлены льготные тарифы на проезд с одновременным предоставлением перевозчикам субсидий из бюджета Пуровского района. Для этого разработана маршрутная сеть, определен порядок допуска перевозчиков к работе, разработаны и приняты необходимые нормативно-правовые акты. Мероприятия по организации пассажирских перевозок приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Обслуживание населения воздушным транспортом на социально значимых межмуниципальных маршрутах в границах Пуровского района производится в соответствии с действующими решениями Районной Думы муниципального образования Пуровский район, нормативно-правовыми актами Пуровского района.

3. В области дорожной деятельности:

В соответствии с [пунктом 5 статьи 179.4](consultantplus://offline/ref=8F7F8E5836BA92D6F1CBB2BA7F9E0A9324D568DE56780B1D6C674C0191CED074000A1A361830C0FFs463L) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [пунктом 5 статьи 15](consultantplus://offline/ref=8F7F8E5836BA92D6F1CBB2BA7F9E0A9324D56FD6507E0B1D6C674C0191CED074000A1A351Es360L) Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [статьей 13](consultantplus://offline/ref=8F7F8E5836BA92D6F1CBB2BA7F9E0A9324D56BD355700B1D6C674C0191CED074000A1A361833C1FBs468L) Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" создан муниципальный дорожный фонд. Порядок его формирования и использования утверждается решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район.

Прогноз объема бюджетных ассигнований фонда разрабатывается на основе прогноза социально-экономического развития Пуровского района в соответствии с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Пуровский район, с учетом прогноза поступлений доходов бюджета района, предоставленного главными администраторами доходов бюджета района.

Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах объема муниципального дорожного фонда.

В сфере дорожного хозяйства остро стоят следующие проблемы:

– отдаленные сельские поселения Пуровского района с. Самбург и с. Халясавэй не имеют круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования. В течение летнего периода сообщение с данными населенными пунктами возможно только воздушным либо речным транспортом, поэтому необходимость в устройстве и содержании зимних автомобильных дорог критична для обеспечения данных поселений связью с сетью автомобильных дорог общего пользования;

– участок автомобильной дороги "Сургут - Салехард", проходя в пределах границ муниципального образования Пуровское (протяженность – 1,9 км), пересекает несколько железнодорожных путей. Обследование маршрута выявило несоответствие имеющегося оборудования переезда требованиям Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России ЦП-566, в связи с чем для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо проведение работ по разработке проектной документации на объект "Участок автомобильной дороги до п. Сывдарма".

Для решения данных проблем необходимо:

– выполнение работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог "с. Самбург– Заполярное НГКМ" и "с. Халясавэй – водозабор на реке Еты-Пур";

– устройство и содержание зимних автомобильных дорог до отдаленных населенных пунктов;

– проведение работ по разработке проектной документации на объект "Участок автомобильной дороги до п. Сывдарма";

# – проведение комплекса мероприятий по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети поселений, замене конструктивных элементов, а также ее поддержанию в надлежащем техническом состоянии;

– предоставление бюджетам поселений, входящих в состав Пуровского района, иных межбюджетных трансфертов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами местного самоуправления муниципального района.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить бесперебойное транспортное сообщение поселений района с районным центром г. Тарко-Сале в течение всего года.

Перечень мероприятий в сфере дорожного хозяйства приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел II. "Перечень мероприятий муниципальной программы"

Для выполнения задач, установленных данной программой, необходима реализация следующих основных мероприятий:

– модернизация коммунального хозяйства;

– энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

– поддержка жилищно-коммунального комплекса;

– мероприятия в области транспорта;

– мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

– мероприятия в области связи;

– поддержка дорожного хозяйства;

– осуществление дорожной деятельности;

– руководство и управление в сфере установленных функций.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел III. "Перечень показателей эффективности муниципальной программы"

Для оценки степени достижения задач муниципальной программы используются следующие показатели, количественно и качественно характеризующие ход её реализации:

1. Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса.

Рассчитывается по формуле:

Д= К\*100/К1,

где:

К – количество частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры;

К1 – общее количество компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры в Пуровском районе.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры увеличивает их привлекательность перед частными компаниями.

Увеличение доли частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, приводит к увеличению доли частных инвестиций в коммунальное хозяйство и соответственно его развитие, уменьшению доли бюджетного финансирования.

Источник расчетов – данные компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры.

2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов.

Электрическая энергия

Единица измерения – кВтч на 1 проживающего.

Расчет показателя: ,

где:

*Уэ* – удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах;

*Oэ* – объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах (кВтч);

*Пэ* – число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс (человек).

Тепловая энергия

Единица измерения – Гкал на 1 кв.м общей площади

Расчет показателя:,

где:

– удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах;

– объем потребленной тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал);

– общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах (кв. метров).

Горячая вода

Единица измерения – куб.м на 1 проживающего

Расчет показателя:,

где:

– удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах;

– объем потребления горячей воды в многоквартирных домах (куб.метров);

*Пэ*– число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс (человек).

 Холодная вода

Единица измерения – куб.м на 1 проживающего

Расчет показателя:,

где:

– удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах;

– объем потребления холодной воды в многоквартирных домах (куб.метров);

– число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс (человек).

Природный газ

Единица измерения – куб.м на 1 проживающего

Расчет показателя:,

где:

– удельная величина потребления газа в многоквартирных домах;

– объем потребления газа в многоквартирных домах (куб.метров);

– число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс (человек).

Источник данных для расчетов – данные органов местного самоуправления поселений Пуровского района о результатах деятельности ресурсно-снабжающих организаций.

3. Доля освоенных бюджетных ассигнований за отчетный период в общей сумме утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на межбюджетные трансферты. Рассчитывается как отношение освоенных бюджетных ассигнований к общему лимиту бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию данных мероприятий в отчетном периоде, умноженное на 100%.

4. Количество социально значимых маршрутов, обеспечивающих транспортное сообщение с населенными пунктами Пуровского района.

Воздушным транспортом по маршрутам:

г. Тарко-Сале – с. Самбург – г. Тарко-Сале,

г. Тарко-Сале – с. Халясавэй – г. Тарко-Сале

г. Тарко-Сале – с. Толька – г. Тарко-Сале

Водным транспортом по маршруту с. Самбург – п.Уренгой – с. Самбург.

Автомобильным транспортом по маршрутам:

г. Тарко-Сале –п. Пуровск,

пгт. Уренгой –п. Коротчаево.

Расчет показателя осуществляется по формуле:

К=К1+К2+К3,

где:

К1 – количество действующих маршрутов, выполняемых воздушным транспортом в отчетном году,

К2 – количество действующих маршрутов, выполняемых водным транспортом в отчетном году,

К3 – количество действующих маршрутов, выполняемых автомобильным транспортом в отчетном году.

Источники данных: отчетность МКУ "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района".

5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%).

Определяется как отношение протяженности автомобильных дорог местного значения в километрах, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в километрах, умноженное на 100%.

Источник данных для расчетов – статистическая отчетность (форма 3ДГ).

6. Повышение уровня благоустройства, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории города Тарко-Сале (%).

Показатель определяется по результатам социологического опроса населения города Тарко-Сале.

Уб = Чн.у.б. /Ч н.всего \* 100 %, где:

Уб – уровень благоустройства, обеспечение комфортного и благоприятного проживания населения;

Чн.у.б. – численность населения, принявшего участие в социологическом опросе, которго устраивает уровень благоустройства города;

Ч н.всего – численность населения, принявшего участие в социологическом опросе.

Источник — отчетность Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

7. Количество введённых в эксплуатацию объектов дорожной деятельности.

Источник — информация МКУ "Управление городского хозяйства" о вводе в эксплуатацию объектов дорожной деятельности.

Сведения о показателях эффективности реализации муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел IV. "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы"

 Реализация мероприятий муниципальной программы в полном объёме обеспечит:

– повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению района, их соответствие действующим стандартам (ГОСТ, СНИП)в результате модернизации и общего увеличения мощностей объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса района;

– повышение надёжности объектов жилищно-коммунального комплекса, сокращение количества аварийных ситуаций в данной сфере;

– снижение потребности жилищного фонда, жилищно-коммунального комплекса в энергетических ресурсах;

– сохранение доступности транспортных услуг для населения на социально значимых маршрутах в границах Пуровского района, предоставляемых воздушным, водным, автомобильным транспортом;

– обеспечение круглогодичного, бесперебойного движения автомобильного транспорта по дорогам местного значения Пуровского района.

– повышение уровня благоустройства, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории города Тарко-Сале.

ПАСПОРТ

подпрограммы

"Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района |
| Соисполнитель | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Администрации Пуровского района" |
| Цели | Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.  Снижение потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципальных образований городских и сельских поселений района |
| Задачи | Ввод в действие строящихся объектов капитального строительства в установленные сроки в соответствии с действующими нормами продолжительности проектирования и строительства.  Повышение эффективности энергопотребления в муниципальном хозяйстве, в том числе за счёт механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального хозяйства района, реализации типовых энергосберегающих проектов |
| Сроки реализации | 2016 – 2020 годы |
| Показатели эффективности | Количество объектов, по которым осуществляются проектно-изыскательские работы.  Количество объектов, по которым осуществляются строительно-монтажные работы.  Экономия потребления энергетических ресурсов по отдельным видам энергетических ресурсов, в т.ч.:  – экономия электроэнергии (тыс. кВт. ч);  – экономия тепловой энергии (тыс. Гкал.);  – экономия воды (тыс. м куб.);  – экономия газа (тыс. м куб.) |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего, (тыс. руб) | Бюджет Пуровского района (тыс.руб.) | Бюджет города Тарко-Сале (тыс.руб.) | | 2016 | 164 193 | 164 193 | 0,00 | | 2017 | 153 346 | 153 346 | 0,00 | | 2018 | 27 846 | 27 846 | 0,00 | | 2019 | 22 846 | 22 846 | 0,00 | | 2020 | 29 260 | 29 260 | 0,00 | | **ИТОГО** | **397 491** | **397 491** | **0,00** |   Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 397 491 тыс. руб., в том числе по годам: |
| Ожидаемые результаты реализации | Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению района, их соответствие действующим стандартам (ГОСТ, СНИП) в результате модернизации и общего увеличения мощностей объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса района.  Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, снижение уровня эксплуатационных расходов организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги на территории Пуровского района  Экономия ресурсов составит:  – тепловой энергии – 524,17 тыс. Гкал;  – электрической энергии – 150 543,37 тыс. кВт.ч;  – воды – 2 792,68 тыс. куб. м;  – газа – 108 325,86 тыс. куб. м |

Раздел I. "Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально- экономического развития Пуровского района"

На территории муниципального образования Пуровский район не хватает подготовленных для строительства площадок, обеспеченных необходимыми инженерными коммуникациями. Развитие инфраструктуры для новых участков производится в основном силами застройщиков путем выдачи им технических условий для подключения к системам водо-, тепло-, электро-, газоснабжения и водоотведения. При этом из-за несоответствия технического состояния, возможностей существующих сетей потребностям подключаемых объектов застройщики при подключении фактически вынуждены вкладываться в модернизацию и даже строительство объектов инфраструктуры. Очевидно, что это негативно отражается на ценах на жилые помещения, а также препятствует освоению новых перспективных для жилищного строительства площадок.

Потребность в замене сетей, по экспертной оценке специалистов, составляет:

тепловые сети – 26,4%;

водопроводные сети – 25,5%;

канализационные сети – 15,2%.

Качество водоснабжения в поселениях муниципальных образований Пуровского района не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

В соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/11) качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51232-98.

Вследствие недостаточности имеющихся мощностей для обеспечения требований указанных нормативных актов необходимо строительство новых сетей водоснабжения, водоочистных сооружений.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" при планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путём комплексного благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания.

В настоящее время ни в одном муниципальном образовании Пуровского района нет спроектированных и построенных полигонов по хранению и утилизации твёрдых бытовых отходов. Имеющиеся же несанкционированные свалки, бывшие карьеры, используемые для свалки бытовых отходов, практически исчерпали свои возможности. Необходимость срочного принятия мер по улучшению экологической ситуации, уменьшению негативного воздействия на окружающую среду вызвала потребность проектирования и строительства полигонов для утилизации твердых бытовых отходов во всех населенных пунктах района.

В соответствии с СП 32.13330.2010 п. 6.1 СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" (утв. постановлением Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/11) степень очистки сточных вод необходимо определять в зависимости от местных условий и с учетом возможного использования очищенных сточных вод и поверхностного стока для производственных или сельскохозяйственных нужд.

Допустимые концентрации основных загрязняющих веществ в смеси бытовых и производственных сточных вод принимаются согласно "Правилам приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов", утвержденным Минжилкомхозом РСФСР и согласованным ГСЭУ Минздрава СССР, Минрыбхозом СССР, Минводхозом СССР и Госстроем СССР от 02.03.1984 года № 107. Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений должны быть приняты в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Для обеспечения бесперебойной работы электрических приемников необходимо проведение мероприятий по замене электросетей.

Реализация политики энергосбережения на территории Пуровского района основана на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, финансовой поддержки мероприятий, использующих энергоэффективные технологии, приборы учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием.

Достижение целей подпрограммы требует систематической реализации комплекса долгосрочных мероприятий с использованием межведомственного подхода (с охватом всех муниципальных структур).

 Раздел II. "Перечень мероприятий подпрограммы"

Для реализации подпрограммы "Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики" необходимо выполнить комплекс основных мероприятий:

1. Модернизация коммунального хозяйства.

В рамках данного мероприятия средства будут направлены на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности. Источником финансирования мероприятий являются средства бюджета Пуровского района и средства окружного бюджета.

Перечень объектов, подлежащих строительству за счет средств бюджета Пуровского района, утверждается постановлением Главы района.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Средства будут направлены на реализацию мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности согласно утвержденному и согласованному Департаментом транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района адресному перечню видов работ.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

 Раздел III. "Перечень показателей эффективности подпрограммы"

Для оценки эффективности реализации подпрограммы использованы показатели, количественно и качественно характеризующие ход её реализации, достижение целей и решение задач:

1. Количество объектов, по которым осуществляются проектно-изыскательские работы (объект).

Показатель рассчитывается по итогам года и отражает достижение планового значения, т.е. количество объектов, по которым в отчетном году были проведены работы по инженерным изысканиям, разработке проектно-сметной документации, оплате государственной экспертизы.

2. Количество объектов, по которым осуществляются строительно-монтажные работы (объект).

Показатель рассчитывается по итогам года и отражает достижение планового значения, т.е. количество объектов, по которым в отчетном году были проведены строительно–монтажные работы.

Источник для расчетов – отчетность Департамента строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района.

3. Экономия потребления энергетических ресурсов по отдельным видам энергетических ресурсов.

Расчет показателей эффективности:

* Экономия электрической энергии (ЭЭ)

Экономия электрической энергии в натуральном выражении. Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации региональной программы.

Единицы измерения: тыс.кВт\*ч

Формула расчета: [(A.1(t0) - A.1(n))/A.1(t0)]\*п3(t0)

* Экономия тепловой энергии (ТЭ)

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении. Прогноз экономии ТЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и потребления ТЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации региональной программы.

Единицы измерения: тыс.Гкал

Формула расчета: [(A.1(t0) - A.1(n))/А.1(t0)]\*п4(t0)

* Экономия воды

Экономия воды в натуральном выражении. Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления воды на уровне года, предшествующего году начала реализации региональной программы.

Единицы измерения: тыс.куб.м

Формула расчета: [(А.1(t0) - А.1(n))/А.1(t0)]\*п5(t0)

* Экономия газа

Экономия природного газа в натуральном выражении. Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления газа на уровне года, предшествующего году начала реализации региональной программы.

Единицы измерения: тыс.куб.м

Формула расчета: [(А.1(t0) – А.1(n))/A.1(t0)]\*п6(t0),

где:

А.1 – Динамика энергоемкости валового регионального продукта – для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности (кгу.т./тыс. руб.);

n – индекс года;

t0 – год, предшествующий году начала реализации региональной программы;

п3 – Объем потребления электрической энергии (далее – ЭЭ) (тыс.кВт\*ч);

п4 – Объем потребления тепловой энергии (далее –ТЭ) (тыс.Гкал);

п5 – Объем потребления воды (тыс.куб.м);

п6 – Объем потребления природного газа (тыс.куб.м).

Источник данных для расчетов – отчетность организаций коммунального комплекса, а именно Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Пуровском районе "Тепло", ООО "Самбургские электрические сети".

Целевое значение показателей является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно, выполнение показателя на 100% и менее является положительной динамикой, более 100% является отрицательной динамикой.

Перечень показателей эффективности приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел IV. "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы"

Реализация подпрограммы в сфере коммунального хозяйства – обновление, модернизация и строительство сетей и головных сооружений – приведет к повышению надежности объектов коммунального хозяйства, повышению качества услуг, позволит обеспечить бесперебойное снабжение коммунальными услугами жилых и социальных объектов.

Важным результатом реализации подпрограммы станет увеличение мощностей объектов коммунальной инфраструктуры, в результате чего коммунальные услуги, предоставляемые населению района, будут соответствовать действующим стандартам качества, нормативам оказания таких услуг в результате модернизации, реконструкции и строительства объектов жилищно-коммунального хозяйства.

 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы в сфере энергосбережения составит экономия энергоресурсов, в том числе по видам:

– тепловой энергии – 524,17 тыс. Гкал;

– электрической энергии – 150 543,37 тыс. кВт.ч;

– воды – 2 792,68 тыс. куб. м;

– газа – 108 325,86 тыс. куб. м.

Оценка эффективности подпрограммы производится по итогам года.

ПАСПОРТ

подпрограммы

"Реализация отдельных мероприятий в сфере жизнеобеспечения"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района |
| Соисполнитель | МКУ "Управление городского хозяйства"  МКУ "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района" |
| Цели | Повышение качества предоставляемых услуг, формирование благоприятных условий проживания. Повышение качества транспортных услуг, сохранение транспортной доступности населенных пунктов района |
| Задачи | Обеспечение функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в Пуровском районе.  Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным и воздушным транспортом на социально значимых межмуниципальных маршрутах в границах района, автомобильным общественным транспортом по регулируемым тарифам города Тарко-Сале |
| Сроки реализации | 2014 – 2020 годы |
| Показатели эффективности | 1. Количество утвержденных схем (программ) развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований района, соответствующих требованиям действующего законодательства, в том числе:  – схем водоснабжения и водоотведения;  – откорректированных программ комплексного развития;  – откорректированных схем теплоснабжения.  2. Доля многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту общего имущества, от общего количества многоквартирных домов.  3. Доля площади жилищного фонда, на которой проведены работы по капитальному ремонту, в общей площади муниципального жилищного фонда.  4. Доля объектов социального значения, жилищного фонда, ресурсоснабжающих организаций муниципального образования Пуровский район, получивших паспорта готовности объектов к прохождению осенне-зимнего периода в установленном порядке.  5. Количество городских и сельских населенных пунктов, охваченных системой утилизации отходов.  6. Доля многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия по аварийно-восстановительным и ремонтным работам после наводнения на объектах жилищного фонда п.г.т. Уренгой, от общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории поселения.  7. Количество отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, в которых единственному оператору сельской телефонной связи компенсируются убытки за предоставленные услуги.  8. Содержание и поставка уличного освещения в муниципальном образовании город Тарко-Сале.  9. Доля многоквартирных домов муниципального образования город Тарко-Сале, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту общего имущества, от общего количества многоквартирных домов по муниципальному образованию город Тарко-Сале.  10. Доля площади жилищного фонда муниципального образования город Тарко-Сале, на которой проведены работы по капитальному ремонту, в общей площади муниципального жилищного фонда муниципального образования город Тарко-Сале.  11. Коэффициент изменения тарифов на перевозку пассажиров общественным транспортом на социально значимых маршрутах.  12. Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных воздушным транспортным сообщением с административным центром района.  12. Коэффициент изменения тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в границах муниципального образования город Тарко-Сале |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 3 098 266 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего, (тыс. руб) | Бюджет Пуровского района (тыс.руб.) | Бюджет города Тарко-Сале (тыс.руб.) | | 2014 | 1 173 378 | 1 173 378 | 0, 00 | | 2015 | 396 246 | 396 246 | 0,00 | | 2016 | 418 765 | 418 765 | 0,00 | | 2017 | 295 100 | 160 696 | 134 404 | | 2018 | 289 411 | 156 208 | 133 203 | | 2019 | 304 673 | 164 417 | 140 256 | | 2020 | 220 693 | 159 443 | 61 250 | | **ИТОГО** | **3 098 266** | **2 629 153** | **469 113** | |
| Ожидаемые результаты реализации | Сохранение приоритетных социально значимых пассажирских маршрутов на территории района.  Снижение количества аварийных ситуаций в течение отопительного периода.  Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории населенных пунктов района.  Повышение качества условий проживания в муниципальном жилищном фонде и потребительских характеристик предоставляемых жилищных и коммунальных услуг, создание безопасных и комфортных условий для проживания нанимателей жилых помещений.  Запуск мусоросортировочного комплекса в г. Тарко-Сале.  Запуск инсинератора в с. Халясавэй.  Уменьшение объема жилищного фонда, требующего капитального ремонта.  Приведение в соответствие схем водоснабжения, водоотведения, корректировка схем теплоснабжения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с требованиями действующего федерального законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.  Снижение доли многоквартирных домов, требующих проведения мероприятий по капитальному ремонту общего имущества |

Раздел I. "Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально- экономического развития Пуровского района"

Современное жилищно-коммунальное хозяйство – многоотраслевой комплекс, включающий взаимозависимые, но одновременно и достаточно автономные предприятия и организации производственной сферы. Потребителями услуг жилищно-коммунального комплекса выступают практически все проживающие на территории района, а также предприятия социальной сферы, юридические лица.

Состояние жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры характеризуются высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия и использования мощностей, большими потерями.

Большая часть муниципального жилищного фонда в деревянном исполнении находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. К полномочиям органов местного самоуправления относится: осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, осуществление контроля за соответствием жилых помещений данного фонда, установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Согласно ст. 65 Жилищного кодекса Российской Федерации наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. Выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда приведет к созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, соблюдению требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, повышению качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, снижению затрат на текущее содержание жилищного фонда, внедрению ресурсосберегающих технологий.

В соответствии с данными статистической отчетности:

– по состоянию на 01.01.2014 общая площадь жилых помещений составляет 928,3 тыс.кв. метров, из них муниципальной собственности – 235,6 тыс.кв. метров, в том числе 215,8 тыс.кв. метров в многоквартирных домах;

– по состоянию на 01.01.2015 общая площадь жилых помещений составляет 937,0 тыс.кв. метров, из них муниципальной собственности – 227,6 тыс.кв. метров, в том числе 216,0 тыс.кв. метров в многоквартирных домах;

– по состоянию на 01.01.2016 общая площадь жилых помещений составляет 990,1тыс.кв. метров, из них муниципальной собственности – 214,0тыс.кв. метров, в том числе 191,8тыс.кв. метров в многоквартирных домах.

Во исполнение п. 11 Плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р (далее – План), Графика утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – ПКР) муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденного распоряжением Правительства ЯНАО от 16.04.2013 № 184-РП, органам местного самоуправления необходимо разработать и утвердить программы комплексного развития. В соответствии с п. 12 Плана наличие ПКР является обязательным условием предоставления субсидий муниципальным бюджетам на софинансирование сферы жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году. Разработанные ранее и утвержденные программы не соответствуют установленным требованиям постановления Правительства РФ от 14.06.2013 № 502.

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416 (п. 2 ст. 42 гл. 8) "О водоснабжении и водоотведении", а так же распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.08.2012 № 487-РП (с изменениями от 16.04.2013 № 193-РП)"О схемах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе" органам местного самоуправления поселений необходимо утвердить схемы водоснабжения и водоотведения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 утверждены Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, а также требования к ним, определен срок утверждения схем водоснабжения и водоотведения от 31.12.2013. Пунктом 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Президиума Экономического совета при Президенте Российской Федерации 30.01.2014 № Пр-299 установлено требование обеспечить разработку и утвердить схемы водоснабжения и водоотведения до 30.06.2014.

Несмотря на предпринимаемые в последние годы усилия, в отрасли велики потери ресурсов, высок уровень износа оборудования и коммуникаций, происходит большое количество аварий. На решение данных проблем направлено основное мероприятие подпрограммы: проведение комплекса работ текущего и капитального характера, реконструкции и модернизации с целью снижения количества аварийных ситуаций в отопительный период, снижение потребления энергетических ресурсов.

Движение общественного транспорта организовано для удовлетворения потребностей населения. Для значительной части населения Пуровского района услуги магистрального пассажирского транспорта недоступны, что затрудняет получение своевременной медицинской помощи, снижает общую мобильность. Значительная протяженность межселенных расстояний, труднодоступность части территорий, сложные климатические условия, присущие Пуровскому району, ставят эту проблему особенно остро. Потому обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры рассматривается как один из приоритетов социально экономического развития района.

Для решения указанных проблем предусмотрены мероприятия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным, водным и воздушным транспортом, перечень которых приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Отсутствие на территории района мест захоронения отходов, оборудованных в соответствии с экологическими нормами, комплексов по утилизации и переработки отходов приводит к тому, что рост объема отходов производства и потребления становится серьезной экологической проблемой. Для решения данной проблемы необходимы мероприятия по организации сбора, утилизации, хранения и вывоза твердых бытовых отходов.

Повышение уровня и качества жизни населения города Тарко-Сале являются приоритетными социально-экономическими задачами развития города, формирование современной инфраструктуры города и благоустройство мест общего пользования территории города – важная социальная задача.

1. В состав работ по повышению условий комфортности проживания в городе входит: повышение уровня благоустройства мест массового отдыха, содержание общегородских земель, мест массового отдыха, организация проведения праздничных мероприятий, отлов безнадзорных животных, содержание, ремонт и отопление пожарных водоемов. В результате проводимых мероприятий будет обеспечено текущее содержание мест массового отдыха граждан, обеспечено санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан города.

К социальным функциям органов местного самоуправления относится организация похоронного дела и содержание муниципального кладбища. Содержание системы наружного освещения города требует эксплуатации и ремонта осветительного оборудования, своевременной замены перегоревших ламп для поддержания освещенности территории города.

С целью выполнения санитарно-гигиенических норм в рамках подпрограммы планируется предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим банные услуги населению города по ценам, не обеспечивающим возмещение издержек.

С той же целью будут выплачиваться субсидии организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, не подключенном к сетям централизованной канализации.

Проблемы необходимости организации транспортного обслуживания населения, повышения комфортности и безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом на городских маршрутах в границах города будут решаться субсидированием из бюджета города соответствующих организаций автомобильного транспорта.

2. В целях повышения уровня и качества жизни населения города осуществляет свою деятельность муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства".

Учреждение создано на основании постановления Главы города от 08 декабря 2009 года № 403-ПГ "О создании муниципального учреждения "Управление городского хозяйства".

К задачам учреждения относятся:

– разработка технической и сметной документации, осуществление строительного контроля, контроль капитального и текущего ремонта объектов муниципального хозяйства;

– технический и строительный контроль деятельности предприятий, организаций ЖКХ, действующих в городе; организация взаимодействия с предприятиями по вопросам электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, сбора, вывоза бытовых отходов, благоустройства, транспортного сообщения и связи, текущего ремонта;

– оперативный контроль за организацией аварийно-восстановительных работ на объектах коммунального комплекса города;

– разработка перспективных планов и программ развития ЖКХ города;

– разработка и контроль исполнения мероприятий по увеличению энергоэффективности, адресной программы по проведению капитального ремонта жилищного фонда, дорожной деятельности, по благоустройству и озеленению территории города.

4. Транспортное обслуживание населения в границах города осуществляется перевозками пассажиров и багажа автомобильным транспортом по двум городским маршрутам с использованием регулируемых тарифов для обеспечения доступности услуг.

Раздел II. "Перечень мероприятий подпрограммы"

В рамках подпрограммы "Реализация отдельных мероприятий в сфере жизнеобеспечения" планируется провести следующие основные мероприятия:

1. Поддержка жилищно-коммунального комплекса.

1.1. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений, входящих в состав района:

* на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
* на проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований;
* на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период;
* на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
* на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. Перечень объектов, включенных в Программу по капитальному ремонту, финансируемых за счет средств окружного бюджета, а также реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта представлен в приложении № 5 к Программе;
* на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда;
* на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России";
* на реализацию иных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а именно:

а) утверждение схем водоснабжения и водоотведения;

б) корректировка программ комплексного развития;

в) корректировка схем теплоснабжения.

* на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

1.3. Реализация комплекса мероприятий по развитию системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами:

– оплата работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по установке мусоросортировочного комплекса на полигоне утилизации твердых бытовых отходов г. Тарко-Сале;

– оплата работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по организации сбора, утилизации, хранения и вывоза твердых бытовых отходов в с. Халясавэй.

2. Мероприятия в области транспорта.

2.1. Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий в сфере предоставления транспортных услуг населению водным транспортом.

2.2. Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом.

2.3. Реализация мероприятий по оказанию транспортных услуг воздушным транспортом в целях предупреждения и недопущения распространения сибирской язвы.

2.4. Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения водным транспортом.

2.5. Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения

(на межмуниципальных маршрутах в границах района, а также по двум маршрутам города Тарко-Сале).

3. Мероприятия в области связи.

3.1. Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения сельских населенных пунктов услугами связи;

3.2. Мероприятия по созданию условий для обеспечения сельских населенных пунктов услугами связи.

4. Мероприятие в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по муниципальному образованию город Тарко-Сале).

4.1. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений (МКУ "Управление городского хозяйства").

4.2. Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству.

4.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

4.4. Проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований (обеспечение надлежащего содержания общегородских территорий, объектов благоустройства и озеленения, кладбищ, наружного освещения города; прочие мероприятия по благоустройству).

4.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

4.6. Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Раздел III. "Перечень показателей эффективности подпрограммы"

1. Количество утвержденных схем (программ) развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований района, соответствующих требованиям действующего законодательства, в том числе:

* схем водоснабжения и водоотведения;
* откорректированных программ комплексного развития;
* откорректированных схем теплоснабжения.

Положительным считается значение показателя, соответствующее плану, менее – отрицательным.

2. Доля многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту общего имущества, от общего количества многоквартирных домов - Оц (%)

где:

Оц – относительное отклонение целевого показателя;

П – количество многоквартирных домов, включенных в мероприятие в текущем году;

Ф – общее количество многоквартирных домов по состоянию на начало отчетного года.

Общая оценка эффективности определяется достижением запланированных целевых показателей и будет проводиться по результатам года.

3. Доля площади жилищного фонда, на которой проведены работы по капитальному ремонту в общей площади муниципального жилищного фонда(%).

Уменьшение объема муниципального жилищного фонда, требующего капитального ремонта, является положительной динамикой и достигается целевым показателем:

Доля площади жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности, на которой проведены работы по капитальному ремонту - Ц (%).

,

Sp – площадь жилищного фонда включенного в мероприятие;

Sоб – общая площадь муниципального жилищного фонда.

Общая оценка эффективности определяется достижением запланированных целевых показателей и будет проводиться по результатам года.

4. Доля объектов социального значения, жилищного фонда, ресурсоснабжающих организаций муниципального образования Пуровский район, получивших паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода в установленном порядке (%). Определяется как отношение объектов социального значения жилищного фонда, ресурсоснабжающих организаций муниципального образования Пуровский район, получивших паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода в установленном порядке, к общему количеству таких объектов, умноженное на 100%.

Положительным считается значение показателя, равным 100%, отрицательным – менее 100%.

Источник данных для расчетов – информация органов местного самоуправления муниципальных образований Пуровского района.

5. Количество городских и сельских населенных пунктов, охваченных системой утилизации отходов (ед.).

Положительным считается значение показателя от двух включительно и более; менее двух – отрицательное.

Источник данных для расчетов – отчетность организаций коммунального комплекса (МУП "Дорожно-строительное управление", ООО "Инновационные технологии"), органов местного самоуправления ( МО г. Тарко-Сале, МО с. Халясавэй).

6. Доля многоквартирных домов, в которых проведены аварийно-восстановительные и ремонтные работы после наводнения на объектах жилищного фонда в п.г.т. Уренгой, от общего количества многоквартирных домов расположенных на территории поселения – Оц (%).

где:

Оц – относительное отклонение целевого показателя;

П– количество многоквартирных домов включенных в мероприятие – 26 шт.;

Ф – общее количество многоквартирных домов по состоянию на 01.01.2014 – 234 шт.

Общая оценка эффективности определяется достижением запланированных целевых показателей и будет проводиться по результатам года.

7. Количество отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, в которых единственному оператору сельской телефонной связи компенсируются убытки за предоставленные услуги.

В основу показателя включены отдаленные и труднодоступные населенные пункты (д. Харампур и с. Халясавэй), в которых единственному оператору сельской телефонной связи компенсируются убытки за предоставленные услуги.

Положительным считается значение показателя, соответствующее плану, менее – отрицательным.

Источник данных для расчетов – отчетность организации, предоставляющей услуги связи.

8. Содержание и поставка уличного освещения в муниципальном образовании город Тарко-Сале.

Показатель рассчитывается исходя из фактического потребления уличного освещения, где 43,309 км протяжённость линий уличного освещения, 1 199 тыс. кВт. час., объём потребления электрической энергии за год.

Источник — отчётность МКУ "Управление городского хозяйства".

9. Доля многоквартирных домов в муниципальном образовании город Тарко-Сале, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту общего имущества, от общего количества многоквартирных домов в муниципальном образовании город Тарко-Сале ‒ Оц (%).

где:

П – количество многоквартирных домов, включенных в мероприятие в текущем году;

Ф – общее количество многоквартирных домов по состоянию на начало отчетного года.

Источник — отчетность Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

10. Доля площади жилищного фонда в муниципальном образовании город Тарко-Сале, на которой проведены работы по капитальному ремонту в общей площади муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании город Тарко-Сале (%).

Уменьшение объема муниципального жилищного фонда, требующего капитального ремонта, является положительной динамикой и достигается целевым показателем:

Доля площади жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности, на которой проведены работы по капитальному ремонту -Ц (%).

Ц=Sp/Sоб х 100 (%),

где:

Sp – площадь жилищного фонда включенного в мероприятие;

Sоб – общая площадь муниципального жилищного фонда.

Общая оценка эффективности определяется достижением запланированных целевых показателей и будет проводиться по результатам года.

11. Коэффициент изменения тарифов на перевозку пассажиров общественным водным транспортом на социально значимых маршрутах определяется расчетным путем по формуле: (К1/К2) х 100 – 100,

где:

К1– тариф в текущем году;

К2– тариф предыдущего года.

Значение показателя, не превышающее плановое, считается положительным.

Превышений планового показателя – отрицательное значение.

Коэффициент изменения тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом на социально значимых маршрутах (%) определяется расчётным путём по формуле:

(К1+К2) х 100 – 100,

2

где:

К1 - коэффициент изменения тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту "Тарко-Сале – Пуровск", определяется соотношением тарифа в текущем году к тарифу предыдущего года;

К1=Т1/Т2;

Т1 – тариф в текущем году;

Т2 – тариф предыдущего года;

К2 – коэффициент изменения тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту "Уренгой – Коротчаево" определяется соотношением тарифа в текущем году к тарифу предыдущего года;

К2= Т1/Т2;

Т1 – тариф в текущем году;

Т2 – тариф предыдущего года.

12. Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных воздушным транспортным сообщением с административным центром района.

В основу показателя включены населенные пункты, не имеющие регулярного наземного сообщения с административным центром Пуровского района: с. Самбург, с. Халясавэй, и п. Толька.

Положительным считается значение показателя, соответствующее плану, менее – отрицательным.

Источник данных для расчетов – отчетность соисполнителя программы –Администрации Пуровского района.

13. Коэффициент изменения тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в границах города Тарко-Сале. Определяется расчетным путем по формуле:

K = (К1/К2) × 100 – 100, где:

K – коэффициент изменения тарифов;

К1 – тариф на перевозку в текущем году;

К2 – соответствующий тариф предыдущего года.

Значение показателя, не превышающее плановое, считается положительным. Превышение планового показателя – отрицательное значение.

Источник – отчетность Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

Значения показателей эффективности приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел IV. "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы"

Сохранение приоритетных социально значимых пассажирских маршрутов на территории района.

Снижение количества аварийных ситуаций в отопительный период, снижение уровня потребления энергетических ресурсов.

Отсутствие производственных аварий в жилищно-коммунальном комплексе, повышение уровня комфорта проживания в жилищном фонде в части жилищно-коммунальных услуг.

Снижение износа жилья и повышение комфортности проживания граждан.

Повышение надежности и эффективности работы внутридомовых инженерных систем.

Создание безопасных и комфортных условий для проживания нанимателей жилых помещений.

Уменьшение объема муниципального жилищного фонда, требующего капитального ремонта.

Создание условий для обеспечения услугами связи в целях компенсации убытков операторам сельской телефонной связи.

ПАСПОРТ

подпрограммы

"Развитие дорожного хозяйства"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района |
| Соисполнитель | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Администрации Пуровского района" |
| Цель | Развитие сети автомобильных дорог |
| Задачи | Устройство и содержание зимних автомобильных дорог, автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Пуровского района.  Разработка проектной документации |
| Сроки реализации | 2014 – 2020 годы |
| Показатели эффективности | 1. Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных наземным транспортным сообщением с административным центром района и другими населенными пунктами в зимний период.  2. Количество объектов дорожного хозяйства Пуровского района, на которые разработана проектная документация.  3. Доля протяженности автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, на которых зафиксирован допустимый уровень их содержания |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 1 526 073 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего, (тыс. руб) | Бюджет Пуровского района (тыс.руб.) | Бюджет города Тарко-Сале (тыс.руб.) | | 2014 | 145 565 | 145 565 | 0, 00 | | 2015 | 354 419 | 354 419 | 0,00 | | 2016 | 277 231 | 277 231 | 0,00 | | 2017 | 195 282 | 149 668 | 45 614 | | 2018 | 195 036 | 149 668 | 45 368 | | 2019 | 195 443 | 149 668 | 45 775 | | 2020 | 163 097 | 155 376 | 7 721 | | **ИТОГО** | **1 526 073** | **1 381 595** | **144 478** | |
| Ожидаемые результаты реализации | Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных наземным транспортным сообщением с административным центром района и другими населенными пунктами в зимний период, составит 2 ед.  Количество объектов дорожного хозяйства, на которые разработана проектная документация, составит 3 ед.  Обеспечение безопасности дорожного движения, поддержание улично-дорожной сети в техническом состоянии, соответствующее эксплуатационным требованиям.  100 % выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью |

Раздел I. "Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально- экономического развития Пуровского района"

Отдаленные сельские поселения Пуровского района с. Самбург и с. Халясавэй не имеют круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования. В течение летнего периода сообщение с данными населенными пунктами возможно только воздушным либо речным транспортом, поэтому необходимость в устройстве и содержании зимних автомобильных дорог критична для обеспечения данных поселений связью с сетью автомобильных дорог общего пользования.

# Участок автомобильной дороги "Сургут – Салехард", проходя в пределах границ муниципального образования Пуровское (протяженность – 1,9 км), пересекает несколько железнодорожных путей. Обследование маршрута выявило несоответствие имеющегося оборудования переезда требованиям Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России ЦП-566, в связи с чем для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо проведение работ по разработке проектной документации на объект "Участок автомобильной дороги до п. Сывдарма".

# Уровень развития сети муниципальных автодорог Пуровского района с ее малой протяженностью, небольшой пропускной способностью и высокой степенью износа явно не соответствует текущим транспортным потребностям района, которые характеризуются быстрыми темпами роста автомобилизации, увеличением количества транспортных средств с большими осевыми нагрузками, а также суровыми природно-климатическими условиями. Это приводит к износу, снижению прочности и долговечности, разрушению дорожной "одежды". Для обеспечения требований к эксплуатационному состоянию существующих автомобильных дорог, обеспечения безопасности дорожного движения необходимо проведение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции улично-дорожной сети поселений, замене конструктивных элементов, а также ее поддержанию в надлежащем техническом состоянии.

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения по МО город Тарко-Сале будут выполняться на основании классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 года № 402. К работам по зимнему содержанию дорог относят работы по очистке и вывозу снега, нанесение противогололедных материалов, очистка от снега остановочных комплексов, патрульная очистка дорог во время снегопадов, ручная очистка пешеходных съездов. В летний период выполняются работы по уборке дорог, тротуаров от мусора, подметание, обслуживание обочин, восстановление профиля грунтовых дорог, ремонт дорожного полотна. Также в летний период проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения: нанесение/обновление дорожной разметки, монтаж и демонтаж искусственных дорожных неровностей, восстановление ограждений, установка дорожных знаков, замена поврежденных.

На протяжении календарного года производятся работы по содержанию светофоров, табло обратной связи с водителями, скоростомеров.

Раздел II. "Перечень мероприятий подпрограммы"

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:

1. Поддержка дорожного хозяйства.

1.1.Предоставление межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям, входящим в состав муниципального образования Пуровский район, в т.ч.:

– выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети поселений Пуровского района;

– проведение работ по ремонту, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

– выполнение мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.

1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

2. Осуществление дорожной деятельности;

2.1. Прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, в т.ч.:

– выполнение работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог "с. Самбург– Заполярное НГКМ" и "с. Халясавэй– водозабор на реке Еты-Пур – Ярайнерское месторождение".

Работы будут производиться в следующем порядке:

а) выполнение работ по устройству и ввод объекта в эксплуатацию;

б) поддержание требуемого уровня состояния зимней автомобильной дороги, т.е. выполнение работ по содержанию дороги.

2.2. Бюджетные инвестиции в объекты дорожной деятельности, в т.ч.:

– выполнение работ по объекту "Участок автомобильной дороги до п. Сывдарма".

Работы будут производиться в поэтапном режиме:

а) разработка проектно-сметной документации;

б) сдача проектной документации на государственную экспертизу.

2.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения по МО город Тарко-Сале.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложениях №№ 1, 4 к муниципальной программе.

Раздел III. "Перечень показателей эффективности подпрограммы"

Для оценки эффективности реализации подпрограммы использованы следующие показатели, количественно и качественно характеризующие ход её реализации:

1. Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных наземным транспортным сообщением с административным центром района и другими населенными пунктами в зимний период (ед.). Рассчитывается как количество сельских населенных пунктов, к которым построены зимние автомобильные дороги, выражается в единицах.

Основание – акты сдачи-приемки выполненных работ по устройству зимних автомобильных дорог.

2. Количество объектов дорожного хозяйства, на которые разработана проектная документация (ед.). Принимается на основании акта о выполненных проектных работах.

Источник для расчетов – статистическая и ведомственная отчетность.

3. Доля протяженности автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, на которых зафиксирован допустимый уровень их содержания (%). Рассчитывается на основании акта оценки уровня содержания дороги, предоставляемые поселением ежемесячно к заявке на финансирование, по формуле:

Р=

где:

Пн1 – протяженность автомобильных дорог в поселении на которых зафиксирован допустимый уровень содержания.

П1 – общая протяженность автомобильных дорог в поселении.

1,2…n– количество месяцев в году.

Доля протяженности автомобильных дорог с допустимымуровнем содержания является положительной динамикой и достигается целевым показателем.

Значения целевых показателей приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел IV. "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы"

1. Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных наземным транспортным сообщением с административным центром района и другими населенными пунктами в зимний период, составит 2 ед. (с. Самбург и с. Халясавэй).

2. Количество объектов дорожного хозяйства, на которые разработана проектная документация, составит 3 ед. (по объектам "Участок автомобильной дороги до п. Сывдарма", "участки с.Халясавэй – Водозабор на р.Еты-Пур и Водозабор на р.Еты-Пур – Ярайнерское месторождение зимней автомобильной дороги "Подъезд к с. Халясавэй").

3. Обеспечение безопасности дорожного движения, поддержание улично-дорожной сети в техническом состоянии, соответствующем эксплуатационным требованиям.

ПАСПОРТ

подпрограммы

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района |
| Соисполнитель | отсутствует |
| Цель | Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы |
| Задача | Создание условий эффективной работы органа местного самоуправления, совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения |
| Сроки реализации | 2014– 2020 годы |
| Показатели эффективности | Исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций управления от доведенных лимитов бюджетных ассигнований.  Выполнение плана мероприятий, утвержденного распоряжением Главы района на квартал, год |
| Ресурсное обеспечение | Объем финансирования подпрограммы составляет 487 238 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего, (тыс. руб) | Бюджет Пуровского района (тыс.руб.) | Бюджет города Тарко-Сале (тыс.руб.) | | 2014 | 57 601 | 57 601 | 0, 00 | | 2015 | 58 373 | 58 373 | 0,00 | | 2016 | 72 889 | 72 889 | 0,00 | | 2017 | 79 397 | 79 397 | 0,00 | | 2018 | 79 397 | 79 397 | 0,00 | | 2019 | 79 397 | 79 397 | 0,00 | | 2020 | 60 184 | 60 184 | 0,00 | | **ИТОГО** | **487 238** | **487 238** | **0,00** | |
| Ожидаемые результаты реализации | 1. Создание высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего эффективную реализацию муниципальной программы. 2. Повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих в Пуровском районе в целях эффективной реализации муниципальной программы. 3. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации муниципальной программы. 4. Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм |

Раздел I. "Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Пуровского района"

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение муниципальной программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры".

Сферой реализации подпрограммы является обеспечение деятельности ответственного исполнителя. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет координацию и контроль реализации муниципальной программы, включая текущее управление и мониторинг ее реализации.

В связи с этим ключевыми факторами, обеспечивающими эффективную реализацию муниципальной программы, являются: уровень компетентности кадрового ресурса, профессиональное юридическое сопровождение, рациональное управление финансовыми ресурсами муниципальной программы.

Необходимость совершенствования развития кадрового потенциала непосредственно вытекает из реализуемой в настоящее время муниципальной кадровой политики.

Кроме того, интенсивное развитие действующего законодательства обуславливает необходимость профессионального правового сопровождения муниципальной программы.

Качественному выполнению мероприятий муниципальной программы будет способствовать четкая организация планирования и распределения финансовых ресурсов, выделяемых для реализации муниципальной программы.

Раздел II. "Перечень мероприятий подпрограммы"

В рамках подпрограммы реализуется основное мероприятие:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций, в т.ч.:

– обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам,

– организация и администрирование осуществления отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса.

Данные мероприятия содержат расходы на финансовое обеспечение ответственного исполнителя и носят вспомогательный характер.

Подпрограмма не оказывает непосредственных результатов на показатели социально-экономического развития Пуровского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения транспортной доступности населения, однако ее реализация косвенно обеспечивает достижение всех целевых значений показателей муниципальной программы.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел III. "Перечень показателей эффективности подпрограммы"

Выполнение плана мероприятий, утвержденного распоряжением Главы района на квартал, год.

Исполнение бюджетных обязательств на обеспечение выполнения функций управления от доведенных лимитов бюджетных ассигнований (%).

Показатель рассчитывается как отношение освоенных бюджетных ассигнований к общему лимиту бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию данных мероприятий.

Источник данных для расчетов – данные бухгалтерского учета.

Раздел IV. "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы"

Реализация подпрограммы обеспечит:

1. Создание высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающих эффективную реализацию муниципальной программы.

2.Повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих, ответственного исполнителя программы в целях эффективной реализации муниципальной программы.

3. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации муниципальной программы.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм.

ПАСПОРТ

подпрограммы

"Модернизация коммунального хозяйства"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района |
| Соисполнитель | Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района |
| Цель | Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания |
| Задачи | Ввод в действие строящихся объектов капитального строительства в установленные сроки в соответствии с действующими нормами продолжительности проектирования и строительства.  Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению района.  Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой для жилищного строительства |
| Сроки реализации | 2014 –2015 годы |
| Показатели эффективности | Количество объектов, по которым осуществляются проектно-изыскательские работы.  Количество объектов, по которым осуществляются строительно-монтажные работы |
| Ресурсное обеспечение | Финансовое обеспечение программы составляет 222 954 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год –143 774 тыс. руб.;  2015 год –79 180 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению района, их соответствие действующим стандартам (ГОСТ, СНИП) в результате модернизации и общего увеличения мощностей объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса района.  Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, снижение уровня эксплуатационных расходов организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги на территории Пуровского района |

Раздел I. "Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально- экономического развития Пуровского района"

На территории муниципального образования Пуровский район не хватает подготовленных для строительства площадок, обеспеченных необходимыми инженерными коммуникациями. Развитие инфраструктуры для новых участков производится в основном силами застройщиков путем выдачи им технических условий для подключения к системам водо-, тепло-, электро-, газоснабжения и водоотведения. При этом из-за несоответствия технического состояния, возможностей существующих сетей потребностям подключаемых объектов застройщики при подключении фактически вынуждены вкладываться в модернизацию и даже строительство объектов инфраструктуры. Очевидно, что это негативно отражается на ценах на жилые помещения, а также препятствует освоению новых перспективных для жилищного строительства площадок.

Потребность в замене сетей, по экспертной оценке специалистов, составляет:

тепловые сети – 26,4%;

водопроводные сети – 25,5%;

канализационные сети – 15,2%.

Качество водоснабжения в поселениях муниципальных образованиях Пуровского района не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

В соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/11) качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51232-98.

Вследствие недостаточности имеющихся мощностей для обеспечения требований указанных нормативных актов необходимо строительство новых сетей водоснабжения, водоочистных сооружений.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" при планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путём комплексного благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания.

В настоящее время ни в одном муниципальном образовании Пуровского района нет спроектированных и построенных полигонов по хранению и утилизации твёрдых бытовых отходов. Имеющиеся же несанкционированные свалки, бывшие карьеры, используемые для свалки бытовых отходов, практически исчерпали свои возможности. Необходимость срочного принятия мер по улучшению экологической ситуации, уменьшению негативного воздействия на окружающую среду вызвала потребность проектирования и строительства полигонов для утилизации твердых бытовых отходов во всех населенных пунктах района.

В соответствии с СП 32.13330.2010 п. 6.1 СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" (утв. постановлением Министерства регионального развития Российской Федерации от 29декабря 2011 года № 635/11) степень очистки сточных вод необходимо определять в зависимости от местных условий и с учетом возможного использования очищенных сточных вод и поверхностного стока для производственных или сельскохозяйственных нужд.

Допустимые концентрации основных загрязняющих веществ в смеси бытовых и производственных сточных вод принимаются согласно "Правилам приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов", утвержденным Минжилкомхозом РСФСР и согласованным ГСЭУ Минздрава СССР, Минрыбхозом СССР, Минводхозом СССР и Госстроем СССР от 02.03.1984 № 107. Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений должны быть приняты в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Для обеспечения бесперебойной работы электрических приемников необходимо проведение мероприятий по замене электросетей.

В соответствии с решением Районной Думы от 08.12.2016 "О бюджете Пуровского района на 2016 год" мероприятия подпрограммы "Модернизация коммунального хозяйства" с 1 января 2016 года реализуются в подпрограмме "Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики".

 Раздел II. "Перечень мероприятий подпрограммы"

Для выполнения задач, установленных данной подпрограммой, необходима реализация мероприятий, указанных в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень объектов, подлежащих строительству в 2016 году за счет средств бюджета Пуровского района и средств Адресной инвестиционной программы, утверждается постановлением Администрации Пуровского района.

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Пуровского района и средства окружного бюджета.

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год.

 Раздел III. "Перечень показателей эффективности подпрограммы"

Для оценки эффективности реализации подпрограммы использованы показатели, количественно и качественно характеризующие ход её реализации, достижение целей и решение задач:

1. Количество объектов, по которым осуществляются проектно-изыскательские работы (объект).

Показатель рассчитывается по итогам года и отражает достижение планового значения, т.е. количество объектов, по которым в отчетном году были проведены работы по инженерным изысканиям, разработке проектно-сметной документации, оплате государственной экспертизы.

2. Количество объектов, по которым осуществляются строительно-монтажные работы (объект).

Показатель рассчитывается по итогам года и отражает достижение планового значения, т.е. количество объектов, по которым в отчетном году были проведены строительно-монтажные работы.

Источник для расчетов – отчетность организации – соисполнителя подпрограммы.

Перечень целевых индикаторов и показателей приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел IV. "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы"

Реализация подпрограммы в сфере коммунального хозяйства – обновление, модернизация и строительство сетей и головных сооружений – приведет к повышению надежности объектов коммунального хозяйства, повышению качества услуг, позволит обеспечить бесперебойное снабжение коммунальными услугами жилых и социальных объектов.

Важным результатом реализации подпрограммы станет увеличение мощностей объектов коммунальной инфраструктуры, в результате чего коммунальные услуги, предоставляемые населению района, будут соответствовать действующим стандартам качества, нормативам оказания таких услуг в результате модернизации, реконструкции и строительства объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Оценка эффективности подпрограммы производится по итогам года.

|  |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ | |
| подпрограммы | |
| "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | |
|  |  |
| Ответственный исполнитель | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района |
| Соисполнитель | отсутствует |
| Цели | Сокращение расходной части бюджета на энергообеспечение муниципальных учреждений.  Экономия средств предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, за счет выявления нерационального использования энергоресурсов и повышения эффективности их использования.  Снижение потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципальных образований городских и сельских поселений района |
| Задачи | Повышение эффективности энергопотребления в муниципальном хозяйстве, в том числе за счёт механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального хозяйства района, реализации типовых энергосберегающих проектов.  Снижение расходной части бюджета за счёт сокращения неэффективного потребления энергии на собственные нужды муниципального хозяйства.  Формирование системы современного нормативно-правового, ресурсного и информационного обеспечения деятельности по повышению энергоэффективности.  Повышение уровня энергоэффективности в следующих сферах и отраслях:  – в организациях бюджетной сферы;  – в электроэнергетике;  – в теплоснабжении и коммунальном хозяйстве;  – в жилищном секторе |
| Сроки реализации | 2014 – 2015 годы |
| Показатели эффективности | Экономия потребления энергетических ресурсов по отдельным видам энергетических ресурсов:  Экономия электроэнергии (тыс. кВт. ч)  Экономия тепловой энергии (тыс. Гкал.)  Экономия воды (тыс. м куб.)  Экономия газа (тыс. м куб.) |
| Ресурсное обеспечение | Объем финансирования подпрограммы за счет средств района составляет 59865 тыс. руб., в т.ч.:  2014 год– 32 511 тыс. руб.;  2015 год– 27354 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | По окончании реализации подпрограммы экономия ресурсов составит:  – тепловой энергии – 503,83 тыс. Гкал;  – электрической энергии – 144 700,65 тыс. кВт.ч;  – воды – 2 684,30 тыс. куб. м;  – газа – 104 121,63 тыс. куб. м |

Раздел I. "Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Пуровского района"

Высокий уровень затрат на оплату топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) в организациях и учреждениях с муниципальным участием, предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, а также ограниченность бюджетного финансирования на проведение дорогостоящих мероприятий по энергосбережению требуют проведения целенаправленной энергосберегающей политики в масштабах района.

Реализация политики энергосбережения на территории Пуровского района основана на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, финансовой поддержки мероприятий, использующих энергоэффективные технологии, приборы учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием.

Достижение целей подпрограммы требует систематической реализации комплекса долгосрочных мероприятий с использованием межведомственного подхода (с охватом всех муниципальных структур).

В соответствии с решением Районной Думы от 08.12.2016 "О бюджете Пуровского района на 2016 год" мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" с 1 января 2016 года реализуются в подпрограмме "Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики"

 Раздел II. "Перечень мероприятий подпрограммы"

Для реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" необходимо выполнить комплекс мероприятий:

1. Реализация мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а именно:

– внедрение новых технологических решений, обеспечивающих повышение теплозащиты эксплуатируемых зданий и объектов, снижение потребления энергоресурсов;

– установка на объектах (предприятия, жилищный фонд, бюджетные учреждения) современных приборов учета расхода воды, тепла, газа и электроэнергии, а также регулирующих механизмов;

– информационное обеспечение организаций и учреждений бюджетной сферы, предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, организаций, осуществляющих управление и эксплуатацию жилищного фонда поселений района, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

– энергетическое обследование с целью разработки системы рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов муниципальных учреждений, предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и объектов жилищного фонда.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений на реализацию отдельных мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

 Раздел III. "Перечень показателей эффективности подпрограммы"

Для оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы использованы показатели, количественно и качественно характеризующие ход её реализации, достижение целей и решение задач, а именно:

Экономия потребления энергетических ресурсов по отдельным видам энергетических ресурсов.

Расчет показателя эффективности:

Экономия электроэнергии

Экономия электрической энергии(далее–ЭЭ) в натуральном выражении. Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации региональной программы.

Единицы измерения: тыс.кВт\*ч

Формула расчета: [(A.1(t0) - A.1(n))/A.1(t0)]\*п3(t0)

Экономия тепловой энергии

Экономия тепловой энергии (далее– ТЭ)в натуральном выражении. Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и потребления ТЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации региональной программы.

Единицы измерения: тыс.Гкал

Формула расчета: [(A.1(t0) - A.1(n))/А.1(t0)]\*п4(t0)

Экономия воды

Экономия воды в натуральном выражении. Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления воды на уровне года, предшествующего году начала реализации региональной программы.

Единицы измерения: тыс.куб.м

Формула расчета: [(А.1(t0) - А.1(n))/А.1(t0)]\*п5(t0)

Экономия газа

Экономия природного газа в натуральном выражении. Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации региональной программы.

Единицы измерения: тыс.куб.м

Формула расчета: [(А.1(t0) – А.1(n))/A.1(t0)]\*п6(t0),

где:

А.1 – Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности (кгу.т./тыс. руб.);

n – индекс года;

t0 – год, предшествующий году начала реализации региональной программы;

п3 – Объем потребления электрической энергии (тыс.кВт\*ч);

п4 – Объем потребления тепловой энергии (тыс.Гкал);

п5 – Объем потребления воды (тыс.куб.м.);

п6 – Объем потребления природного газа (тыс. куб.м).

Источник данных для расчетов – отчетность организаций коммунального комплекса.

Целевое значение показателей является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно, выполнение показателя на 100% и менее является положительной динамикой, более 100% является отрицательной динамикой.

Перечень целевых индикаторов и показателей приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел IV. "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы"

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

По окончании реализации экономия ресурсов по видам составит:

– тепловой энергии – 503,83 тыс. Гкал;

– электрической энергии – 144 700,65 тыс. кВт.ч;

– воды – 2 684,30 тыс. куб. м;

– газа – 104 121,63 тыс. куб. м.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры" (в редакции постановления Администрации от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_2017 г. № \_\_\_\_\_\_) | |
| ПЕРЕЧЕНЬ | |
| мероприятий муниципальной программы | |
| "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры" | |

| № №  пп/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия и направления | | Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) | Всего | Объём финансирования  (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. | 2015 г. | | 2016 г. | | 2017г. | | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. | |
|  | Муниципальная программа "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры" | | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | 5 791 887 | 1 552 829 | 915 572 | | 933 078 | | 723 125 | | 591 690 | | 602 359 | | 473 234 | |
|  | Бюджет МО Пуровский район | |  | 5 178 296 | 1 552 829 | 915 572 | | 933 078 | | 543 107 | | 413 119 | | 416 328 | | 404 263 | |
|  | Бюджет МО город Тарко-Сале | |  | 613 591 | 0 | 0 | | 0 | | 180 018 | | 178 571 | | 186 031 | | 68 971 | |
| Раздел I | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма "Модернизация коммунального хозяйства" | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Администрации Пуровского района" | | 222 954 | 143 774 | 79 180 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.1 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Администрации Пуровского района" | | 97 534 | 45 154 | 52 380 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.2 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности ЯНАО (окружной бюджет) | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Администрации Пуровского района" | | 125 420 | 98 620 | 26 800 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 59 865 | 32 511 | 27 354 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1 | Реализация мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 57 972 | 32 511 | 25 461 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.2 | Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 1 893 | 0 | 1 893 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3 | Подпрограмма "Реализация отдельных мероприятий в сфере жизнеобеспечения" |  | | 1 569 624 | 1 173 378 | 396 246 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.1 | Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом | МКУ "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района" | | 73 532 | 36 766 | 36 766 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.2 | Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения водным транспортом | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 18 820 | 8 868 | 9 952 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.3 | Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения (автомобильный транспорт) | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 18 837 | 9 418 | 9 419 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.4 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (окружной бюджет) | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 35 696 | 18 600 | 17 096 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.5 | Проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований (окружной бюджет) | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 34 511 | 16 645 | 17866 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.6 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (окружной бюджет) | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 699 168 | 699 168 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.7 | Реализация мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 112 971 | 111 452 | 1 519 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.8 | Реализация мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период (окружной бюджет) | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 37 505 | 7 126 | 30 379 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.9 | Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по благоустройству | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 208 838 | 86 913 | 121 925 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.10 | Реализация комплекса мероприятий по развитию системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 34 074 | 17 029 | 17 045 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.11 | Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 11 425 | 3 594 | 7 831 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.12 | Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 15 038 | 1 556 | 13 482 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.13 | Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 55 143 | 17 479 | 37 664 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.14 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (окружной бюджет) | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 89106 | 63 520 | 25 586 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.15 | Реализация мероприятий по проведению работ по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (окружной бюджет) | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 2 993 | 2 993 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.16 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (окружной бюджет) | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 62 449 | 31 122 | 31 327 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.17 | Межбюджетные трансферты на реализацию иных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 24534 | 10 249 | 14 285 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.18 | Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" (федеральный бюджет) | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 1 200 | 1 200 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.19 | Реализация мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (окружной бюджет) | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 29 680 | 29 680 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.20 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в сфере предоставления транспортных услуг населению водным транспортом | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 4104 | 0 | 4 104 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" |  | | 499 984 | 145 565 | 354 419 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4.1 | Прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности (устройство и содержание зимних автодорог местного значения) | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 64 930 | 26 109 | 38821 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 121 389 | 0 | 121 389 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (окружной бюджет) | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 181 732 | 77 393 | 104 339 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4.4 | Бюджетные инвестиции в объекты дорожной деятельности | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Администрации Пуровского района" | | 3 500 | 500 | 3000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4.5 | Межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 100 764 | 39 781 | 60 983 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4.6 | Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 22 723 | 1 782 | 20 941 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4.7 | Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 4 946 | 0 | 4 946 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 115 974 | 57601 | 58 373 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 113 412 | 55 039 | 58 373 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.2 | |  | | --- | | Материально-техническое обеспечение, организация и администрирование осуществления отдельных государственных полномочий(окружной бюджет) | | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | 2 562 | 2 562 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Всего по разделу I | | | | 2 468 401 | 1 552 829 | | 915 572 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) | Всего | Объём финансирования (тыс.руб.) | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| **Раздел II** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Подпрограмма "Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики"** | | **397 491** | **0** | **0** | **164 193** | **153 346** | **27 846** | **22 846** | **29 260** |
| **1.1** | **Основное мероприятие "Модернизация коммунального хозяйства"** | **МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Администрации Пуровского района"** | **277 865** | **0** | **0** | **142 365** | **130 500** | **5 000** | **0** | **0** |
| 1.1.1 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |  | 191 319 | 0 | 0 | 131 619 | 59 700 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности ЯНАО (окружной бюджет) |  | 75 176 | 0 | 0 | 9 176 | 66 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |  | 11 370 | 0 | 0 | 1 570 | 4 800 | 5 000 | 0 | 0 |
| **1.2** | **Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"** | **Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района** | **119 626** | **0** | **0** | **21 828** | **22 846** | **22 846** | **22 846** | **29 260** |
| 1.2.1 | Реализация мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности |  | 119 626 | 0 | 0 | 21 828 | 22 846 | 22 846 | 22 846 | 29 260 |
| **2** | **Подпрограмма "Реализация отдельных мероприятий в сфере жизнеобеспечения"** | | **1 528 642** | **0** | **0** | **418 765** | **295 100** | **289 411** | **304 673** | **220 693** |
|  | **Бюджет МО Пуровский район** |  | **1 059 529** |  |  | **418 765** | **160 696** | **156 208** | **164 417** | **159 443** |
|  | **Бюджет МО город Тарко-Сале** |  | **469 113** |  |  | **0** | **134 404** | **133 203** | **140 256** | **61 250** |
| **2.1** | **Основное мероприятие "Поддержка жилищно-коммунального комплекса"** | **Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района** | **768 385** |  |  | **347 449** | **105 217** | **100 729** | **108 938** | **106 052** |
| 2.1.1 | Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | 27 772 | 0 | 0 | 27 772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по благоустройству |  | 100 360 | 0 | 0 | 100 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период |  | 8 113 | 0 | 0 | 8 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Межбюджетные трансферты на реализацию иных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | 12 869 | 0 | 0 | 12 869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда |  | 39 853 | 0 | 0 | 39 853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6 | Реализация мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период |  | 41 992 | 0 | 0 | 41 992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7 | Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству |  | 673 | 0 | 0 | 91 | 194 | 194 | 194 | 0 |
| 2.1.8 | Проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований (окружной бюджет) |  | 234 862 | 0 | 0 | 43 082 | 47 945 | 47 945 | 47 945 | 47 945 |
| 2.1.9 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (окружной бюджет) |  | 82 597 | 0 | 0 | 37 215 | 15 383 | 10 895 | 19 104 | 0 |
| 2.1.10 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (окружной бюджет) |  | 196 520 | 0 | 0 | 36 102 | 41 695 | 41 695 | 41 695 | 35 333 |
| 2.1.11 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально- бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (окружной бюджет) |  | 22 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 774 |
| **2.2.** | **Основное мероприятие "Мероприятия в области транспорта"** |  | **304 851** | **0** | **0** | **67 923** | **59 754** | **59 754** | **59 754** | **57 666** |
|  | **Бюджет МО Пуровский район** |  | **287 751** |  |  | **67 923** | **55 479** | **55 479** | **55 479** | **53 391** |
|  | **Бюджет МО город Тарко-Сале** |  | **17 100** |  |  | **0** | **4 275** | **4 275** | **4 275** | **4 275** |
| 2.2.1 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в сфере предоставления транспортных услуг населению водным транспортом | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | 4 599 | 0 | 0 | 4 599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом | МКУ "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района" | 173 079 | 0 | 0 | 31 529 | 34 928 | 34 928 | 34 928 | 36 766 |
| 2.2.3 | Реализация мероприятий по оказанию транспортных услуг воздушным транспортом в целях предупреждения и недопущения распространения сибирской язвы | МКУ "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района | 10 700 | 0 | 0 | 10 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения водным транспортом | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | 51 868 | 0 | 0 | 10 887 | 10 343 | 10 343 | 10 343 | 9 952 |
| 2.2.5 | Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения (автомобильный транспорт) | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | 47 505 | 0 | 0 | 10 208 | 10 208 | 10 208 | 10 208 | 6 673 |
| 2.2.6. | Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения (Бюджет МО город Тарко-Сале) | МКУ "Управление городского хозяйства" | 17 100 | 0 | 0 | 0 | 4 275 | 4 275 | 4 275 | 4 275 |
| **2.3.** | **Основное мероприятие "Мероприятия в области связи"** | **Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района** | **3 393** | **0** | **0** | **3 393** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.3.1 | Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения сельских населенных пунктов услугами связи |  | 3 355 | 0 | 0 | 3 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | Мероприятия по созданию условий для обеспечения сельских населенных пунктов услугами связи |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | **Основное мероприятие "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства" (Бюджет МО город Тарко-Сале)** | **МКУ "Управление городского хозяйства"** | **452 013** | 0 | 0 | 0 | 130 129 | 128 928 | 135 981 | 56 975 |
| 2.4.1. | Расходы на обеспечение функций казенных учреждений |  | **190 020** | 0 | 0 | 0 | 47 539 | 47 539 | 47 539 | 47 403 |
| 2.4.2. | Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству |  | **61 533** | 0 | 0 | 0 | 18 095 | 19 603 | 22 814 | 1 021 |
| 2.4.3. | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |  | **23 590** | 0 | 0 | 0 | 5 821 | 5 821 | 5 821 | 6 127 |
| 2.4.4. | Проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований (Окружной бюджет) |  | **80 148** | 0 | 0 | 0 | 26 716 | 26 716 | 26 716 | 0 |
| 2.4.5. | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |  | **75 000** | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 2.4.6. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (Окружной бюджет) |  | **10 493** | 0 | 0 | 0 | 4 023 | 1 314 | 5 156 |  |
| 2.4.7. | Проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований (Бюджет МО город Тарко-Сале) |  | **5 592** | 0 | 0 | 0 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 371 |
| 2.4.8. | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (Бюджет МО город Тарко-Сале) |  | **5 001** | 0 | 0 | 0 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 053 |
| 2.4.9. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (Бюджет МО город Тарко-Сале) |  | **636** | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 212 | 0 |
| **3** | **Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"** | | **1 026 089** | **0** | **0** | **277 231** | **195 282** | **195 036** | **195 443** | **163 097** |
| **Бюджет МО Пуровский район** |  | **881 611** | **0** | **0** | **277 231** | **149 668** | **149 668** | **149 668** | **155 376** |
| **Бюджет МО город Тарко-Сале** |  | **144 478** | **0** | **0** | **0** | **45 614** | **45 368** | **45 775** | **7 721** |
| **3.1** | **Основное мероприятие "Поддержка дорожного хозяйства"** | **Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района** | **617 385** | **0** | **0** | **181 510** | **110 512** | **110 512** | **110 512** | **104 339** |
| 3.1.1 | Межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 108 519 | 0 | 0 | 73 830 | 11 563 | 11 563 | 11 563 | 0 |
| 3.1.2 | Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 13 775 | 0 | 0 | 13 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (окружной бюджет) |  | 495 091 | 0 | 0 | 93 905 | 98 949 | 98 949 | 98 949 | 104 339 |
| **3.2** | **Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности"** |  | **408 704** | **0** | **0** | **95 721** | **84 770** | **84 524** | **84 931** | **58 758** |
| **Бюджет МО Пуровский район** |  | **264 226** | **0** | **0** | **95 721** | **39 156** | **39 156** | **39 156** | **51 037** |
| **Бюджет МО город Тарко-Сале** |  | **144 478** | **0** | **0** | **0** | **45 614** | **45 368** | **45 775** | **7 721** |
| 3.2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | 85 215 | 0 | 0 | 57 676 | 0 | 0 | 0 | 27 539 |
| 3.2.2. | Бюджетные инвестиции в объекты дорожной деятельности | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Администрации Пуровского района" | 12 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3000 | 0 |
| 3.2.3 | Прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности (устройство и содержание зимних автодорог местного значения) | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | 167 011 | 0 | 0 | 35 045 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 23 498 |
| 3.2.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО город Тарко-Сале (Бюджет МО город Тарко-Сале) | МКУ "Управление городского хозяйства" | 27 919 |  |  | 0 | 6 761 | 6 515 | 6 922 | 7 721 |
| 3.2.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО город Тарко-Сале (Окружной бюджет) | МКУ "Управление городского хозяйства" | 110 730 |  |  |  | 36 910 | 36 910 | 36 910 | 0 |
| 3.2.5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (бюджет МО город Тарко-Сале) | МКУ "Управление городского хозяйства" | 5 829 |  |  |  | 1 943 | 1 943 | 1 943 | 0 |
| **4** | **Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | | **371 264** | **0** | **0** | **72 889** | **79 397** | **79 397** | **79 397** | **60 184** |
| **4.1** | **Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций"** | **Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района** | **371 264** | **0** | **0** | **72 889** | **79 397** | **79 397** | **79 397** | **60 184** |
| 4.1.1 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  | 371 264 | 0 | 0 | 72 889 | 79 397 | 79 397 | 79 397 | 60 184 |
| **Всего по разделу II** | | | **3 323 486** | **0** | **0** | **933 078** | **723 125** | **591 960** | **602 359** | **473 234** |
| **Бюджет МО Пуровский район** | | | **2 709 895** | **0** | **0** | **933 078** | **543 107** | **413 119** | **416 328** | **404 263** |
| **Бюджет МО город Тарко-Сале** | | | **613 591** | **0** | **0** | **0** | **180 018** | **178 571** | **186 031** | **68 971** |

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры" (в редакции постановления Администрации

от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_2017 г. № \_\_\_\_)

СВЕДЕНИЯ

о показателях эффективности реализации муниципальной программы

"Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры"

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измере-ния | 2013 | 2014 | | | 2015 | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение  пока-зателя | вес  пока-зателя | | Значение пока-зателя | вес  пока-зателя | | Значение пока-зателя | | вес  пока-зателя | Значение показателя | вес  пока-зателя | значение пока-зателя | вес  пока-зателя | значение пока-зателя | вес  пока-зателя | значение пока-зателя | вес  пока-зателя | значение пока-зателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **I** | **Программа "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры"** | **х** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель:** Повышение качества предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры | х |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача:** Снижение удельного потребления энергетических ресурсов в муниципальном хозяйстве, в многоквартирных домах муниципальных образований городских и сельских поселений района | х |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах | х |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | электрическая энергия | кВт.ч на 1 проживающего |  |  |  | |  |  | | | 0,1 | 905,05 | 0,08 | 905,05 | 0,1 | 905,05 | 0,1 | 905,05 | 0,1 | 905,05 |
| 1.1.2. | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади |  |  |  | |  |  | | | 0,1 | 0,25 | 0,08 | 0,25 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| 1.1.3. | горячая вода | куб. метров на 1  проживающего |  |  |  | |  |  | | | 0,1 | 12,2 | 0,08 | 12,2 | 0,1 | 12,2 | 0,1 | 12,2 | 0,1 | 12,2 |
| 1.1.4. | холодная вода | куб. метров на 1 проживающего |  |  |  | |  |  | | | 0,1 | 29,10 | 0,08 | 29,10 | 0,1 | 29,10 | 0,1 | 29,10 | 0,1 | 29,10 |
| 1.1.5. | природный газ | куб. метров на 1 проживающего |  |  | |  |  | |  | | 0,1 | 178,91 | 0,08 | 178,91 | 0,1 | 178,91 | 0,1 | 178,91 | 0,1 | 178,91 |
|  | Задача: Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, замена конструктивных элементов, поддержание в  надлежащем техническом состоянии | х |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 0,5 | | 100 | 0,5 | | 100 | | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 |
| 1.3. | Количество введённых в эксплуатацию объектов дорожной деятельности на территории города Тарко-Сале | ед. |  |  | |  |  | |  | |  |  | 0,1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Повышение качества транспортных услуг, сохранение транспортной доступности для населения на социально значимых маршрутах | шт. |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Количество социально значимых маршрутов, обеспечивающих транспортное сообщение с населенными пунктами Пуровского района | шт |  |  | |  |  | |  | | 0,1 | 6 | 0,1 | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | 5 |
|  | Цель: Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие с действующими стандартами качества, техническими требованиями | х |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Модернизация инженерной инфраструктуры | х |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса | % |  |  | |  |  | | |  | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 |
|  | Задача: Приведение инженерных сетей, строительных конструкций и элементов домов и квартир, находящихся в муниципальной собственности городских и сельских поселений на территории Пуровского района, в соответствие с установленными санитарными и техническими правилами и нормами | х |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Доля освоенных бюджетных ассигнований за отчетный период в общей сумме утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на межбюджетные трансферты | % | 100 | 0,5 | | 100 | 0,5 | | | 100 | 0,2 | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 |
| 1.7. | Повышение уровня благоустройства, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории города Тарко-Сале | % |  |  | |  |  | | |  |  |  | 0,1 | 75 | 0,1 | 80 | 0,1 | 80 | 0,1 | 80 |
| **II.** | **Подпрограмма "Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики"** | **х** |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания | х |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Ввод в действие строящихся объектов капитального строительства в установленные сроки в соответствии с действующими нормами продолжительности проектирования и строительства | х |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество объектов, по которым осуществляются проектно-изыскательские работы | объект |  |  | |  |  | | |  | 0,1 | 24 | 0,1 | 26 | 0,2 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество объектов, по которым осуществляются строительно- монтажные работы | объект |  |  | |  |  | | |  | 0,1 | 8 | 0,1 | 7 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Цель: Снижение потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципальных образований городских и сельских поселений района |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Повышение эффективности энергопотребления в муниципальном хозяйстве, в том числе за счет механизмов стимулирования энергосбережении и  повышения энергетической эффективности муниципального хозяйства района, реализация типовых энергосберегающих проектов |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Экономия потребления энергетических ресурсов по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия электроэнергии |  |  |  | |  |  | | |  | 0,2 | 145 197,90 | 0,2 | 149 735,34 | 0,2 | 150 170,43 | 0,25 | 150 543,37 | 0,25 | 150 543,37 |
|  | Экономия тепловой энергии |  |  |  | |  |  | | |  | 0,2 | 505,56 | 0,2 | 521,36 | 0,2 | 522,87 | 0,25 | 524,17 | 0,25 | 524,17 |
|  | Экономия воды |  |  |  | |  |  | | |  | 0,2 | 2693,52 | 0,2 | 2 777,70 | 0,2 | 2 785,77 | 0,25 | 2 792,68 | 0,25 | 2 792,68 |
|  | Экономия газа |  |  |  | |  |  | | |  | 0,2 | 104 479,44 | 0,2 | 107 744,42 | 0,2 | 108 057,50 | 0,25 | 108 325,86 | 0,25 | 108 325,86 |
| **III** | **Подпрограмма "Реализация отдельных мероприятий в сфере жизнеобеспечения"** |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение качества предоставляемых услуг, формирование благоприятных условий проживания |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в Пуровском районе |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество утвержденных схем (программ) развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований района, соответствующих требованиям действующего законодательства, в том числе | шт. |  | 0,1 | | 17 | 0,1 | | | 17 | 0,1 | 17 | 0,1 | 17 | 0,1 | 17 | 0,1 | 17 | 0,1 | 17 |
| 3.1.1. | схем водоснабжения и водоотведения | шт. |  | 0,03 | | 7 | 0,03 | | | 7 | 0,03 | 7 | 0,03 | 7 | 0,03 | 7 | 0,03 | 7 | 0,03 | 7 |
| 3.1.2. | откорректированных программ комплексного развития | шт. |  | 0,04 | | 8 | 0,04 | | | 8 | 0,04 | 8 | 0,04 | 8 | 0,04 | 8 | 0,04 | 8 | 0,04 | 8 |
| 3.1.3. | откорректированных схем теплоснабжения |  |  | 0,03 | | 2 | 0,03 | | | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 | 2 |
| 3.2. | Доля многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту общего имущества от общего количества многоквартирных домов | % |  | 0,1 | | 0,9 | 0,1 | | | 1,0 | 0,1 | 1,65 | 0,05 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Доля площади жилищного фонда, на которой проведены работы по капитальному ремонту в общей площади муниципального жилищного фонда | % |  | 0,1 | | 1,1 | 0,1 | | | 1,43 | 0,1 | 2,44 | 0,05 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Доля объектов социального значения, жилищного фонда, ресурсоснабжающих организаций муниципального образования Пуровский район, получивших паспорта готовности объектов к прохождению осенне-зимнего периода в установленном порядке | % | 100 | 0,1 | | 100 | 0,1 | | | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 |
| 3.5. | Количество городских и сельских населенных пунктов, охваченных системой утилизации отходов |  |  | 0,2 | | 2 | 0,2 | | | 2 | 0,2 | 2 | 0,1 | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 2 |
| 3.6. | Доля многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия по аварийно-восстановительным и ремонтным работам после наводнения на объектах жилищного фонда  п. Уренгой от общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории поселения |  |  | 0,1 | | 11 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Количество отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, в которых единственному оператору сельской телефонной связи компенсируются убытки за предоставленные услуги |  |  |  | |  |  | | |  | 0,1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Содержание и поставка уличного освещения в муниципальном образовании город Тарко-Сале |  |  |  | |  |  | | |  |  |  | 0,1 | 43,309/1 199 | 0,2 | 43,309/1 199 | 0,2 | 43,309/1 199 | 0,2 | 43,309/1 199 |
| 3.9. | Доля многоквартирных домов в муниципальном образовании город Тарко-Сале, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту общего имущества, от общего количества многоквартирных домов в муниципальном образовании город Тарко-Сале |  |  |  | |  |  | | |  |  |  | 0,5 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Доля площади жилищного фонда в муниципальном образовании город Тарко-Сале, на которой проведены работы по капитальному ремонту в общей площади муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании город Тарко-Сале |  |  |  | |  |  | | |  |  |  | 0,5 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение качества транспортных услуг, сохранение транспортной доступности населенных пунктов района |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным и воздушным транспортом на социально значимых межмуниципальных маршрутах в границах района, автомобильным общественным транспортом по регулируемым тарифам города Тарко-Сале |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Коэффициент изменения тарифов на перевозку пассажиров общественным транспортом на социально значимых маршрутах | % | 16,6 | 0,2 | | 24,3 | 0,2 | | | 22,5 | 0,2 | 21,1 | 0,2 | 21,1 | 0,2 | 21,1 | 0,2 | 21,1 | 0,2 | 21,1 |
| 3.11.1. | Автомобильным транспортом, не более | % | 16,6 | 0,1 | | 14,3 | 0,1 | | | 12,5 | 0,1 | 11,1 | 0,1 | 11,1 | 0,1 | 11,1 | 0,1 | 11,1 | 0,1 | 11,1 |
| 3.11.2. | Водным транспортом, не более | % |  | 0,1 | | 10 | 0,1 | | | 10 | 0,1 | 10 | 0,1 | 10 | 0,1 | 10 | 0,1 | 10 | 0,1 | 10 |
| 3.12 | Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных воздушным транспортным сообщением с административным центром района | шт | 4 | 0,1 | | 3 | 0,2 | | | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 3 |
| 3.13. | Коэффициент изменения тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в границах муниципального образования город Тарко-Сале | % |  |  | |  |  | | |  |  |  | 0,1 | 11,8 | 0,1 | 5,3 | 0,1 | 5 | 0,1 | 4,8 |
| **IV** | **Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"** |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Развитие сети автомобильных дорог |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Устройство и содержание зимних автомобильных дорог, автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Пуровского района |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных наземным транспортным сообщением с сетью автомобильных дорог общего пользования, с административным центром района и другими населенными пунктами в зимний период | шт | 2 | 0,3 | | 2 | 0,3 | | | 2 | 0,34 | 2 | 0,34 | 2 | 0,34 | 2 | 0,34 | 2 | 0,34 | 2 |
| 4.2. | Доля протяженности автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, на которых зафиксирован допустимый уровень их содержания (%) | % |  |  | |  |  | | |  | 0,33 | 100 | 0,33 | 100 | 0,33 | 100 | 0,33 | 100 | 0,33 | 100 |
|  | Задача: Разработка проектной документации. |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Количество объектов дорожного хозяйства Пуровского района, на которые разработана проектная документация | ед |  | 0,3 | | 1 | 0,3 | | | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0 |
| 4.4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | 0,4 | | 100 | 0,4 | | | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V** | **Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"** |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Создание условий эффективной работы органа местного самоуправления, совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выполнение плана мероприятий, утвержденного распоряжением Главы района на квартал, год | % | 100 | 0,5 | | 100 | 0,5 | | | 100 | 0,5 | 100 | 0,5 | 100 | 0,5 | 100 | 0,5 | 100 | 0,5 | 100 |
| 5.2. | Исполнение бюджетных обязательств на обеспечение выполнения функций управления от доведенных лимитов бюджетных ассигнований | % | 100 | 0,5 | | 100 | 0,5 | | | 100 | 0,5 | 100 | 0,5 | 100 | 0,5 | 100 | 0,5 | 100 | 0,5 | 100 |
| VI | **Подпрограмма "Модернизация коммунального хозяйства"** |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Ввод в действие строящихся объектов капитального строительства в установленные сроки в соответствии с действующими нормами  продолжительности проектирования и строительства |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество объектов, по которым осуществляются проектно-изыскательские работы | Объект | 28 | 0,5 | | 17 | 0,5 | | | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Количество объектов, по которым осуществляются строительно-монтажные работы | Объект | 7 | 0,5 | | 10 | 0,5 | | | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Снижение потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципальных образований городских и сельских поселений района |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Повышение эффективности энергопотребления в муниципальном хозяйстве, в том числе за счет механизмов стимулирования энергосбережении и  повышения энергетической эффективности муниципального хозяйства района, реализация типовых проектов |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Экономия потребления энергетических ресурсов по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 131 212,66 | 0,25 | | 134  444,8 | 0,25 | | | 144 700,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Экономия тепловой энергии | тыс. Гкал | 488,25 | 0,25 | | 468,12 | 0,25 | | | 503,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. | Экономия воды | тыс. куб. м | 2 601,28 | 0,25 | | 2 494,05 | 0,25 | | | 2684,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4. | Экономия газа | тыс. куб. м | 94 416,14 | 0,25 | | 96  741,88 | 0,25 | | | 104 121,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к муниципальной программе "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры" "(в редакции постановления Администрации  от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_2017 г. № \_\_\_\_) |

Перечень основных мероприятий в области водного, автомобильного и воздушного транспорта

| № п/п | Наименование | Расходы на реализацию основных мероприятий, (тыс.руб.) | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. | Отдельные мероприятия в области водного транспорта | 8 868 | 9 952 | 10887 | 10 343 | 10 343 | 10 343 | 9 952 |
| 1.1. | Предоставление субсидий организациям речного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения внутренним водным транспортом на межмуниципальных сообщениях в границах Пуровского района, в том числе по маршрутам | 8 868 | 9 952 | 10 887 | 10 343 | 10 343 | 10 343 | 9 952 |
| 1.1.1. | Самбург – Уренгой – Самбург | 8 868 | 9 952 | 10 887 | 10 343 | 10 343 | 10 343 | 9 952 |
| 2 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 9 418 | 9 419 | 10 208 | 10 208 | 10 208 | 10 208 | 6 673 |
| 2.1. | Предоставление субсидий организациям автомобильного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах в границах Пуровского района, в том числе по маршрутам | 9 418 | 9419 | 10 208 | 10 208 | 10 208 | 10 208 | 6 673 |
| 2.1.1. | Тарко-Сале – Пуровск – Тарко-Сале | 6799 | 6800 | 7 475 | 10 208 | 10 208 | 10 208 | 4 381 |
| 2.1.2. | Уренгой – Коротчаево – Уренгой | 2 619 | 2 619 | 2 733 | 0 | 0 | 0 | 2 292 |
| 3. | Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на социально значимых межмуниципальных маршрутах в границах Пуровского района, в том числе по маршрутам | 36 766 | 36 766 | 31 529 | 34 928 | 34 928 | 34 928 | 36 766 |
| 3.1. | Тарко-Сале – Халясавэй – Тарко-Сале | 8 326 | 8 326 | 6 185 | 8 326 | 8 326 | 8 326 | 8 326 |
| 3.2. | Тарко-Сале – Самбург – Тарко-Сале | 11836 | 11836 | 8 876 | 11836 | 11836 | 11836 | 11836 |
| 3.3. | Тарко-Сале – Толька – Тарко-Сале | 6 100 | 6 100 | 5 026 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| 3.4. | Иные полёты | 9 996 | 9 996 | 11 442 | 8 158 | 8 158 | 8 158 | 9 996 |
| 3.5. | Уренгой – Коротчаево | 499 | 499 | 0 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| 3.6. | резерв | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | Всего по транспорту | 55 052 | 56137 | 52 624 | 55 479 | 55 479 | 55 479 | 53 391 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  | Приложение № 4  к муниципальной программе "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры" (в редакции постановления Администрации  от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_2017 г. № \_\_\_\_) | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий в сфере дорожного хозяйства | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | | Расходы на реализацию основных мероприятий (тыс.руб.) | | | | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. | Устройство зимних автомобильных дорог общего пользования – всего, в том числе | | 6 147 | 8149 | 10 962 | 7 767 | 7 767 | 7 767 | 3 751 |
| 1.1. | с. Самбург – Заполярное НГКМ | | 2 858 | 2 858 | 3 283 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 2 858 |
| 1.2. | с. Халясавэй – водозабор на р. Еты-Пур | | 3 289 | 1 668 | 3 304 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 893 |
| 1.3. | водозабор на р. Еты-Пур–Ярайнерское месторождение | | 0 | 3623 | 4 375,6 | 3 141 | 3 141 | 3 141 | 0 |
| 2. | Содержание зимних автомобильных дорог общего пользования – всего, в том числе | | 19 962 | 30672 | 24 083 | 28 389 | 28 389 | 28 389 | 19 747 |
| 2.1. | с. Самбург – Заполярное НГКМ | | 15 929 | 13371 | 12 779 | 15 978 | 15 978 | 15 978 | 14 050 |
| 2.2. | с. Халясавэй – водозабор на р. Еты-Пур | | 4 033 | 5 601 | 4 732 | 5 458 | 5 458 | 5 458 | 5 697 |
| 2.3. | водозабор на р. Еты-Пур–Ярайнерское месторождение | | 0 | 11700 | 6 573 | 6 953 | 6 953 | 6 953 | 0 |
|  | Всего | | 26 109 | 38 821 | 35 045 | 36 156 | 36 156 | 36 156 | 23 498 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |



Форма 2



