муниципальное образование пуровский район

**администрациЯ**

ПОстановлЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |  | декабря | 201 | 6 | г. | № | 471-ПА |
| г. Тарко-Сале |

|  |
| --- |
| **О муниципально-частном партнерстве**  |

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом муниципального образования Пуровский район, Уставом муниципального образования город Тарко-Сале постановляет:

1. Определить Управление экономики Администрации Пуровского района уполномоченным органом на осуществление полномочий, указанных в части 2 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2. Утвердить прилагаемое Положение о муниципально-частном партнерстве.

3. Управлению информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского района (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете "Северный луч".

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района А.Н. Нестерук

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации района

от\_22\_ \_декабря\_ 2016 года №\_471-ПА\_

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципально-частном партнерстве

**I. Общие положения**

 **Цель настоящего Положения**

1.1. Целью настоящего Положения о муниципально-частном партнерстве (далее − Положение) является создание правовых условий для развития муниципально-частного партнерства в муниципальном образовании Пуровский район и (или) муниципальном образовании город Тарко-Сале (далее – район, город), привлечение частных инвестиций, обеспечение эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования, создание нового имущества для реализации приоритетных направлений развития экономики и социальной сферы района и (или) города. Данное Положение направлено на обеспечение координации деятельности структурных подразделений Администрации Пуровского района при реализации проектов муниципально-частного партнерства.

Муниципально-частное партнерство на территории района и (или) города основывается на принципах, установленных Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее − Федеральный закон).

 **Основные понятия, используемые в настоящем Положении**

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

1) муниципально-частное партнерство − юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенного в соответствии с настоящим Положением в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества;

2) проект муниципально-частного партнерства (далее − проект) − проект, планируемый для реализации совместно публичным партнером и частным партнером на принципах муниципально-частного партнерства;

3) соглашение о муниципально-частном партнерстве (далее − соглашение) − гражданско-правовой договор между публичным партнером и частным партнером, заключенный на срок не менее чем три года в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Положением;

4) публичный партнер − структурные подразделения Администрации Пуровского района, частично выступающие от имени Главы муниципального образования Пуровский район (далее – Глава района) и (или) Председателя Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале (далее − Председатель Собрания депутатов города), к компетенции которых отнесено осуществление полномочий в сфере, в которой планируется реализация проекта муниципально-частного партнерства;

5) частный партнер − российское юридическое лицо, которое соответствует Федеральному закону;

6) уполномоченный орган − Управление экономики Администрации Пуровского района (далее − Управление экономики);

7) уполномоченный орган субъекта – орган исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющий полномочия в соответствии со статьей 17 Федерального закона.

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, не определенные в настоящем подразделе, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством.

 **Полномочия муниципального образования в сфере муниципально-частного партнерства**

1.4. К полномочиям Главы района и (или) Председателя Собрания депутатов города в сфере муниципально-частного партнерства относятся принятие решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным партнером является муниципальное образование либо планируется проведение совместного конкурса с участием муниципального образования (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а также осуществление иных полномочий, предусмотренных Уставом района и (или) города и муниципальными правовыми актами.

1.5. Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия:

1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реализации проекта;

2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения;

3) осуществление мониторинга реализации соглашения;

4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения;

5) ведение реестра заключенных соглашений в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению;

6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении;

7) представление в уполномоченный орган субъекта результатов мониторинга реализации соглашений;

8) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным и региональным законодательством, Уставом района, Уставом города и муниципальными правовыми актами.

1.6. К полномочиям публичного партнера относится:

1) разработка формы предложения о реализации проекта муниципально-частного партнёрства в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1386 "Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнёрства, а так же требования к сведениям, содержащимся в предложении о реализации государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнёрства" (далее – форма предложения, постановление Правительства РФ от 19.12.2015 № 1386);

2) составление конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения;

3) организация и проведение конкурсов на право заключение соглашения;

4) осуществление контроля за исполнением соглашения.

1.7. Глава района и (или) Председатель Собрания депутатов города направляет в орган исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, определенный Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, проект для проведения оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества.

**II. Порядок разработки предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрение такого предложения уполномоченным органом и принятие решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства**

2.1.В соответствии с Федеральным законом инициатором проекта может выступать как частный, так и публичный партнёр (далее – инициатор проекта) (блок схемы порядков реализации проекта мниципально-частного партнерства, инициатором которого является публичный или частный партнер, представлены в приложениях №№ 1, 2).

2.2. Инициаторы проекта самостоятельно разрабатывают и направляют в уполномоченный орган форму предложения в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1386.

В случае если с инициативой проекта выступает частный партнер, Глава района и (или) Председатель Собрания депутатов города определяют публичного партнера, который будет курировать проект частного партнера.

 2.3. Предложение о реализации проекта муниципально-частного партнерства (далее – предложение) направляется в уполномоченный орган на бумажном носителе и в электронном виде и подлежит обязательной регистрации в уполномоченном органе. Срок рассмотрения предложения составляет 90 дней с момента регистрации предложения в уполномоченном органе.

2.4. В случае если предложение не отвечает требованиям, предусмотренным постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1386, уполномоченный орган принимает решение о направлении на доработку формы предложения в течение 10 рабочих дней с момента регистрации предложения и направляет инициатору проекта соответствующее уведомление.

 2.5. В течение срока рассмотрения предложения допустимо проведение совместных переговоров между публичным и частным партнёрами.

 2.6. В течение 10 рабочих дней с момента поступления предложения, уполномоченный орган направляет предложение и полный пакет необходимых документов в структурные подразделения Администрации Пуровского района, ответственные за процедуру рассмотрения проекта, согласно приложению № 4 к настоящему Положению, в соответствии с их компетенцией (далее – ответственные структурные подразделения).

 2.7. Ответственные структурные подразделения рассматривают предложение и в течение 30 дней направляют свое заключение в уполномоченный орган.

 2.8. В течение 10 дней с момента получения заключений от ответственных структурных подразделений уполномоченный орган созывает совет по инвестициям для рассмотрения предложения и принятия решения о направлении его на рассмотрение в уполномоченный орган субъекта.

 По результатам решения совета по инвестициям Глава района и (или) Председатель Собрания депутатов города принимает следующее решение:

 - о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган субъекта в целях оценки его эффективности и определения его сравнительного преимущества;

 - о невозможности реализации проекта по основаниям, предусмотренным пунктом 7 статьи 8 Федерального закона.

 2.9. Решение Главы района и (или) Председателя Собрания депутатов города оформляется постановлением Главы района и (или) решением Собрания депутатов города. Разработку и согласование проекта постановления обеспечивает уполномоченный орган в течение 15 дней с даты проведения заседания совета по инвестициям.

 2.10. В срок, не превышающий 10 дней со дня принятия одного из предусмотренных пунктом 2.8 настоящего раздела решений, уполномоченный орган направляет данное решение, а также оригиналы протокола предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта и размещает данное решение, предложение о реализации проекта и указанные протоколы переговоров на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.

 2.11. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия решения о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган субъекта в целях оценки его эффективности и определения его сравнительного преимущества, направляет предложение о реализации проекта, а также копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) на рассмотрение в уполномоченный орган субъекта.

 2.12. Уполномоченный орган субъекта рассматривает предложение в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества в течение срока, определенного Федеральным законом.

 2.13. Получение отрицательного заключения от уполномоченного органа субъекта является основанием для отказа от реализации проекта.

 2.14. В случае получения положительного заключения уполномоченного органа субъекта решение о реализации проекта принимается Главой района и (или) Председателем Собрания депутатов города в течение 60 дней с даты утверждения положительного заключения, и оформляется постановлением Главы района и (или) решением Собрания депутатов города.

 Ответственным за разработку и согласование проекта постановления Главы района и (или) решения Собрания депутатов города является уполномоченный орган.

 2.15. В случае если инициатором проекта является публичный партнер, то он в срок, не превышающий 180 дней со дня принятия вышесказанного решения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения.

 2.16. В случае если решение о реализации проекта принято на основании предложения частного партнера, публичный партнер в течение 10 дней после утверждения постановления о принятии решения о реализации проекта размещает на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ и на официальном сайте Пуровского района решение о реализации проекта в целях принятия от иных лиц заявлений о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения на условиях, предусмотренных решением о реализации проекта, с приложением банковской гарантии в размере не менее 5% от объема прогнозируемого финансирования.

 2.17. В случае если в течение 45 дней заявлений на участие в конкурсе не поступало, публичный партнер принимает решение о заключении соглашения о реализации проекта (далее – соглашение) без проведения конкурса и письменно в произвольной форме направляет частному партнеру уведомление об установлении срока подписания соглашения.

 2.18. В случае если в течение 45 дней публичному партнеру поступят заявления от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения, публичный партнер в лице уполномоченного органа в срок, не превышающий 180 дней со дня окончания сбора заявлений в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения (далее – конкурс).

 2.19. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом.

 2.20. Соглашение заключается на основании протокола о результатах проведения конкурса в порядке, установленном статьей 32 Федерального закона.

 2.21. В срок, не превышающий 5 дней со дня подписания соглашения, уполномоченный орган регистрирует соглашение в реестре соглашений о муниципально-частном партнерстве.

2.22. Контроль за исполнением соглашения в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1490 "Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнёрстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве", осуществляет уполномоченный орган, юридические лица, выступающие на стороне публичного партнёра, которые на основании соглашения имеют право беспрепятственного доступа на объект соглашения и к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением.

 Приложение № 1

 к Положению о муниципально-частном

партнерстве

**Блок-схема**

порядка реализации проекта муниципально-частного партнерства,

 инициатором которого является публичный партнер

Разработка предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (далее – МЧП), направление в исполнительный орган власти ЯНАО (далее – ИОВ)

(отв. исп. – публичный партнер (далее – ПП)

Рассмотрение ИОВ предложения с проведением совместных переговоров (при необходимости) ИОВ, инициатором проекта (далее – ИП), ПП

Срок – не более 180 дней со дня поступления в ИОВ предложения

(отв. Исп. – ИОВ, при содействии ПП, ИП)

Заключение соглашения о МЧП

Срок подписания соглашения устанавливается конкурсной документацией, но не может быть ранее 10 дней со дня размещения протокола об итогах конкурса на официальном сайте, определенном Правительством РФ для размещения информации о проведении торгов **(torgi.gov.ru)**

Соглашение о МЧП подлежит регистрации в реестре соглашений

(отв. исп. – ПП)

Организация и проведение конкурса на право заключения соглашения

Срок – 180 дней со дня принятия решения

(отв. исп. – ПП)

Принятие решения об организации и проведении конкурса на право заключения соглашения

(отв. исп. – ПП)

Принятие решения о реализации проекта МЧП на основании положительного заключения ИОВ

Срок – не более 60 дней со дня получения положительного заключения ИОВ

(отв. исп. – ПП)

Утверждение заключения об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе, направление в адрес ПП заключения, оригинала протокола переговоров (в случае проведения)

(отв. исп. – ИОВ)

Размещение на сайте ИОВ решения, предложения и протокола переговоров (в случае проведения)

Срок – в течение 5 дней со дня утверждения заключения

(отв. исп. – ИОВ)

Утверждение заключения о неэффективности проекта и об отсутствии его сравнительного преимущества и направление в адрес ПП заключения, оригинала протокола переговоров (в случае проведения)

(отв. исп. – ИОВ)

Размещение на сайте ИОВ решения, предложения и протокола переговоров (в случае проведения)

Срок – в течение 5 дней со дня утверждения заключения

(отв. исп. – ИОВ)

Приложение № 2

 к Положению о муниципально-частном

партнерстве

**Блок-схема**

порядка реализации проекта муниципально-частного партнерства,

 инициатором которого является частный партнер

Разработка предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (далее – МЧП), проведение предварительных переговоров (при необходимости) между публичным партнером (далее – ПП) и инициатором проекта (далее – ИП)

(отв. исп. – ПП, ИП)

Рассмотрение ИОВ предложения о реализации проекта МЧП с проведением совместных переговоров ИОВ, ИП, ПП (при необходимости)

Срок – не более 180 дней со дня поступления в ИОВ документов от ПП

(отв. исп. – ИОВ, при содействии ПП, ИП)

Размещение на официальном сайте муниципального образования Пуровский район решения, предложения и протоколов предварительных переговоров (в случае их проведения) и направление ИП решения и оригиналов протоколов предварительных переговоров (в случае их проведения)

Срок – не более 10 дней со дня принятия решения

(отв. исп. – ПП)

Размещение на официальном сайте муниципального образования Пуровский район решения, предложения и протоколов предварительных переговоров (в случае их проведения)

Срок – не более 10 дней со дня принятия решения

(отв. исп. – ПП)

Направление ИП решения и оригиналов протоколов предварительных переговоров (в случае их проведения)

Срок – не более 10 дней со дня принятия решения

(отв. исп. – ПП)

Направление в ИОВ предложения о реализации проекта МЧП, копий протоколов предварительных переговоров (в случае их проведения) на рассмотрение в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества

Срок – не более 10 дней со дня принятия решения

(отв. исп. – ПП)

Принято решение о направлении в исполнительный орган власти ЯНАО (далее – ИОВ) предложения о реализации проекта на рассмотрение в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества

Принято решение о невозможности реализации проекта МЧП

Рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП и принятие решения о возможности/невозможности реализации проекта

Срок – не более 90 дней со дня поступления предложения от ИП

 (отв. исп. – ПП)

Направление ИП документов ПП

Перечень документов: предложение о реализации проекта МЧП, банковская гарантия в размере не менее 5% от объема прогнозируемого финансирования

(отв. исп.- ИП)

Утверждение заключения об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе, направление в адрес ПП и ИП заключения, оригинала протокола переговоров (в случае их проведения)

(отв. исп. – ИОВ)

Утверждение заключения о неэффективности проекта МЧП и об отсутствии его сравнительного преимущества и направление в адрес ПП и ИП заключения, оригинала протокола переговоров (в случае их проведения)

(отв. исп. – ИОВ)

Размещение на сайте ИОВ решения, предложения и протокола переговоров (в случае их проведения)

Срок – в течение 5 дней со дня утверждения заключения

(отв. исп. – ИОВ)

Размещение на сайте ИОВ решения, предложения и протокола переговоров (в случае их проведения)

Срок – в течение 5 дней со дня утверждения заключения

(отв. исп. – ИОВ)

Заключение соглашения о МЧП

Срок подписания соглашения устанавливается конкурсной документацией, но не может быть ранее 10 дней со дня размещения протокола об итогах конкурса на официальном сайте, определенном Правительством РФ для размещения информации о проведении торгов **(torgi.gov.ru)**

Соглашение о МЧП подлежит регистрации в реестре соглашений

(отв. исп. – ПП)

Организация и проведение конкурса на право заключения соглашения

Срок – 180 дней со дня принятия решения

(отв. исп. – ПП)

Принятие решения об организации и проведении конкурса на право заключения соглашения

(отв. исп. – ПП)

Поступление заявлений о намерении участвовать в конкурсе и соответствие заявителей требованиям Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно - частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Принятие решения о заключении с ИП соглашения о МЧП без проведения процедуры конкурса и установление срока подписания соглашения

(отв. исп. – ПП)

Заявлений о намерении участвовать в конкурсе не поступало

Размещение на официальном сайте, определенном Правительством РФ для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) и на официальном сайте муниципального образования Пуровский район решения о реализации проекта МЧП в целях принятия заявлений о намерениях участвовать в конкурсе от других лиц с приложением банковской гарантии в размере не менее 5% от объема прогнозируемого финансирования

Срок на размещение решения о реализации проекта МЧП – 10 дней со дня принятия решения

Срок приема заявлений – 45 дней со дня размещения информации о принятии заявлений

Принятие решения о реализации проекта МЧП на основании положительного заключения ИОВ

Срок – не более 60 дней со дня получения положительного заключения ИОВ

(отв. исп. – ПП)

Приложение № 3

 к Положению о муниципально-частном

партнерстве

**Форма реестра соглашений о муниципально-частном партнерстве**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Стороны соглашения | Объект соглашения | Дата соглашения | Объем финансирования  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Положению о муниципально-частном партнерстве

Перечень структурных подразделений Администрации Пуровского района, уполномоченных рассматривать предложение о реализации проекта муниципально-частного партнерства

1. Административно-правовой департамент Администрации Пуровского района.
2. Департамент финансов и казначейства Администрации Пуровского района.
3. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района.
4. Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района.
5. Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.
6. Департамент образования Администрации Пуровского района.
7. Управление экономики Администрации Пуровского района.
8. Управление культуры Администрации Пуровского района.
9. Управление по физической культуре и спорту Администрации района.
10. Управление молодёжной политики и туризма Администрации Пуровского района.