| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН мероприятий по освоению земельных участков для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, на территории муниципального образования Пуровский район на 2014-2018 годы |
| --- |
| 1. Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство |
| МО г. Тарко-Сале |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| микрорайон "Окуневый", количество земельных участков - 93 |
| 1. | Градостроительная подготовка территории | исполнено | Администрация МО г. Тарко-Сале, Отдел архитектуры, градостроительства и земельного контроля | Постановление Главы города от 18.04.2011 № 68-ПГ "Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона "Окунёвый" | обеспечение градостроительной документацией; определение границ земельных участков для строительства |  |
| 2. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  |  | перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения |  |
| 2.1. | Проектные работы | исполнено | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ |  |
| 2.2. | Обеспечение сетями электроснабжения, в том числе: |  |  |  | обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой |  |
| - | Строительство сетей электроснабжения | 3 квартал 2014 года | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района (далее - ДИиЗО) для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения |  |
| 2.3. | Обеспечение территории сетями тепловодоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей водоснабжения | 2 квартал 2015 года | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.4. | Обеспечение территории сетями газоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей газоснабжения | 2 квартал 2015 года | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.5. | Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры | постоянно в период строительства | Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района (далее - ДСА и жилищной политики) |  |  | уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых |
| 2.6. | Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | постоянно до подключения | ресурсоснабжающие организации |  | подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | Администрация МО г. Тарко-Сале |  |  |  |
| 3.1. | Проектные работы | исполнено |  | Распоряжение об утверждении проектной документации | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ | уведомление ДИиЗО о сроках строительства, в течении 5 дней с даты определения таковых |
| 3.2. | Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети | исполнено |  | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты готовности объекта |
| 3.3. | Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории | октябрь 2015 года |  | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | обеспечение территории объектами общего пользования | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства |
| 4. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков | исполнено | Управление земельных отношений ДИиЗО |  | кадастровые паспорта земельных участков получены |  |
| 5. | Предоставление земельных участков | в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П | Управление земельных отношений ДИиЗО | распоряжение о предоставлении земельных участков | предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей | направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке |
| микрорайон "Инициатива" количество земельных участков - 30 |
| 1. | Градостроительная подготовка территории |  | Администрация МО г. Тарко-Сале Отдел архитектуры, градостроительства и земельного контроля |  | обеспечение градостроительной документацией; определение границ земельных участков для строительства | уведомление ДИиЗО об утверждении проекта межевания, в течении 5 дней с даты утверждения |
| 1.1. | Разработка и утверждение проекта планировки территории | август 2015 года |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка и утверждение проекта межевания территории | август 2015 года |  |  |  |  |
| 2. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования | После разработки проекта планировки посления и выделения финансирования, включения объекта в муниципальную программу |  | перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | В течении 5 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО об утверждении проекта, и об ориентировочных сроках строительства |
| 2.1. | Проектные работы |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ |  |
| 2.2. | Обеспечение сетями электроснабжения, в том числе: |  |  |  | обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой |  |
| - | Строительство сетей электроснабжения | - | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения |  |
| 2.3. | Обеспечение территории сетями тепловодоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей теплоснабжения | - | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.4. | Обеспечение территории сетями газоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей газоснабжения | - | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.5. | Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры | постоянно в период строительства | ДСА и жилищной политики |  |  | уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых |
| 2.6. | Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | постоянно до подключения | ресурсоснабжающие организации |  | подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | Администрация МО г. Тарко-Сале |  |  |  |
| 3.1. | Проектные работы | исполнено |  | Распоряжение об утверждении проектной документации | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ | уведомление ДИиЗО о сроках строительства, в течении 5 дней с даты определения таковых |
| 3.2. | Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети | октябрь 2016 года |  | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты готовности объекта |
| 3.3. | Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории | октябрь 2016 года |  | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | обеспечение территории объектами общего пользования | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства |
| 4. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков | Сроки буду определены после утверждения проекта планировки и проекта межевания территории | Управление земельных отношений ДИиЗО |  | получение кадастровых паспортов земельных участков |  |
| 5. | Предоставление земельных участков | в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П | Управление земельных отношений ДИиЗО | распоряжение о предоставлении земельных участков | предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей | направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке |
| микрорайон "Северный", количество участков - не определено |
| 1. | Градостроительная подготовка территории |  | Администрация МО г. Тарко-Сале Отдел архитектуры, градостроительства и земельного контроля |  | обеспечение градостроительной документацией; определение границ земельных участков для строительства | уведомление ДИиЗО об утверждении проекта межевания, в течении 5 дней с даты утверждения |
| 1.1. | Корректировка генерального плана г. Тарко-Сале | декабрь 2015 года |  | решение об утверждении |  |  |
| 1.2. | Корректировка правил землепользования и застройки г. Тарко-Сале | декабрь 2015 года |  | решение об утверждении |  |  |
| 1.3. | Разработка и утверждение проекта "Местные нормативы градостроительного проектирования" | декабрь 2014 года |  | решение об утверждении |  |  |
| 1.4. | Разработка и утверждение проекта планировки территории | август 2016 года |  | Постановление Главы города об утверждении проекта планировки |  |  |
| 1.5. | Разработка и утверждение проекта межевания территории | август 2016 года |  | Постановление Главы города об утверждении проекта межевания |  |  |
| 2. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования | После разработки проекта планировки посления и выделения финансирования, включения объекта в муниципальную программу |  | перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета (реквизиты) | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | В течении 5 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО об утверждении проекта, и об ориентировочных сроках строительства |
| 2.1. | Проектные работы | - | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ |  |
| 2.2. | Обеспечение сетями электроснабжения, в том числе: |  |  |  | обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой |  |
| - | Строительство сетей электроснабжения | - | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения |  |
| 2.3. | Обеспечение территории сетями тепловодоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей теплоснабжения | - | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.4. | Обеспечение территории сетями газоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей газоснабжения | - | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.5. | Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры | постоянно в период строительства | ДСА и жилищной политики |  |  | уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых |
| 2.6. | Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | постоянно до подключения | ресурсоснабжающие организации |  | подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | Администрация МО г. Тарко-Сале |  |  |  |
| 3.1. | Проектные работы | июнь 2017 года |  | Распоряжение об утверждении проектной документации | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ |  |
| 3.2. | Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети | октябрь 2017 года |  | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты готовности объекта |
| 3.3. | Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории | октябрь 2017 года |  | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | обеспечение территории объектами общего пользования | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства |
| 4. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков | Сроки буду определены после утверждения проекта планировки и проекта межевания территории | Управление земельных отношений ДИиЗО |  | получение кадастровых паспортов земельных участков |  |
| 5. | Предоставление земельных участков | в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П | Управление земельных отношений ДИиЗО | распоряжение о предоставлении земельных участков | предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей | направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке |
| МО п.г.т. Уренгой |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| микрорайон 6, количество земельных участков - 56 |
| 1. | Градостроительная подготовка территории | разработана | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики |  | обеспечение градостроительной документацией; определение границ земельных участков для строительства |  |
| 2. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  |  | перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета (реквизиты) | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения |  |
| 2.1. | Проектные работы | исполнено | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ |  |
| 2.2. | Обеспечение сетями электроснабжения, в том числе: |  |  |  | обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой |  |
| - | Строительство сетей электроснабжения | 2 квартал 2016 года | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения |  |
| 2.3. | Обеспечение территории сетями тепловодоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей водоснабжения | 2 квартал 2016 года | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.4. | Обеспечение территории сетями газоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей газоснабжения | 2 квартал 2016 года | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.5. | Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры | постоянно в период строительства | ДСА и жилищной политики |  |  | уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых |
| 2.6. | Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | постоянно до подключения | ресурсоснабжающие организации |  | подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования | сроки выполнения работ будут определены при выделении денежных средств | Администрация МО п. Уренгой |  |  |  |
| 3.1. | Проектные работы |  |  |  | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ | уведомление ДИиЗО о сроках строительства, в течении 5 дней с даты определения таковых |
| 3.2. | Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети |  |  |  | обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты готовности объекта |
| 3.3. | Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории |  |  |  | обеспечение территории объектами общего пользования | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства |
| 4. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков | 01.12.2014 | Управление земельных отношений ДИиЗО |  | получение кадастровых паспортов земельных участков |  |
| 5. | Предоставление земельных участков | в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П | Управление земельных отношений ДИиЗО | распоряжение о предоставлении земельных участков | предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей | направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке |
| микрорайон 7, количество участков - не определено |
| 1. | Градостроительная подготовка территории |  | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики |  | обеспечение градостроительной документацией; определение границ земельных участков для строительства | уведомление ДИиЗО об утверждении проекта межевания, в течении 5 дней с даты утверждения |
| 1.1. | Разработка и утверждение проекта планировки территории | декабрь 2014 года |  | постановление Главы поселка |  |  |
| 1.2. | Разработка и утверждение проекта межевания территории | декабрь 2014 года |  | постановление Главы поселка |  |  |
| 2. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  |  | перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета (реквизиты) | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения |  |
| 2.1. | Проектные работы | После утверждения проекта планировки поселения, выделения финансирования и включения объекта в муниципальную программу | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ | В течении 5 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО об утверждении проекта, и об ориентировочных сроках строительства |
| 2.2. | Обеспечение сетями электроснабжения, в том числе: |  |  |  | обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой |  |
| - | Строительство сетей электроснабжения | - | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения |  |
| 2.3. | Обеспечение территории сетями тепловодоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей теплоснабжения | - | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.4. | Обеспечение территории сетями газоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей газоснабжения | - | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.5. | Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры | постоянно в период строительства | ДСА и жилищной политики |  |  | уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых |
| 2.6. | Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | постоянно до подключения | ресурсоснабжающие организации |  | подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования | Сроки буду определены после утверждения проекта планировки и проекта межевания территории | Администрация МО п. Уренгой |  |  |  |
| 3.1. | Проектные работы |  |  |  | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ | уведомление ДИиЗО о сроках строительства, в течении 5 дней с даты определения таковых |
| 3.2. | Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети |  |  |  | обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты готовности объекта |
| 3.3. | Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории |  |  |  | обеспечение территории объектами общего пользования | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства |
| 4. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков | Сроки буду определены после утверждения проекта планировки и проекта межевания территории | Управление земельных отношений ДИиЗО |  | получение кадастровых паспортов земельных участков |  |
| 5. | Предоставление земельных участков | в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П | Управление земельных отношений ДИиЗО | распоряжение о предоставлении земельных участков | предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей | направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке |
| МО п. Пурпе |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| микрорайон "Строитель", количество земельных участков - 35 |
| 1. | Градостроительная подготовка территории |  | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики |  | обеспечение градостроительной документацией; определение границ земельных участков для строительства | уведомление ДИиЗО об утверждении проекта межевания, в течении 5 дней с даты утверждения |
| 1.1. | Разработка и утверждение проекта планировки территории | декабрь 2014 года |  | Постановление Главы поселка |  |  |
| 1.2. | Разработка и утверждение проекта межевания территории | декабрь 2014 года |  | Постановление Главы поселка |  |  |
| 2. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  |  | перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета (реквизиты) | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения |  |
| 2.1. | Проектные работы | исполнено | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ |  |
| 2.2. | Обеспечение сетями электроснабжения, в том числе: |  |  |  | обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой |  |
| - | Строительство сетей электроснабжения | 2 квартал 2016 года | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения |  |
| 2.3. | Обеспечение территории сетями тепловодоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей водоснабжения | 2 квартал 2016 года | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.4. | Обеспечение территории сетями газоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей газоснабжения | 2 квартал 2016 года | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.5. | Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры | постоянно в период строительства | ДСА и жилищной политики |  |  | уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых |
| 2.6. | Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | постоянно до подключения | ресурсоснабжающие организации |  | подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | Администрация МО п. Пурпе |  |  | В течении 5 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО об утверждении проекта, и об ориентировочных сроках строительства |
| 3.1. | Проектные работы | после выделения финансирования, разработки и утверждения проектной документации |  |  | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ | уведомление ДИиЗО о сроках строительства, в течении 5 дней с даты определения таковых |
| 3.2. | Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети | исполнено, соответствует местным нормативам градостроительного проектирования |  |  | обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой |  |
| 3.3. | Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории | после утверждения проекта |  |  | обеспечение территории объектами общего пользования | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства |
| 4. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков | 01.12.2014 | Управление земельных отношений ДИиЗО |  | получение кадастровых паспортов земельных участков |  |
| 5. | Предоставление земельных участков | в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П | Управление земельных отношений ДИиЗО | распоряжение о предоставлении земельных участков | предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей | направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке |
| МО п. Ханымей |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| количество земельных участков - 25 |
| 1. | Градостроительная подготовка территории | исполнено | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики | Постановление Главы поселка | обеспечение градостроительной документацией; определение границ земельных участков для строительства | уведомление ДИиЗО об утверждении проекта межевания, в течении 5 дней с даты утверждения |
| 2. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  |  | перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета (реквизиты) | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения |  |
| 2.1. | Проектные работы | ведется сбор исходных данных, подготовка заявки на проектирование | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ | В течении 5 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО об утверждении проекта, и об ориентировочных сроках строительства |
| 2.2. | Обеспечение сетями электроснабжения, в том числе: | после утверждения проекта на строительство |  |  | обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой |  |
| - | Строительство сетей электроснабжения |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения |  |
| 2.3. | Обеспечение территории сетями тепловодоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей водоснабжения | после утверждения проекта на строительство | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.4. | Обеспечение территории сетями газоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей газоснабжения | после утверждения проекта на строительство | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.5. | Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры | постоянно в период строительства | ДСА и жилищной политики |  |  | уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых |
| 2.6. | Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | постоянно до подключения | ресурсоснабжающие организации |  | подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | Администрация МО п. Ханымей |  |  |  |
| 3.1. | Проектные работы | работы выполнены частично, окончание работ - 2016 год |  |  | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ | уведомление ДИиЗО о сроках строительства, в течении 5 дней с даты определения таковых |
| 3.2. | Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети | работы выполнены частично, срок завершения работ будет определен после выделения денежных средств |  |  | обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты готовности объекта |
| 3.3. | Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории | сроки выполнения работ будут определены при выделении денежных средств |  |  | обеспечение территории объектами общего пользования | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства |
| 4. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков | исполнено | Управление земельных отношений ДИиЗО |  | кадастровые паспорта земельных участков получены |  |
| 5. | Предоставление земельных участков | в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П | Управление земельных отношений ДИиЗО | распоряжение о предоставлении земельных участков | предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей | направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке |
| МО Пуровское |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| п. Пуровск, микрорайон СМП, количество земельных участков - 8 |
| 1. | Градостроительная подготовка территории | исполнено | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики | Постановление Главы поселения |  |  |
| 2. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  |  | перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения |  |
| 2.1. | Проектные работы | ведется сбор исходных данных, подготовка заявки на проектирование | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ | В течении 5 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО об утверждении проекта, и об ориентировочных сроках строительства |
| 2.2. | Обеспечение сетями электроснабжения, в том числе: |  |  |  | обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой |  |
| - | Строительство сетей электроснабжения | после утверждения проекта на строительство | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения |  |
| 2.3. | Обеспечение территории сетями тепловодоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей водоснабжения | после утверждения проекта на строительство | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.4. | Обеспечение территории сетями газоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей газоснабжения | после утверждения проекта на строительство | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.5. | Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры | постоянно в период строительства | ДСА и жилищной политики |  |  | уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых |
| 2.6. | Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | постоянно до подключения | ресурсоснабжающие организации |  | подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования | сроки выполнения работ будут определены при выделении денежных средств | Администрация МО Пуровское |  |  |  |
| 3.1. | Проектные работы |  |  |  | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ | уведомление ДИиЗО о сроках строительства, в течении 5 дней с даты определения таковых |
| 3.2. | Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети |  |  |  | обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты готовности объекта |
| 3.3. | Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории |  |  |  | обеспечение территории объектами общего пользования | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства |
| 4. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков | 2015 год | Управление земельных отношений ДИиЗО |  | получение кадастровых паспортов земельных участков |  |
| 5. | Предоставление земельных участков | в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П | Управление земельных отношений ДИиЗО | распоряжение о предоставлении земельных участков | предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей | направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке |
| п. Пуровск, микрорайон "Центральный" (ул. Новая), количество земельных участков - 20 |
| 1. | Градостроительная подготовка территории | исполнено | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики | постановление главы поселения | обеспечение градостроительной документацией; определение границ земельных участков для строительства | уведомление ДИиЗО об утверждении проекта межевания, в течении 5 дней с даты утверждения |
| 2. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  |  | перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения |  |
| 2.1. | Проектные работы | ведется сбор исходных данных, подготовка заявки на проектирование | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ | В течении 5 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО об утверждении проекта, и об ориентировочных сроках строительства |
| 2.2. | Обеспечение сетями электроснабжения, в том числе: |  |  |  | обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой |  |
| - | Строительство сетей электроснабжения | после утверждения проекта на строительство | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения |  |
| 2.3. | Обеспечение территории сетями тепловодоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей водоснабжения | после утверждения проекта на строительство | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.4. | Обеспечение территории сетями газоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей газоснабжения | после утверждения проекта на строительство | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.5. | Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры | постоянно в период строительства | ДСА и жилищной политики |  |  | уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых |
| 2.6. | Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | постоянно до подключения | ресурсоснабжающие организации |  | подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования | сроки выполнения работ будут определены при выделении денежных средств | Администрация МО Пуровское |  |  |  |
| 3.1. | Проектные работы |  |  |  | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ | уведомление ДИиЗО о сроках строительства, в течении 5 дней с даты определения таковых |
| 3.2. | Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети |  |  |  | обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты готовности объекта |
| 3.3. | Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории |  |  |  | обеспечение территории объектами общего пользования | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства |
| 4. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков | 2016 год | Управление земельных отношений ДИиЗО |  | получение кадастровых паспортов земельных участков |  |
| 5. | Предоставление земельных участков | в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П | Управление земельных отношений ДИиЗО | распоряжение о предоставлении земельных участков | предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей | направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке |
| МО с. Самбург |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| восточная часть села, количество земельных участков - 20 |
| 1. | Градостроительная подготовка территории | декабрь 2014 года | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики | постановление Главы села | обеспечение градостроительной документацией; определение границ земельных участков для строительства | уведомление ДИиЗО об утверждении проекта межевания, в течении 5 дней с даты утверждения |
| 2. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования | После утверждения проекта планировки поселения и выделения финансирования, включения объекта в муниципальную программу |  | перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения |  |
| 2.1. | Проектные работы |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ |  |
| 2.2. | Обеспечение сетями электроснабжения, в том числе: |  |  |  | обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой |  |
| - | Строительство сетей электроснабжения |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения |  |
| 2.3. | Обеспечение территории сетями тепловодоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей теплоснабжения |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.4. | Обеспечение территории сетями газоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей газоснабжения |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.5. | Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры | постоянно в период строительства | ДСА и жилищной политики |  |  | уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых |
| 2.6. | Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | постоянно до подключения | ресурсоснабжающие организации |  | подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования | После утверждения проекта планировки поселения и выделения финансирования | Администрация МО с. Самбург |  |  |  |
| 3.1. | Проектные работы |  |  |  | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ | уведомление ДИиЗО о сроках строительства, в течении 5 дней с даты определения таковых |
| 3.2. | Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети |  |  |  | обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты готовности объекта |
| 3.3. | Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории |  |  |  | обеспечение территории объектами общего пользования | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства |
| 4. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков | Сроки буду определены после утверждения проекта планировки и проекта межевания | Управление земельных отношений ДИиЗО |  | получение кадастровых паспортов земельных участков |  |
| 5. | Предоставление земельных участков | в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П | Управление земельных отношений ДИиЗО | распоряжение о предоставлении земельных участков | предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей | направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке |
| МО д. Харампур |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| западная часть села, количество земельных участков - 16 |
| 1. | Градостроительная подготовка территории | декабрь 2014 года | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики | постановление Главы деревни | обеспечение градостроительной документацией; определение границ земельных участков для строительства | уведомление ДИиЗО об утверждении проекта межевания, в течении 5 дней с даты утверждения |
| 2. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования | После утверждения проекта планировки поселения и выделения финансирования, включения объекта в муниципальную программу |  | перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения |  |
| 2.1. | Проектные работы |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ |  |
| 2.2. | Обеспечение сетями электроснабжения, в том числе: |  |  |  | обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой |  |
| - | Строительство сетей электроснабжения | - | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения |  |
| 2.3. | Обеспечение территории сетями тепловодоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей теплоснабжения | - | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.4. | Обеспечение территории сетями газоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей газоснабжения | - | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.5. | Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры | постоянно в период строительства | ДСА и жилищной политики |  |  | уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых |
| 2.6. | Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | постоянно до подключения | ресурсоснабжающие организации |  | подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования | После утверждения проекта планировки поселения и выделения финансирования | Администрация МО д. Харампур |  |  |  |
| 3.1. | Проектные работы |  |  |  | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ | уведомление ДИиЗО о сроках строительства, в течении 5 дней с даты определения таковых |
| 3.2. | Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети |  |  |  | обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты готовности объекта |
| 3.3. | Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории |  |  |  | обеспечение территории объектами общего пользования | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства |
| 4. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков | сроки будут определены после перевода земель лесного фонда в земли населенных пунктов | Управление земельных отношений ДИиЗО |  | получение кадастровых паспортов земельных участков |  |
| 5. | Предоставление земельных участков | в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П | Управление земельных отношений ДИиЗО | распоряжение о предоставлении земельных участков | предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей | направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке |
| МО с. Халясавэй |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| восточная часть села, количество земельных участков - 8 |
| 1. | Градостроительная подготовка территории | декабрь 2014 года | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики | постановление Главы села | обеспечение градостроительной документацией; определение границ земельных участков для строительства | уведомление ДИиЗО об утверждении проекта межевания, в течении 5 дней с даты утверждения |
| 2. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования | После выделения финансирования, включения объекта в муниципальную программу |  | перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения |  |
| 2.1. | Проектные работы | - | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ |  |
| 2.2. | Обеспечение сетями электроснабжения, в том числе: | - |  |  | обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой |  |
| - | Строительство сетей электроснабжения | - | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения |  |
| 2.3. | Обеспечение территории сетями тепловодоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей теплоснабжения | - | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.4. | Обеспечение территории сетями газоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Строительство сетей газоснабжения | - | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
| - | Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности | в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта |
| - | Регистрация права муниципальной собственности на объект | в течении 30 дней с даты приема объекта | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Свидетельство о регистрации права собственности |  |  |
| - | Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение | в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект | Управление имущественных отношений ДИиЗО | Распоряжение о приеме-передаче объекта |  | В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов) |
| - | Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям | в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения | Управление земельных отношений ДИиЗО | технические условия | получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения | передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения |
| 2.5. | Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры | постоянно в период строительства | ДСА и жилищной политики |  |  | уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых |
| 2.6. | Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | постоянно до подключения | ресурсоснабжающие организации |  | подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования | После выделения финансирования | Администрация МО с. Халясавэй |  |  |  |
| 3.1. | Проектные работы |  |  |  | подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ | уведомление ДИиЗО о сроках строительства, в течении 5 дней с даты определения таковых |
| 3.2. | Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети |  |  |  | обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты готовности объекта |
| 3.3. | Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории |  |  |  | обеспечение территории объектами общего пользования | уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства |
| 4. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков | исполнено | Управление земельных отношений ДИиЗО |  | кадастровые паспорта земельных участков получены |  |
| 5. | Предоставление земельных участков | в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П | Управление земельных отношений ДИиЗО | распоряжение о предоставлении земельных участков | предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей | направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке |
| 2. Земельные участки для дачного строительства, садоводства, огородничества и полевого земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства |
| МО г. Тарко-Сале |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| территория не определена |
| 1. | Градостроительная подготовка территории |  | Администрация МО г. Тарко-Сале |  | обеспечение градостроительной документацией |  |
| 2. | Принятие местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  |  |  |
| 4. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | Администрация МО г. Тарко-Сале |  |  |  |
| 5. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков |  | ДИиЗО |  |  |  |
| МО п.г.т. Уренгой |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| территория не определена |
| 1. | Градостроительная подготовка территории | разработка проекта планировки | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики | Постановление Главы поселка | обеспечение градостроительной документацией |  |
| 2. | Принятие местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  |  |  |
| 4. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | Администрация МО п. Уренгой |  |  |  |
| 5. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков |  | ДИиЗО |  |  |  |
| МО п. Пурпе |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| территория не определена |
| 1. | Градостроительная подготовка территории |  | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики |  | обеспечение градостроительной документацией |  |
| 2. | Принятие местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  |  |  |
| 4. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | Администрация МО п. Пурпе |  |  |  |
| 5. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков |  | ДИиЗО |  |  |  |
| МО п. Ханымей |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| территория не определена |
| 1. | Градостроительная подготовка территории |  | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики |  | обеспечение градостроительной документацией |  |
| 2. | Принятие местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  |  |  |
| 4. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | Администрация МО п. Ханымей |  |  |  |
| 5. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков |  | ДИиЗО |  |  |  |
| МО Пуровское |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| территория не определена |
| 1. | Градостроительная подготовка территории |  | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики |  | обеспечение градостроительной документацией |  |
| 2. | Принятие местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  |  |  |
| 4. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | Администрация МО Пуровское |  |  |  |
| 5. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков |  | ДИиЗО |  |  |  |
| МО с. Самбург |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| территория не определена |
| 1. | Градостроительная подготовка территории |  | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики |  | обеспечение градостроительной документацией |  |
| 2. | Принятие местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  |  |  |
| 4. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | Администрация МО с. Самбург |  |  |  |
| 5. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков |  | ДИиЗО |  |  |  |
| МО д. Харампур |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| территория не определена |
| 1. | Градостроительная подготовка территории |  | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики |  | обеспечение градостроительной документацией |  |
| 2. | Принятие местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  |  |  |
| 4. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | Администрация МО д. Харампур |  |  |  |
| 5. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков |  | ДИиЗО |  |  |  |
| МО с. Халясавэй |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| территория не определена |
| 1. | Градостроительная подготовка территории |  | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики |  | обеспечение градостроительной документацией |  |
| 2. | Принятие местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  |  |  |
| 4. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | Администрация МО с. Халясавэй |  |  |  |
| 5. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков |  | ДИиЗО |  |  |  |
| 3. Приусадебные земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства |
| МО г. Тарко-Сале |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| территория не определена |
| 1. | Градостроительная подготовка территории |  | Администрация МО г. Тарко-Сале |  | обеспечение градостроительной документацией |  |
| 2. | Принятие местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  |  |  |
| 4. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | Администрация МО г. Тарко-Сале |  |  |  |
| 5. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков |  | ДИиЗО |  |  |  |
| МО п.г.т. Уренгой |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| территория не определена |
| 1. | Градостроительная подготовка территории |  | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики |  | обеспечение градостроительной документацией |  |
| 2. | Принятие местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  |  |  |
| 4. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | Администрация МО п. Уренгой |  |  |  |
| 5. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков |  | ДИиЗО |  |  |  |
| МО п. Пурпе |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| территория не определена |
| 1. | Градостроительная подготовка территории |  | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики |  | обеспечение градостроительной документацией |  |
| 2. | Принятие местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  |  |  |
| 4. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | Администрация МО п. Пурпе |  |  |  |
| 5. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков |  | ДИиЗО |  |  |  |
| МО п. Ханымей |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| территория не определена |
| 1. | Градостроительная подготовка территории |  | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики |  | обеспечение градостроительной документацией |  |
| 2. | Принятие местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  |  |  |
| 4. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | Администрация МО п. Ханымей |  |  |  |
| 5. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков |  | ДИиЗО |  |  |  |
| МО Пуровское |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| территория не определена |
| 1. | Градостроительная подготовка территории |  | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики |  | обеспечение градостроительной документацией |  |
| 2. | Принятие местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  |  |  |
| 4. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | Администрация МО Пуровское |  |  |  |
| 5. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков |  | ДИиЗО |  |  |  |
| МО с. Самбург |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| территория не определена |
| 1. | Градостроительная подготовка территории |  | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики |  | обеспечение градостроительной документацией |  |
| 2. | Принятие местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  |  |  |
| 4. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | Администрация МО с. Самбург |  |  |  |
| 5. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков |  | ДИиЗО |  |  |  |
| МО д. Харампур |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| территория не определена |
| 1. | Градостроительная подготовка территории |  | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики |  | обеспечение градостроительной документацией |  |
| 2. | Принятие местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  |  |  |
| 4. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | Администрация МО д. Харампур |  |  |  |
| 5. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков |  | ДИиЗО |  |  |  |
| МО с. Халясавэй |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| территория не определена |
| 1. | Градостроительная подготовка территории |  | Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики |  | обеспечение градостроительной документацией |  |
| 2. | Принятие местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" |  |  |  |
| 4. | Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования |  | Администрация МО с. Халясавэй |  |  |  |
| 5. | Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков |  | ДИиЗО |  |  |  |
| 4. Иные положения |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий исполнение | Ожидаемый результат | Предоставление информации о реализации мероприятия |
| 1. | Определение потребности в земельных участках | ежегодно, до 15 декабря | ДИиЗО |  | обеспечение потребности в земельных участках | направление информации в ДСА и жилищной политики и Администрацию МО г. Тарко-Сале для определения новых территорий |
| 2. | Внесение изменений в муниципальный план мероприятий | в течении месяца с даты наступления обстоятельств | ДИиЗО | решение об утверждении плана | Реализация бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей, на территории муниципального образования Пуровский район | направление измененного плана во все заинтересованные организации |