муниципальное образование пуровский район

# АДМИНИСТРАЦИЯ

постановление

| 15 |  | августа | 201 | 6 | г. | № | 332-ПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

г. Тарко-Сале

Об утверждении Программы

# "Создание дополнительных мест в первой смене в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования Пуровский район в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы"

Во исполнение постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2016 № 87-П "Об утверждении программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения 
на 2016 - 2025 годы", протокола заседания Совета глав при Губернаторе 
Ямало-Ненецкого автономного округа № 1 от 02.03.2016 постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу "Создание дополнительных мест в первой смене в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования Пуровский район в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы".

2. Управлению информационно-аналитических исследований и связей 
с общественностью Администрации Пуровского района (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете "Северный луч".

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава района				 			                                         А.Н. Нестерук

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации района

от  _15___  августа_  2016 года № _332-ПА

ПРОГРАММА

# "СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ В ПЕРВОЙ СМЕНЕ

# В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН В СООТВЕТСТВИИ

# С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ И СОВРЕМЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ НА 2016 - 2025 ГОДЫ"

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ

# "СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ В ПЕРВОЙ СМЕНЕ

# В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН В СООТВЕТСТВИИ

# С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ И СОВРЕМЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ НА 2016 - 2025 ГОДЫ"

| Ответственный исполнитель Программы | Департамент образования Администрации Пуровского района |
| --- | --- |
| Соисполнитель Программы | Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района |
| Цель Программы | создание дополнительных мест в первой смене в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
| Задачи Программы | 1) обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах общеобразовательных учреждений Пуровского района; 2) создание условий для реализации федеральных государственных стандартов в ходе поэтапного перехода на новые образовательные стандарты |
| Сроки реализации Программы | I этап: 2016 - 2020 годы II этап: 2021 - 2025 годы |
| Целевые показатели эффективности Программы | 1) число дополнительных мест в первой смене в муниципальных общеобразовательных учреждениях Пуровского района (всего - 1224) , введенных за счет: - повышения эффективности использования внутренних резервов школ, перевода учащихся на свободные места нового учебного корпуса со спортзалом школы-интерната в г. Тарко-Сале (200 мест) - (644 места); - ввода в эксплуатацию, реконструкции объектов образования (учебный корпус средней общеобразовательной школы в г. Тарко-Сале (500 мест); реконструкция средней общеобразовательной школы-интерната д. Харампур (80 мест); 2) удельный вес численности учащихся (в том числе учащихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования), занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся в общеобразовательных учреждениях района - 100% |
| Подпрограммы | Отсутствуют |
| Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем финансирования настоящей Программы в 2016 - 2025 годах составит 1 759 078 (один миллиард семьсот пятьдесят девять миллионов семьдесят восемь) тысяч рублей, в том числе: за счет средств окружного бюджета - 1 747 578 (один миллиард семьсот сорок семь миллионов пятьсот семьдесят восемь) тысяч рублей, за счет средств муниципального бюджета – 11 500 (одиннадцать миллионов пятьсот) тысяч рублей. Объем финансирования настоящей Программы в 2016 - 2020 годах составит 813 808 (восемьсот тринадцать миллионов восемьсот восемь) тысяч рублей, в том числе: за счет средств окружного бюджета - 811 508 (восемьсот одиннадцать миллионов пятьсот восемь) тысяч рублей, за счет средств муниципального бюджета – 2 300 (два миллиона триста) тысяч рублей. Объем финансирования настоящей Программы в 2021 - 2025 годах составит 945 270 (девятьсот сорок пять миллионов двести семьдесят) тысяч рублей, в том числе: за счет средств окружного бюджета – 936 070 (девятьсот тридцать шесть миллионов семьдесят) тысяч рублей, за счет средств муниципального бюджета – 9 200 (девять миллионов двести) тысяч рублей. Финансовое обеспечение Программы за счет средств муниципального бюджета до 2020 года осуществляется в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования" подпрограммы № 1 "Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие системы образования" утвержденной постановлением Администрации района от 24.03.2016 № 110-ПА. Размер бюджетных ассигнований из муниципального бюджета подлежит ежегодному уточнению. Финансовое обеспечение настоящей Программы за счет средств окружного бюджета до 2020 года осуществляется в рамках основного мероприятия "Строительство (реконструкция) объектов" подпрограммы 3 "Модернизация образования" государственной программы автономного округа "Развитие образования на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25.12.2013 № 1132-П. Планируется привлечение средств федерального бюджета (2021-2025 годы). Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета определяются в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 |

| Ожидаемые результаты реализации Программы | При реализации I этапа Программы (2016 - 2020 годы): - в 2017 году будут созданы дополнительно 200 мест в первой смене (в результате завершения строительства учебного корпуса со спортзалом школы-интерната в г. Тарко-Сале); - к 2021 году учащиеся 2 классов в общеобразовательных учреждениях района перейдут на обучение в первую смену; - будет удержан существующий односменный режим обучения III ступени |
| --- | --- |
|  | При реализации II этапа Программы (2021 - 2025 годы): - в 2023 году будут созданы дополнительно 500 мест в первой смене (в результате завершения строительства средней общеобразовательной школы в городе Тарко-Сале); - в 2024 году будут созданы дополнительно 80 мест в первой смене за счет реконструкции основной общеобразовательной школы-интерната д. Харампур; - будет удержан существующий односменный режим обучения с учетом обеспечения условий, соответствующих требованиям ФГОС; - к 2025 году в первую смену будут заниматься учащиеся 3 - 8 классов общеобразовательных учреждений района; - к 2025 году условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), будут обеспечены 100% учащихся. По итогам реализации Программы все учащиеся в общеобразовательных учреждениях района будут обучаться в одну смену в условиях, соответствующих требованиям ФГОС |

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Пуровского района

В муниципальном образовании Пуровский район ведется системная работа, направленная на создание условий для осуществления непрерывного, доступного, качественного обучения, воспитания и развития учащихся, формирования комфортной 
и безопасной социальной среды, создание условий для полноценного развития детей, получения дополнительного образования, творческого развития, сохранения и укрепления здоровья.

В целях создания современных комфортных условий для обучения и развития детей 
в муниципальном образовании Пуровский район реализуется комплекс мероприятий, направленный на приведение образовательных учреждений в нормативное состояние, сокращение численности школьников, учащихся во вторую смену.

Работа по созданию современных условий обучения и воспитания ориентирована на требования новых образовательных стандартов и носит комплексный и планомерный характер. Для повышения доступности и качества общего образования возможность организации всех видов учебной деятельности, безопасность и комфортность условий их осуществления во всех школах, независимо от места их расположения, должны быть обеспечены, согласно ФГОС, в одну смену.

По состоянию на начало 2015 - 2016 учебного года проектная мощность общеобразовательных учреждений Пуровского района составляла 7860 учебных мест 
с общей численностью учащихся 6938 человек, количество учащихся во вторую смену – 928. Начиная с 2016 года и до 2025 года прогнозируется увеличение численности школьников в среднем ежегодно на 112 человек (таблица № 1).

С учетом прогноза численности детского населения к 2025 году в школах 
г. Тарко-Сале будут обучаться около 3983 детей (на 707 детей больше), в школе-интернате в д. Харампур количество учащихся увеличится до 218 (на 135 детей).

С введением ФГОС, содержащих требования к условиям их реализации (организация обязательной внеурочной деятельности), ростом контингента учащихся 
в муниципальном образовании Пуровский район проблема нехватки помещений еще более актуализируется, возрастает риск увеличения доли детей, занимающихся в две смены.

Для прогнозирования динамики численности учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Пуровского района проведен анализ соответствия количества учащихся общеобразовательных учреждений фактической мощности зданий (таблица № 2), на основании которого установлены следующие отклонения:

- количество учащихся в первую смену меньше проектной мощности зданий: 
в МБОУ "СОШ №1" г. Тарко-Сале, МБОУ "СОШ № 2" г. Тарко-Сале (основной корпус), МБОУ "СОШ № 3" г. Тарко-Сале, МБОУ "СОШ № 1 им. Я. Василенко" п. Пурпе, 
МБОУ "СОШ № 1" п. Ханымей, МБОУ "ШИООО" д. Харампур;

- превышение в сравнении с числом мест количества учащихся 
в МБОУ "СОШ № 2" г. Тарко-Сале (начальная школа), МБОУ "СОШ № 2" п. Пурпе;

- наличие свободных мест в МБОУ "СОШ № 1" п. Пуровск, МКОУ "СОШ № 2" п. Сывдарма, МБОУ "СОШ № 3" п. Пурпе, МБОУ "СОШ № 1" п.г.т. Уренгой, 
МБОУ "СОШ № 2" п.г.т. Уренгой, МБОУ "СОШ № 2" п. Ханымей, 
МКОУ "ШИООО" с. Халясавэй.

Проведенный анализ сложившейся ситуации выявил, что:

- недостижение количества учащихся в первую смену проектной мощности зданий в МБОУ "СОШ № 3" г. Тарко-Сале, МБОУ "СОШ № 1 им. Я. Василенко" п. Пурпе связано
 с размещением на базе общеобразовательных учреждений дошкольных групп;

- обучение учащихся МКООУ "СШИ" г. Тарко-Сале осуществляется 
в приспособленном здании.

Проведенный анализ выявил проблему неэффективного использования имеющихся площадей. Выявлены управленческие стереотипы в отношении определения форм и режима организации урочных и внеурочных занятий, формирования школьного расписания, использования имеющихся внутренних ресурсов и внешней инфраструктуры общеобразовательных учреждений. Это снижает эффективность внедрения новых стандартов образования и требует обновления подходов к организации образовательного процесса 
и формирования образовательного пространства во всех школах, независимо от их места расположения и численности контингента детей.

Таблица № 1

Прогноз численности учащихся в ОУ района  (2016-2025 гг.)

| № п/п | Общеобразовательное учреждение | Мощность (мест) | Фактичес- кая наполня-емость на 01.09.2015 | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектная |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  | по техпаспорту | по Сан-ПиН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | МБОУ "СОШ № 1" г. Тарко-Сале | 1176 | 1176 | 1038 | 1090 | 1090 | 1201 | 1261 | 1261 | 1310 | 1330 | 1180 | 1171 | 1176 |
| 2. | МБОУ "СОШ № 2" г. Тарко-Сале | 960 | 960 | 1036 | 1069 | 1069 | 1094 | 1159 | 1159 | 1194 | 1160 | 1060 | 1000 | 1003 |
| 3. | МБОУ "СОШ № 3" г. Тарко-Сале | 800 | 800 | 940 | 940 | 883 | 858 | 860 | 906 | 906 | 920 | 710 | 800 | 800 |
| 4. | Средняя общеобразовательная школа на 500 мест в г. Тарко-Сале | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 |
| 5. | МКООУ "СШИ" г. Тарко-Сале | Приспособлен- ное здание | - | 262 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 450 (новый корпус) | 450 | - | - | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| 6. | МБОУ "СОШ № 1" п. Пуровск | 500 | 500 | 278 | 290 | 299 | 317 | 320 | 325 | 321 | 318 | 319 | 310 | 310 |
| 7. | МКОУ "СОШ № 2" п. Сывдарма | 192 | 192 | 37 | 39 | 34 | 31 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 |
| 8. | МБОУ "СОШ № 1 им. Я. Василенко" п. Пурпе | 640 | 640 | 508 | 511 | 514 | 505 | 506 | 518 | 518 | 506 | 506 | 504 | 504 |
| 9. | МБОУ "СОШ № 2" п. Пурпе | 192 | 192 | 270 | 273 | 272 | 279 | 276 | 287 | 275 | 275 | 274 | 271 | 271 |
| 10. | МБОУ "СОШ № 3" п. Пурпе | 464 | 464 | 234 | 238 | 243 | 236 | 229 | 247 | 227 | 220 | 220 | 218 | 218 |
| 11. | МБОУ "СОШ № 1" п.г.т. Уренгой | 720 | 720 | 593 | 603 | 603 | 623 | 650 | 660 | 685 | 677 | 654 | 629 | 608 |
| 12. | МБОУ "СОШ № 2" п.г.т. Уренгой | 800 | 800 | 551 | 580 | 584 | 606 | 649 | 660 | 700 | 700 | 700 | 668 | 645 |
| 13. | МБОУ "СОШ № 1" п. Ханымей | 464 | 464 | 334 | 325 | 313 | 304 | 314 | 312 | 328 | 346 | 349 | 361 | 350 |
| 14. | МБОУ "СОШ № 2" п. Ханымей | 192 | 192 | 147 | 125 | 114 | 105 | 112 | 108 | 120 | 150 | 150 | 175 | 168 |
| 15. | МБОУ "ШИООО" д. Харампур | 60 | 60 | 78 | 81 | 93 | 106 | 125 | 146 | 169 | 173 | 187 | - | - |
|  |  | 140 (после реконструкции) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 218 |
| 16. | МКОУ "ШИООО" с. Халясавэй | 240 | 240 | 186 | 226 | 227 | 233 | 227 | 245 | 248 | 260 | 254 | 254 | 254 |
| 17. | МКОУ "ШИСОО" с. Самбург | 460 | 460 | 446 | 458 | 459 | 470 | 474 | 469 | 475 | 469 | 463 | 465 | 463 |
|  | Итого |  |  | 6938 | 7110 | 7247 | 7418 | 7646 | 7787 | 7961 | 8043 | 8065 | 8066 | 8025 |

Таблица № 2

Анализ соответствия количества учащихся общеобразовательных учреждений района фактической мощности зданий

| Общеобразовательное учреждение | Проектная мощность | Количество учащихся на начало 2015 - 2016 учебного года | Обучение во вторую смену | Отклонение (в сравнении с проектной мощностью) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | недостижение | превышение | свободные места |
| МБОУ "СОШ № 1" г. Тарко-Сале | 1176 | 1038 | 249 | 387 | нет | нет |
| МБОУ "СОШ № 2" г. Тарко-Сале (начальная школа) | 320 | 436 | 0 | нет | 116 | нет |
| МБОУ "СОШ № 2" г. Тарко-Сале (средняя школа) | 640 | 600 | 203 | 243 | нет | нет |
| МБОУ "СОШ № 3" г. Тарко-Сале | 800 | 940 | 365 | 225 | нет | нет |
| МКООУ "СШИ" г. Тарко-Сале | приспособленное здание | 262 | 0 | нет | 262 | нет |
| МБОУ "СОШ № 1" п. Пуровск | 500 | 278 | 0 | нет | нет | 222 |
| МКОУ "СОШ № 2" п. Сывдарма | 192 | 37 | 0 | нет | нет | 155 |
| МБОУ "СОШ № 1 им. Я. Василенко" п. Пурпе | 640 | 508 | 20 | 152 | нет | нет |
| МБОУ "СОШ № 2" п. Пурпе | 192 | 270 | 0 | нет | 78 | нет |
| МБОУ "СОШ № 3" п. Пурпе | 464 | 234 | 0 | нет | нет | 230 |
| МБОУ "СОШ № 1" п.г.т. Уренгой | 720 | 593 | 0 | нет | нет | 127 |
| МБОУ "СОШ № 2" п.г.т. Уренгой | 800 | 551 | 0 | нет | нет | 249 |
| МБОУ "СОШ № 1" п. Ханымей | 464 | 334 | 63 | 193 | нет | нет |
| МБОУ "СОШ № 2" п. Ханымей | 192 | 147 | 0 | нет | нет | 45 |
| МБОУ "ШИООО" д. Харампур | 60 | 78 | 28 | 10 | нет | нет |
| МКОУ "ШИООО" с. Халясавэй | 240 | 186 | 0 | нет | нет | 54 |
| МКОУ "ШИСОО" с. Самбург | 460 | 446 | 0 | нет | нет | 14 |
| Итого | 7860 | 6938 | 928 | 1210 | 456 | 1096 |

# II. Перечень мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы "Создание дополнительных мест в первой смене 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования Пуровский район в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы" (далее – Программа) будет направлена на решение поставленных целей и задач.

Перечень мероприятий Программы с распределением финансовых ресурсов приведен в приложении № 1 к  Программе.

III. Перечень целевых показателей эффективности Программы

Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, приведенным 
в приложении № 2 к Программе.

Методика расчета показателей:

1. Число дополнительных мест в первой смене в муниципальных общеобразовательных учреждениях Пуровского района (всего -1224).

Единица измерения – единица.

Источник информации: формы федерального статистического наблюдения № 76-РИК, С-1, данные ежегодных мониторингов, проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации, департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Разъяснения по показателю: показатель определяется как количество мест, введенных для обучения детей в первой смене в результате повышения эффективности использования внутренних резервов школ, а также строительства и реконструкции школ.

Число дополнительных мест в первой смене в муниципальных общеобразовательных учреждениях Пуровского района, () (за промежуток между отчетными периодами), рассчитывается по формуле:

Уод = (Увн – У2н) – (Увп1 – У2п -1)

где:

Увн - общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Пуровского района в первую и вторую смены по состоянию на начало текущего отчетного периода (форма № 76-РИК);

У2н  - численность учащихся во вторую смену по состоянию на начало текущего отчетного периода (форма № 76-РИК);

Увп1 - общая численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в первую и вторую  смены за предыдущий отчетный период (форма № 76-РИК);

У2п-1 - численность учащихся во вторую смену за предыдущий отчетный период (форма № 76-РИК).

2. Удельный вес численности учащихся (в том числе учащихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования), занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся в общеобразовательных учреждениях  района.

Единица измерения – процент.

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 76-РИК, данные ежегодных мониторингов, проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации, департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Разъяснения по показателю: показатель определяется как отношение численности детей, занимающихся в первую смену, к общей численности детей, обучающихся в 1-11 классах общеобразовательных учреждений  района.

Удельный вес численности учащихся (в том числе учащихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования), занимающихся   в одну смену, в общей численности учащихся в общеобразовательных учреждениях района (Уо), рассчитывается по формуле:

где:

- численность учащихся, занимающихся во вторую смену (форма № 76-РИК);

У - численность учащихся (всего) (форма № 76-РИК).

IV. Методика оценки эффективности реализации программы

Эффективность настоящей Программы оценивается ежегодно на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей эффективности с их планируемыми значениями, приведенными в приложении № 2 к настоящей Программе, 
и определяется по формуле:

,

где:

n - количество целевых показателей эффективности;

- планируемое значение i-го целевого показателя эффективности, приведенного 
в приложении № 2 к Программе;

- фактически достигнутое значение i-го целевого показателя эффективности.

Если фактически достигнутое значение целевого показателя эффективности больше соответствующего планируемого значения указанного целевого показателя эффективности, предусмотренного приложением № 2 к Программе, то значение разности планируемого значения i-го целевого показателя эффективности и фактически достигнутого значения i-го целевого показателя эффективности принимается равным нулю.

# V. Механизмы реализации Программы

Ответственным исполнителем настоящей Программы является Департамент образования Администрации Пуровского района. Соисполнителем настоящей Программы является Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района.

Департамент образования Администрации Пуровского района в ходе выполнения настоящей Программы:

- осуществляет планирование, организацию и контроль реализации настоящей Программы;

- разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения настоящей Программы;

- составляет детализированный организационно-финансовый план реализации настоящей Программы;

- организует проверки хода реализации настоящей Программы;

- разрабатывает перечень целевых показателей эффективности для мониторинга реализации мероприятий настоящей Программы;

- обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию настоящей Программы;

- организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации настоящей Программы, а также мониторинг реализации мероприятий настоящей Программы.

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района в ходе исполнения настоящей Программы:

- осуществляет своевременную и качественную реализацию мероприятий, по которым является соисполнителем, а также представляет отчеты о реализации данных мероприятий 
в Департамент образования Администрации Пуровского района;

- обеспечивает разработку и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на объекты образования, предполагаемые к строительству (реконструкции) в рамках Программы;

- осуществляет технический надзор за капитальным строительством (реконструкцией), модернизацией объектов, а также объектов, подлежащих капитальному 
и текущему ремонтам в рамках Программы;

- обеспечивает своевременное финансирование мероприятий Программы, по которой Департамент строительства является соисполнителем;

- обеспечивает целевое и эффективное расходование средств, выделенных 
на реализацию мероприятий Программы, по которой Департамент строительства является соисполнителем.

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы

При реализации I этапа настоящей Программы (2016 - 2020 годы) на территории муниципального образования Пуровский район:

- в 2017 году будут созданы 200 дополнительных мест в первой смене (в результате завершения строительства учебного корпуса со спортзалом школы-интерната 
в г. Тарко-Сале);

- к 2021 году учащиеся 2 классов общеобразовательных учреждений района перейдут на обучение в первую смену;

- будет удержан существующий односменный режим обучения III ступени.

При реализации II этапа настоящей Программы (2021 - 2025 годы) на территории муниципального образования Пуровский район:

- в 2023 году будут созданы дополнительно 500 мест в первой смене (в результате завершения строительства средней образовательной школы в городе Тарко-Сале);

- в 2024 году будут созданы дополнительно 80 мест в первой смене за счет  реконструкции средней общеобразовательной школы-интерната д. Харампур;

- в 2024 году будет удержан существующий односменный режим обучения с учетом обеспечения условий, соответствующих требованиям ФГОС;

- к 2025 году в первую смену будут заниматься учащиеся 
3 - 8 классов общеобразовательных учреждений района;

- к 2025 году условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), будут обеспечены 100% учащихся.

По итогам реализации программы все учащиеся в общеобразовательных учреждениях района будут обучаться в одну смену в условиях, соответствующих требованиям ФГОС.

Приложение № 1
к Программе "Создание дополнительных мест в первой смене в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования Пуровский район в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

| № п/п | Наименование Программы, наименование мероприятия | Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Оптимизация загруженности школ, эффективное использование имеющихся помещений школ | Департамент образования Администрации Пуровского района, Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района | 2 300 |  | 2 100 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Рациональное использование имеющихся площадей | Департамент образования Администрации Пуровского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Перепрофилирование классов, кабинетов, лабораторий | Департамент образования Администрации Пуровского района, Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района | 2 300 |  | 2 100 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Использование сетевого взаимодействия с учреждениями спорта | Департамент образования Администрации Пуровского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Скользящий график занятий | Департамент образования Администрации Пуровского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Сокращение количества классов-комплектов, занимающихся по адаптированной программе | Департамент образования Администрации Пуровского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Сокращения приема на 1 класс-комплект | Департамент образования Администрации Пуровского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ввод в эксплуатацию, реконструкция объектов образования | Департамент образования Администрации Пуровского района, Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района | 1 756 778 |  | 811 508 |  |  |  |  |  | 799 060 | 146 210 |  |
| 2.1. | Ввод учебного корпуса со спортзалом школы-интерната в г. Тарко-Сале | Департамент образования Администрации Пуровского района, Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района | 811 508 |  | 811 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.2. | Ввод средней общеобразовательной школы на 500 мест в г. Тарко-Сале | Департамент образования Администрации Пуровского района, Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района | 799 060 |  |  |  |  |  |  |  | 799 060 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Реконструкция общеобразовательной школы-интерната д. Харампур (школа на 80 мест) | Департамент образования Администрации Пуровского района, Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района | 146 210 |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 210 |  |
|  | ИТОГО |  | 1 759 078 |  | 813 608 | 200 |  |  |  |  | 799 060 | 146 210 |  |

Приложение № 2

к  программе "Создание дополнительных мест в первой смене в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования Пуровский район в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы"

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год (базо-вый) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Программа " Создание дополнительных мест в первой смене в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования Пуровский район в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы" |
|  | Цель: создание дополнительных мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
|  | Задача: 1. Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах общеобразовательных учреждений Пуровского района |
| 1. | Число дополнительных мест в первой смене в общеобразовательных учреждениях района (всего – 1224) | Единиц | 20 | 251 | 147 | 246 |  |  |  |  | 500 | 80 |  |
| 1.1. | Оптимизации загруженности школ, эффективного использования имеющихся помещений школ (всего - 444) | Единиц | 20 | 251 | 147 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Рационального использования имеющихся площадей | Единиц | 20 | 190 | 97 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Перепрофилирования классов, кабинетов, лабораторий | Единиц |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Использования сетевого взаимодействия с учреждениями спорта | Единиц |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Использования скользящего графика занятий | Единиц |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Сокращения приема на 1 класс-комплект | Единиц |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Сокращения количества классов-комплектов, занимающихся по адаптированной программе | Единиц |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ввода в эксплуатацию, реконструкции объектов образования (всего -780) | Единиц |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 500 | 80 |  |
| 1.2.1. | Ввода учебного корпуса школы-интерната на 450 мест в г. Тарко-Сале (перевод учащихся из других школ г. Тарко-Сале) | Единиц |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Ввода средней общеобразовательной школы на 500 мест в г. Тарко-Сале | Единиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 1.2.3. | Реконструкции общеобразовательной школы-интерната д. Харампур (школа на 80 мест) | Единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| 2. | Задача: 2. Создание условий для реализации федеральных государственных стандартов в ходе поэтапного перехода на новые образовательные стандарты |
|  | Удельный вес численности учащихся, занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся в общеобразовательных учреждениях района | % | 87 | 91 | 94 | 96 | 94 | 94 | 92 | 92 | 99 | 100 | 100 |