# Приложение № 2

# к Порядку разработки, утверждения и реализации

# районных долгосрочных целевых программ

# График
разработки и утверждения районных долгосрочных целевых программ

| № п/п | Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок представления | Адресат представления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проект Программы | Заказчик (Заказчик - координатор) или ответственные за выполнение мероприятий | до 1 апреля | Исполнители мероприятий программы |
| 2. | Согласованный проект программы или заключение с замечаниями и предложениями по корректировке проекта Программы | Исполнители мероприятий программы | в течение 2 недель | Заказчик (Заказчик - координатор) или ответственным за выполнение мероприятий |
| 3. | Проект Программы (для программ, при реализации которых может быть оказано воздействие на окружающую природную среду) | Заказчик (Заказчик - координатор) или ответственные за выполнение мероприятий | до 1 мая | Управление природно -ресурсного регулирования Администрации Пуровского района |
| 4. | Заключение экологической экспертизы на проект Программы | Управление природно -ресурсного регулирования Администрации Пуровского района | В течение 2 недель | Заказчик (Заказчик - координатор) или ответственным за выполнение мероприятий |
| 5. | Проект Программы | Заказчик (Заказчик - координатор) или ответственные за выполнение мероприятий | до 15 мая | Управление экономики |
| 6. | Согласованный проект Программы, в том числе для программ, имеющих в своём составе инновационные мероприятия -Заключение на инновации | Управление экономики | до 5 июня | Заказчик (Заказчик - координатор) или ответственным за выполнение мероприятий |
| 7. | Проект Программы, согласованный с Управлением экономики | Заказчик (Заказчик - координатор) или ответственные за выполнение мероприятий | до 10 июня | Департамент финансов и казначейства |
| 8. | Проект Программы, согласованный с Департаментом финансов и казначейства | Департамент финансов и казначейства | в течение 10 дней | Заказчик (Заказчик - координатор) или ответственные за выполнение мероприятий |
| 9. | Проект Программы | Заказчик (Заказчик - координатор) или ответственные за выполнение мероприятий | в течение 10 дней | Согласование со всеми заинтересованными должностными лицами |
| 10. | Согласованный проект Программы | Заказчик (Заказчик - координатор) или ответственные за выполнение мероприятий | до 1 июля | Департамент административно – правового регулирования |
| 11. | Проект Программы | Департамент административно – правового регулирования | В течение 7 дней | Заказчик (Координатор) или ответственные за выполнение мероприятий |
| 12. | Проект Программы | Заказчик (Координатор) или ответственные за выполнение мероприятий | срок устанавливается в постановлении Администрации Пуровского района об утверждении Положения о разработке прогноза социально-экономического развития МО Пуровский район на очередной финансовый год и плановый период | Управление экономики |
| 13. | Перечень проектов программ | Управление экономики | До 25 июля | Департамент финансов и казначейства |
| 14. | Нормативно-правовой акт об утверждении Программы | Заказчик (Координатор) или ответственные за выполнение мероприятий | До 10 октября | Администрация района |