муниципальное образование пуровский район

# АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | декабря | 201 | 8 | г. | № | 447-ПА |

г. Тарко-Сале

**Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Пуровский район**

В целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг в муниципальном образовании Пуровский район, в соответствии с [Федеральным законом от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171577/) постановляет:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Пуровский район согласно приложению № 1.

1.2. Перечень индикаторов ежегодного мониторинга выполнения Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг согласно приложению № 2.

1.3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг согласно приложению № 3.

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации района от 19 января 2018 года № 4-ПА «Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Пуровский район»;

- постановление Администрации района от 28 июня 2018 года № 244-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации района от 19 января 2018 года № 4-ПА «Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Пуровский район».

3. Управлению информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. Нестерук

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации района

от 21 декабря 2018г. № 447-ПА

План мероприятий

(дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Пуровский район

I. Общие положения

Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В соответствии с частью 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации в России обеспечивается государственная поддержка инвалидов.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, одним из приоритетных направлений долгосрочной политики социальной поддержки в Российской Федерации является реабилитация и социальная интеграция инвалидов.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839, одним из мероприятий является обеспечение равного доступа ко всем сферам социальной жизни для особой категории населения путем адаптации объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, реализации мер по обеспечению доступа инвалидов к объектам информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы.

Основным критерием доступности среды жизнедеятельности для инвалидов является снижение степени ограничения жизнедеятельности, выражающейся в способности к самообслуживанию, самостоятельному или с помощью других лиц передвижению, общению, обучению и способности к трудовой деятельности, путем проведения реабилитационных мероприятий, с одной стороны, и адаптации социальной среды к возможностям и потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья, с другой стороны.

Одним из приоритетных направлений социальной политики муниципального образования Пуровский район является создание необходимых условий для реализации прав граждан в области социальной защиты населения.

Разработан План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Пуровский район (далее - «дорожная карта») который направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов (помещения, здания и иные сооружения) социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности, и предоставляемых на них услуг (далее - объекты и предоставляемые на них услуги) в соответствии с установленными полномочиями, а также оказание им при этом необходимой помощи.

Поэтапное повышение значений показателей доступности объектов и предоставляемых на них услуг, сроки их достижения определены в «дорожной карте» с учетом законодательства:

2

- Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=942448C37A77B568F3DFEE99CFC56F04C538A94240C7FC129702FA0390TCk3I) от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ);

- свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в [перечень](consultantplus://offline/ref=942448C37A77B568F3DFEE99CFC56F04C538AF4341C5FC129702FA0390C32B13C4D7418F477DB2FFTDk3I) национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=942448C37A77B568F3DFEE99CFC56F04C534A04348C9FC129702FA0390TCk3I) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- правил разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599;

- протокола всероссийского селекторного совещания у Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Топилина М.А. от 12 октября 2015 года № 1/13/16;

- примерного перечня индикаторов ежегодного мониторинга выполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий («дорожных карт») повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, рекомендованного письмом Министра труда и социальной защиты Российской Федерации от 06 сентября 2018 года для включения в муниципальный план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности.

«Дорожной картой» предусматривается создание правовых и иных необходимых условий для решения следующих основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым на них услугам:

- наличие частично или полностью недоступных для инвалидов объектов или помещений, в которых им предоставляются услуги;

- наличие фактов разработки технических заданий, согласования проектно-сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов о приемке) новых зданий, осуществлении капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, использующихся для оказания услуг инвалидам, не соответствующих требованиям об обеспечении их доступности для инвалидов, установленных [частью 1 статьи 15](consultantplus://offline/ref=942448C37A77B568F3DFEE99CFC56F04C538A94240C7FC129702FA0390C32B13C4D7418C42T7kEI) Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», положениями свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в [перечень](consultantplus://offline/ref=942448C37A77B568F3DFEE99CFC56F04C538AF4341C5FC129702FA0390C32B13C4D7418F477DB2FFTDk3I) национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=942448C37A77B568F3DFEE99CFC56F04C534A04348C9FC129702FA0390TCk3I) «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

- наличие существующих объектов, которые невозможно до их реконструкции и/или капитального ремонта полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых собственниками объектов не принимаются предусмотренные [частью 4 статьи 15](consultantplus://offline/ref=942448C37A77B568F3DFEE99CFC56F04C538A94240C7FC129702FA0390C32B13C4D7418C41T7k9I) Федерального закона № 181-ФЗ меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

- неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами.

3

II. Обоснование цели обеспечения доступности для инвалидов

объектов и предоставляемых на них услуг, а также

необходимости проведения мероприятий по повышению значений

показателей доступности

На 1 декабря 2018 года численность инвалидов в муниципальном образовании Пуровский район составляет 1 271 человек, из них маломобильных групп инвалидов – 405 человек.

Целью «дорожной карты» является формирование организационных механизмов для обеспечения к началу 2030 года на территории муниципального образования Пуровский район максимально возможного уровня доступности для инвалидов объектов и услуг.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

1. Проведение работ по созданию доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной инфраструктуры;

2. Создание организационно-правовых условий для обеспечения доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также для оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

В муниципальном образовании Пуровский район по состоянию на 1 декабря 2018 года проведена паспортизация на 120 объектах социальной инфраструктуры, из них на 111 объектах, находящихся в собственности муниципального образования Пуровский район и городских и сельских поселений района, предоставляются инвалидам различные услуги, в том числе:

- 4 объекта в сфере социальной защиты населения;

- 40 объектов в сфере образования;

- 34 объекта в сфере культуры;

- 6 объектов в сфере молодежной политики и туризма;

- 17 объектов в сфере физической культуры и спорта;

- 8 объектов органов власти;

- 2 объекта общественных организаций.

В рамках реализации «дорожной карты» стоят следующие первоочередные задачи:

1. В сфере социальной защиты населения услуги предоставляются на 4 объектах. К концу 2030 года планируется довести доступность объектов до 100%, в том числе:

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению;

- дублирование необходимой звуковой информации для инвалидов по слуху;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

- обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного передвижения по зданию.

2. В сфере образования услуги предоставляются на 40 объектах. Для приведения в соответствие нормативам доступности объектов образования планируется проведение следующих мероприятий по адаптации зданий:

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости по территории объекта) инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе, использующих для передвижения кресло-коляску, что составит 62,5% (25 объектов) к концу 2030 года от общего количества объектов образования;

- приобретение и размещение носителей информации для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению, на 40 объектах, что составит 100% к 2030 году от общего количества объектов образования, предоставляющих услуги инвалидам;

4

- приобретение и размещение оборудования и носителей информации для обеспечения дублирования необходимой информации для инвалидов по слуху на 40 объектах, что составит 100% к концу 2030 года от общего количества объектов образования.

3. В 2018 году сфере культуры предоставление услуг осуществляется на 34 объектах, с 2019 года услуги будут предоставляться на 36 объектах. Для приведения в соответствие нормативам доступности объектов планируется проведение следующих мероприятий по адаптации зданий:

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости по территории объекта) инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе, использующих для передвижения кресло-коляску, что составит 77,8% (28 объектов) к концу 2030 года от общего количества объектов культуры;

- приобретение и размещение носителей информации для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению, на 36 объектах, что составит 100% к концу 2030 года от общего количества объектов культуры, предоставляющих услуги инвалидам;

- приобретение и размещение оборудования и носителей информации для обеспечения дублирования необходимой информации для инвалидов по слуху на 36 объектах, что составит 100% к концу 2030 года от общего количества объектов культуры.

4. В 2018 году сфере физической культуры и спорта предоставление услуг осуществляется на 17 объектах. В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию 1 объекта. Для приведения в соответствие нормативам доступности объектов планируется проведение следующих мероприятий по адаптации зданий:

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости по территории объекта) инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе, использующих для передвижения кресло-коляску, что составит 100% (36 объектов) к концу 2030 года;

- приобретение и размещение носителей информации для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению, на 18 объектах, что составит 100% к концу 2030 года от общего количества объектов физической культуры и спорта, предоставляющих услуги инвалидам;

- приобретение и размещение оборудования и носителей информации для обеспечения дублирования необходимой информации для инвалидов по слуху на 7 объектах, что составит 38,9% к концу 2030 года от общего количества объектов физической культуры и спорта.

Повышение уровня доступности объектов в сфере физической культуры и спорта позволит привлечь большее число инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

5. В сфере молодежной политики и туризма предоставление услуг осуществляется на 6 объектах. Для приведения в соответствие нормативам доступности объектов планируется проведение следующих мероприятий по адаптации зданий:

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости по территории объекта) инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе, использующих для передвижения кресло-коляску, что составит 33,3% (2 объекта) к концу 2030 года от общего количества объектов молодежной политики и туризма;

- приобретение и размещение носителей информации для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению, на 6 объектах, что составит 100% к 2030 году от общего количества объектов молодежной политики и туризма, предоставляющих услуги инвалидам;

- приобретение и размещение оборудования и носителей информации для обеспечения дублирования необходимой информации для инвалидов по слуху на 2 объектах, что составит 33,3% к концу 2030 года от общего количества объектов молодежной политики и туризма.

5

6. В сфере транспорта планируется улучшение материально-технической базы муниципальных унитарных предприятий, что составит 6 единиц автомобильного транспорта к 2030 году.

На территории МО Пуровский район практически вся сеть розничной торговли относится к негосударственному сектору.

С учетом имеющихся полномочий к задачам Управления муниципального заказа и торговли Администрации Пуровского района при формировании доступной среды на объектах торговли и бытового обслуживания относится:

1) оказание методической помощи предприятиям торговли и бытового обслуживания по вопросам обеспечения доступности для инвалидов, предоставляемых данными предприятиями услуг;

2) мониторинг деятельности предприятий торговли и бытового обслуживания по вопросам обеспечения доступности для инвалидов, предоставляемых данными предприятиями услуг.

Исходя из выявленных проблем, настоящей «дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг путем:

- реализация принятых при утверждении паспортов доступности управленческих решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- внесения актуализированных данных паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры на региональный портал «Доступная среда»;

- принятия мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставления услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов;

- оснащения объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

- включения в административные регламенты государственных и муниципальных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами;

- проведения инструктирования или обучения сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

III. Реализация «дорожной карты»

Поэтапное проведение мероприятий по реализации «дорожной карты» запланировано до 2030 года.

Во время реализации «дорожной карты» предполагается проведение конкретных мероприятий:

- обеспечение доступности объектов, на которых инвалидам предоставляются муниципальные услуги, услуги в сфере образования, социальной защиты, занятости населения, культуры, физической культуры и спорта, транспорта, туризма, торговли и бытового обслуживания;

- повышение качества и доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также для оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

- обеспечение доступности для инвалидов информационного пространства и коммуникаций.

6

В рамках реализации «дорожной карты», проводится анализ, обобщение и оценка исполнения мероприятий «дорожной карты».

IV. Финансовое обеспечение реализации «дорожной карты»

Финансирование мероприятий, предусмотренных в «дорожной карте», осуществляется в пределах средств муниципального образования Пуровский района, городских и сельских поселений муниципального образования Пуровский район. В «дорожную карту» могут вноситься изменения в целях обеспечения согласованности сроков принимаемых решений со сроками формирования проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период и с учетом предварительных итогов реализации планов мероприятий в текущем году.

Для реализации мероприятий, предусмотренных в «дорожной карте», могут привлекаться в установленном федеральным законодательством порядке средства федерального, окружного бюджета и средства из внебюджетных источников.

V. Управление и контроль реализации «дорожной карты»

Контроль за качественным и своевременным исполнением мероприятий «дорожной карты», достижением целевых индикаторов доступности для инвалидов объектов и услуг осуществляют органы, участвующие в реализации дорожной карты, по направлениям деятельности.

В рамках эффективного выполнения мероприятий дорожной карты, достижения целевых значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования Пуровский район осуществляется межведомственное взаимодействие путем обмена информацией между органами, участвующими в реализации дорожной карты.

Мониторинг реализации дорожной карты осуществляет Управление социальной политики Администрации Пуровского района.

Для осуществления мониторинга органы, участвующие в реализации «дорожной карты», представляют в Управление социальной политики Администрации Пуровского района:

- один раз в квартал до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о выполнении мероприятий «дорожной карты»;

- один раз в год до 15 ноября текущего года информацию о достижении плановых значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

К числу органов, участвующих в реализации дорожной карты, относятся:

Управление социальной политики Администрации Пуровского района;

Департамент образования Администрации Пуровского района;

Управление культуры Администрации Пуровского района;

Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района;

Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района;

Управление муниципального заказа и торговли Администрации Пуровского района;

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района;

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района;

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района;

администрации городских и сельских поселений муниципального образования Пуровский район.

7

Оценка эффективности реализации дорожной карты проводится ежегодно на основе анализа ежегодного мониторинга выполнения Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, перечень которых приведен в приложении № 2 к настоящему постановлению.

При уменьшении объемов финансирования мероприятий, направленных на формирование доступности объектов и услуг, предусмотренных дорожной картой, проводится корректировка плановых значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации района

от 21 декабря 2018г. № 447-ПА

**Перечень индикаторов ежегодного мониторинга выполнения Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Пуровский район**

| № п/п | Индикаторы достижения показателей (дорожная карта) | Единица измерения | Достигнутое значение показателя реализованного мероприятия | | | | | | | | | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Запланированные значения повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с (дорожной картой) | % | 32,4 | 42,5 | 50 | 52,6 | 57 | 58,8 | 62,3 | 65,8 | 87,7 |  |
|  | формируется по формуле:  Ззп=Као\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере социальной защиты | % | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | в сфере образования | % | 40 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 62,5 | 100 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | % | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района |
|  | в сфере культуры | % | 17,6 | 25 | 33,3 | 33,3 | 38,9 | 41,7 | 50 | 50 | 77,8 | Управление культуры Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | в сфере физической культуры и спорта | % | 41,2 | 58,8 | 77,8 | 88,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | административные здания | % | 50 | 75 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 100 | 100 | администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | общественные организации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пуровская районная общественная организация инвалидов «Милосердие»,  Пуровская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов |
|  | Као – количество адаптированных объектов | число | 36 | 48 | 57 | 60 | 65 | 67 | 71 | 75 | 100 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 40 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | в сфере культуры | число | 6 | 9 | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 18 | 28 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 7 | 10 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Чобщ – общее количество объектов | число | 111 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | в сфере культуры | число | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2. | Оценка достижения в отчетном году запланированных в (дорожной карте) значений повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (по сравнению с предыдущим годом) | % | 16,2 | 13,3 | 10,5 | 2,6 | 6,1 | 0,9 | 2,6 | 5,3 | 17,5 |  |
|  | формируется по формуле:  Од = Као \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере социальной защиты | % | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | в сфере образования | % | 12,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 37,5 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | % | 0 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района |
|  | в сфере культуры | % | 29,4 | 11,1 | 16,7 | 0 | 11,1 | 0 | 5,5 | 2,8 | 13,9 | Управление культуры Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | в сфере физической культуры и спорта | % | 5,9 | 17,6 | 16,7 | 11,1 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | административные здания | % | 12,5 | 37,5 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | общественные организации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пуровская районная общественная организация инвалидов «Милосердие»,  Пуровская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов |
|  | Као – количество адаптированных объектов в текущем году без нарастающего итога | число | 18 | 15 | 12 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 20 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
|  | в сфере образования | число | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в сфере культуры | число | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | административные здания | число | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | общественные организации | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Чобщ - общее число объектов | число | 111 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | в сфере культуры | число | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта), от общего числа объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 36 | 42,5 | 52,6 | 54,4 | 56,1 | 56,1 | 59,6 | 62,3 | 74,6 |  |
|  | формируется по формуле:  УВим = Чим \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере социальной защиты | % | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | в сфере образования | % | 40 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 45 | 62,5 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | % | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района |
|  | в сфере культуры | % | 26,5 | 30,5 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 58,3 | 58,3 | 77,8 | Управление культуры Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | в сфере физической культуры и спорта | % | 41,2 | 58,8 | 77,8 | 88,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | административные здания | % | 50 | 75 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 100 | 100 | администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | общественные организации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пуровская районная общественная организация инвалидов «Милосердие»,  Пуровская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов |
|  | Чим - объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются: - выделенные стоянки автотранспортных средств; - сменные кресла-коляски; - адаптированные лифты; - поручни; - пандусы; - подъемные платформы  - раздвижные двери; - доступные входные группы; - доступные санитарно-гигиенические помещения; - достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | число | 40 | 48 | 60 | 62 | 64 | 64 | 68 | 71 | 85 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 25 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | в сфере культуры | число | 9 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 28 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 7 | 10 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Чобщ - общее число объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | число | 111 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | в сфере культуры | число | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам (местам предоставления услуги) с учетом ограничения жизнедеятельности, от общего числа объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 42,3 | 54,9 | 65,8 | 70,2 | 76,3 | 78,1 | 80,7 | 85,1 | 99,1 |  |
|  | формируется по формуле:  УВнои = Чнои \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере социальной защиты | % | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | в сфере образования | % | 37,5 | 45 | 52,5 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 100 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | % | 33,3 | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района |
|  | в сфере культуры | % | 47 | 52,8 | 63,9 | 66,7 | 77,8 | 80,5 | 86,1 | 91,7 | 100 | Управление культуры Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений |
|  | в сфере физической культуры и спорта | % | 41,2 | 58,8 | 77,8 | 88,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | административные здания | % | 50 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 100 | 100 | администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | общественные организации | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Пуровская районная общественная организация инвалидов «Милосердие»,  Пуровская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов |
|  | Чнои – число объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам (местам предоставления услуги) с учетом ограничения | число | 47 | 62 | 75 | 80 | 87 | 89 | 92 | 97 | 113 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 40 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | в сфере культуры | число | 16 | 19 | 23 | 24 | 28 | 29 | 31 | 33 | 36 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 7 | 10 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Чобщ - общее число объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | число | 111 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | в сфере культуры | число | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 5 | Удельный вес инфраструктурных объектов, на которых для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой звуковой информацией, от общего количества объектов | % | 41,4 | 50,4 | 55,3 | 57,9 | 63,1 | 64,9 | 66,7 | 70,2 | 86 |  |
|  | формируется по формуле:  Уддуб = Чдуб \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере социальной защиты | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | в сфере образования | % | 30 | 37,5 | 47,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 67,5 | 100 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | % | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района |
|  | в сфере культуры | % | 50 | 61,1 | 63,9 | 63,9 | 77,8 | 80,5 | 83,3 | 86,1 | 100 | Управление культуры Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | в сфере физической культуры и спорта | % | 35,3 | 35,3 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | административные здания | % | 62,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | общественные организации | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Пуровская районная общественная организация инвалидов «Милосердие»,  Пуровская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов |
|  | Чдуб - число инфраструктурных объектов, на которых для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой звуковой информацией | число | 46 | 57 | 63 | 66 | 72 | 74 | 76 | 80 | 98 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 12 | 15 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 40 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | в сфере культуры | число | 17 | 22 | 23 | 23 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  | административные здания | число | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Чобщ - общее количество объектов | число | 111 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | в сфере образования | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | в сфере культуры | число | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 6 | Удельный вес инфраструктурных объектов, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам, от общего количества объектов | % | 33,3 | 43,4 | 52,6 | 55,3 | 58,8 | 58,8 | 61,4 | 64,9 | 74,6 |  |
|  | формируется по формуле:  УВнои = Чнои \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере социальной защиты | % | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | в сфере образования | % | 40 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 45 | 62,5 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | % | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района |
|  | в сфере культуры | % | 22,2 | 30,5 | 47,2 | 50 | 55,5 | 55,5 | 63,9 | 66.7 | 77,8 | Управление культуры Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | в сфере физической культуры и спорта | % | 41,2 | 58,8 | 77,8 | 88,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | административные здания | % | 37,5 | 75 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 100 | 100 | администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | общественные организации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пуровская районная общественная организация инвалидов «Милосердие»,  Пуровская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов |
|  | Чнои - число инфраструктурных объектов, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам | число | 37 | 49 | 60 | 63 | 67 | 67 | 70 | 74 | 85 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 25 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | в сфере культуры | число | 8 | 11 | 17 | 18 | 20 | 20 | 23 | 24 | 28 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 7 | 10 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Чобщ - общее количество объектов | число | 111 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | в сфере культуры | число | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 7. | Удельный вес доступных для инвалидов теле- и радио- передач: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для инвалидов с нарушением зрения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
|  | для инвалидов с нарушением слуха | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Управление информационно-аналитических исследований и связей с общественностью |
|  | формируется по формуле:  Увдп = Чдп \*100/Чобщ.кп, где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чдп – число доступных передач: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для инвалидов с нарушением зрения | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | для инвалидов с нарушением слуха | число | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Чобщ – число общего количества передач | число | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 8. | Доля объектов на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода  **на 1 января текущего года** | % | 0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
|  | формируется по формуле:  Доус = Чоус\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере социальной защиты | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | в сфере образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | % | 0 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района |
|  | в сфере культуры | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | в сфере физической культуры и спорта | % | 0 | 11,8 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | административные здания | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | общественные организации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пуровская районная общественная организация инвалидов «Милосердие»,  Пуровская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов |
|  | Чоус - число объектов на которых оказываются услуги сурдоперевода | число | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в сфере образования | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | в сфере культуры | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | административные здания | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | общественные организации | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Чобщ - общее число объектов, на которых оказываются услуги инвалидам | число | 111 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | в сфере культуры | число | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 9. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь) (от общего количества предоставляемых услуг) | % | 74,7 | 74,7 | 74,8 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 |  |
|  | формируется по формуле:  Удвуа= Кус\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере социальной защиты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | в сфере образования | % | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района |
|  | в сфере культуры | % | 85 | 85 | 85 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | Управление культуры Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | в сфере физической культуры и спорта | % | 15,1 | 15,1 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | административные здания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | общественные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Пуровская районная общественная организация инвалидов «Милосердие»,  Пуровская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов |
|  | Кус – количество услуг предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника | число | 171 | 171 | 172 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |
|  | в сфере образования | число | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | в сфере культуры | число | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
|  | административные здания | число | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |  |
|  | общественные организации | число | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Чобщ - общее число услуг | число | 229 | 229 | 230 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |
|  | в сфере образования | число | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | в сфере культуры | число | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |  |
|  | административные здания | число | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |  |
|  | общественные организации | число | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 10. | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт, которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего количества органов и организаций, предоставляющих услуги) |  | 91 | 91,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 93 | 93 |  |
|  | формируется по формуле:  Удвоас=Чоас\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере социальной защиты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | в сфере образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | % | 66,7 | 66,7 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 100 | 100 | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района |
|  | в сфере культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | в сфере физической культуры и спорта | % | 64,7 | 64,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | административные здания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | общественные организации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пуровская районная общественная организация инвалидов «Милосердие»,  Пуровская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов |
|  | Чоас - число органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт, которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | число | 101 | 103 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |  |
|  | в сфере культуры | число | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
|  | административные здания | число | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Чобщ - число организаций, предоставляющих услуги | число | 111 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | в сфере культуры | число | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 11. | Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере социальной защиты (прирост к предыдущему году) | % | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | формируется по формуле:  Досз = Чаосз \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чаосз – число адаптированных объектов социальной защиты | число | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
|  | Чобщ - общее количество объектов социальной защиты | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 12. | Доля инвалидов, получивших услугу «тревожная кнопка» на 1 января текущего года (от общего числа обратившихся за данной услугой) | % | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | формируется по формуле:  Диут=Чип\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чип – число инвалидов получивших услугу | число | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Чобщ - от общего числа обратившихся за данной услугой | число | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере культуры  (прирост к предыдущему году) | % | 17,6 | 25 | 33,3 | 33,3 | 38,9 | 41,7 | 50 | 50 | 77,8 |  |
|  | формируется по формуле:  Даок = Чаок \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чаок – число адаптированных объектов культуры | число | 6 | 9 | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 18 | 28 |  |
|  | Чобщ - общее количество объектов культуры | число | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
| 14. | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры Администрации Пуровского района |
|  | формируется по формуле:  Удвмк = Чм \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чм - число мероприятий для инвалидов | число | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
|  | Чобщ - общее количество запланированных мероприятий для инвалидов | число | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 15. | Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 1 января текущего года (от общего количества учреждений культуры) | % | 8,8 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | Управление культуры Администрации Пуровского района |
|  | Формируется по формуле:  Дуковп=Чуковп\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чуковп-число учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров | число | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Чобщ-общее количество учреждений культуры | число | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
| 16. | Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 1 января текущего года (от общего количества библиотек) | % | 16,7 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |  |
|  | формируется по формуле:  Даб=Чаб\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чаб-число адаптированных электронных библиотек | число | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Чобщ-общее количество библиотек | число | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 17. | Доля мероприятий с участием детей-инвалидов в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) на 1 января текущего года (от общего количества проведенных конкурсов) | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
|  | формируется по формуле:  Дмуди=Чмуди\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере социальной защиты | % | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | в сфере образования | % | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | % | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района |
|  | в сфере культуры | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Управление культуры Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | Чмуди - число мероприятий с участием детей-инвалидов в различных конкурсах | число | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |
|  | в сфере культуры | число | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |  |
|  | Чобщ - общее количество проведенных конкурсов | число | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
|  | в сфере образования | число | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |  |
|  | в сфере культуры | число | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 |  |
| 18. | Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) на 1 января текущего года (от общего числа детей-инвалидов) |  | 70,7 | 71,6 | 72,5 | 74,4 | 75,3 | 76,3 | 76,7 | 77,2 | 77,7 |  |
|  | формируется по формуле:  Ддиук=Чдиук\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чдиук - число детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах | число | 152 | 154 | 156 | 160 | 162 | 164 | 165 | 166 | 167 |  |
|  | Чобщ - общее число детей-инвалидов | число | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |  |
| 19. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта  (прирост к предыдущему году) | % | 41,2 | 58,8 | 77,8 | 88,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | формируется по формуле:  Даофс = Чаофс \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чаофс - число адаптированных объектов физической культуры и спорта | число | 7 | 10 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | Чобщ - общее число объектов физической культуры и спорта | число | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
| 20. | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | формируется по формуле:  Удвмс = Чм \*100/Чобщ., где |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Чсм-число мероприятий для инвалидов | число | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
|  | Чобщ - общее количество запланированных мероприятий для инвалидов | число | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| 21. | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта с участием инвалидов | % | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | формируется по формуле:  Удвмс = Чсм \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чсм - число мероприятий с участием инвалидов | число | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
|  | Чобщ - общее количество запланированных мероприятий | число | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |  |
| 22. | Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях на 1 января текущего года | % | 16,9 | 17 | 17,1 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,5 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | формируется по формуле:  Диусм = Чуимс\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чуимс - число участвовавших инвалидов в спортивных мероприятиях | число | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 |  |
|  | Чобщ- общее количество инвалидов | число | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 |  |
| 23. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере образования (прирост к предыдущему году) | % | 37,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 62,5 | 100 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | формируется по формуле:  Даоо = Чаоо \*100/Чобщ, где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чаоо – число адаптированных объектов образования | число | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 40 |  |
|  | Чобщ - общее количество объектов образования | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 24. | Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту | % | 48,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 52,9 | 62,5 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | формируется по формуле:  Доио = Чаоио\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чаоио – число адаптированных объектов, где обеспечиваются условия инклюзивного образования | число | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 25 |  |
|  | Чобщ - общее количество объектов образования, на которых инвалиды проходят обучение | число | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 40 |  |
| 25. | Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.) | % | 40 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 62,5 | 100 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | формируется по формуле:  Дооуобуч = Чооуобуч\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чооуобуч - число объектов образования с условиями для обучения детей-инвалидов | число | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 40 |  |
|  | Чобщ – общее число объектов (от общего количества объектов на 1 января текущего года) | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 26. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов | % | 40 | 71,4 | 100 | 80 | 72,7 | 66,7 | 61,5 | 57,1 | 42,1 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | формируется по формуле:  Ддоо = Чадо\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чадо - общее число дошкольных объектов на которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества таких объектов на 1 января текущего года) | число | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | Чобщ - число адаптированных дошкольных объектов | число | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 |  |
| 27. | Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставляемых учреждениями услуг) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | формируется по формуле:  Удвоусур = Чоусур \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чоусур - число услуг, предоставляемых учреждениями с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика и тифло- сурдопереводчика | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Чобщ - общее число предоставляемых учреждениями услуг | число | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| 28. | Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из помещения предназначено для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой | % | 12,5 | 20 | 30 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 50 | 100 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | формируется по формуле:  Удваоос = Чаоос \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чаоос - число адаптированных образовательных объектов для инвалидов с нарушением органа слуха (оборудованных индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой) | число | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 40 |  |
|  | Чобщ – общее количество образовательных объектов | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 29. | Удельный вес услуг предоставляемых инвалидам, обучение которых осуществлялось с предоставлением услуг тьютора (от общего количества предоставляемых инвалиду услуг) | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | в т.ч. предоставление доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | формируется по формуле:  Удвуит = Куит\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Куит - количество услуг предоставляемых инвалидам, обучение которых осуществлялось с предоставлением услуг тьютора | число | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | в т.ч. предоставление доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Чобщ - общее количество предоставляемых услуг инвалиду | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 30. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере торговли  (прирост к предыдущему году) | % | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,2 |  |
|  | формируется по формуле:  Даот = Чдост \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чдост- число доступных объектов в сфере торговли | число | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |  |
|  | Чобщ - общее число объектов торговли | число | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |  |
| 31. | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудио-информирования на 1 января текущего года (от общего числа транспортных средств) | % | 26,7 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |  |
|  | формируется по формуле:  Доот=Чоот\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чоот- число общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудио-информирования | число | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | Чобщ- общее число транспортных средств | число | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |
| 32. | Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1января текущего года (от общего числа автомобильных стоянок) | % | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |  |
|  | формируется по формуле  Дасаи=Часаи\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Часаи- число адаптированных стоянок автомобильных с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов | число | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |
|  | Чобщ - число автомобильных стоянок | число | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |  |
| 33. | Доля улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, бордюров, тактильная плитка на переходах, надписи шрифтом Брайля на табличках, пандусы и др.) (от общего числа улиц) | % | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |  |
|  | формируется по формуле:  Дау=Кау\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кау-количество улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов | число | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | Чобщ-общее число улиц | число | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |  |
| 34. | Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных средств) всего: | % | 26,7 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района |
|  | формируется по формуле: Дати=Чати\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чати- число адаптированного транспорта, для использования инвалидами | число | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | - автобусов | число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - легкового такси | число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чобщ – общее количество транспортных средств | число | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |
| 35. | Количество обследованных жилых помещений инвалидов комиссией во исполнение постановления правительства Российской Федерации от 09.07.2016 г. № 649 (прирост к предыдущему году) | число | 335 | 338 | 339 | 340 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района  Администрации городских и сельских поселений |
| 36. | Количество жилых помещений, приспособленных в отчетном году для инвалидов, из числа обследованных комиссией во исполнение постановления Правительства Российской федерации от 09.07.2016 г. № 649  (прирост к предыдущему году) | число | 9 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района  Администрации городских и сельских поселений  Управление социальной политики Администрации Пуровского района |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации района

от 21 декабря 2018г. № 447-ПА

**Перечень мероприятий,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Планируемый перечень работ по адаптации | Нормативный документ, которым предусмотрено проведение мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения работ | Планируемый результат влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Раздел 1. Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску** | | | | | | |
| 1.1 | В сфере социальной защиты |  |  |  |  | с 50 % в 2018 году до 100 % к концу 2030 года |
| 1.1.1 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района п.г.т. Уренгой | Приобретение и установка пандуса | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2020 год |  |
| 1.1.2 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района п. Ханымей | Приобретение информационного терминала | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018  № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2018 год |  |
| 1.1.3 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района с. Самбург | Установка пандуса, расширение дверных проёмов |  | Администрация МО с. Самбург | 2025 год |  |
| 1.2 | В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  | с 41,2 % в 2018 году до 100 % к концу 2030 года |
| 1.2.1 | Крытый хоккейный корт на 600 зрительских мест |  | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2020 год | будет доступен после ввода в эксплуатацию |
| 1.2.2 | МБУ «Культурно-спортивный комплекс «Геолог» | Поручни (стационарные и откидные) в туалетных комнатах и в душевых, травмобезопасные держатели для костылей, приобретение кресла-коляски для перемещения внутри здания | приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2019 год | к концу 2019 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 1.2.3 | МАУ ДО Детско-юношеская спортивная школа «Хыльмик» | Устройство пандуса, реконструкция входной группы, установка пристенных поручней, реконструкция и устройство санузла | приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А  муниципальная программа «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Администрации района от 31.12.2013  № 257-ПА | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2019 год | к концу 2019 года объект станет частично доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 1.2.4 | МБУ ДО Пурпейская детско-юношеская спортивная школа | Устройство пандуса, реконструкция входной группы, установка поручней, реконструкция санузла | муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утвержденная, постановлением Администрации района от 31.12.2013  № 257-ПА  приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2021 год | к концу 2021 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 1.2.5 | МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа села Самбург | Устройство пандуса, реконструкция входной группы, установка пристенных поручней, реконструкция и устройство санузла | приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А  муниципальная программа «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Администрации района от 31.12.2013  № 257-ПА  приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2019 – 2020 год | к концу 2020 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 1.2.6 | МАУ ДО Пуровская районная СДЮСШОР «Авангард»  Лыжная база | Установка пристенных поручней, установка кнопки вызова |  | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2020 | к концу 2020 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 1.2.7 | МАУ ДО Пуровская районная СДЮСШОР «Авангард»  Подвальное помещение  (мкр. Комсомольский, д. 5) | Установка пристенных поручней, установка кнопки вызова |  | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2022 | к концу 2022 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 1.3 | В сфере культуры |  |  |  |  | с 26,5 % в 2018 году до 77,8 % к концу 2030 года |
| 1.3.1 | МБУК Библиотечно-досуговый центр «Умка» | Адаптация санитарно-бытовых помещений, установка беспроводной системы вызова помощи, установка поручней, ретранслятор | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2020 год |  |
| 1.3.2 | МБУК «Уренгойский краеведческий музей» | Снабжение лестниц поручнями, выделение и обозначение мест для парковки автомобилей, установка пандуса, адаптация санитарно-бытовых помещений, беспроводная кнопка вызова | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2020 год |  |
| 1.3.3 | МБУК «Ханымейский историко-краеведческий музей» | Приобретен информационный терминал | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018  № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2018 год |  |
| 1.3.4 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Романтик» с. Халясавэй | Установка пандуса  Установка поручней, приобретение сушилки для рук, демонтаж и установка унитаза, демонтаж и установка раковины |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2024 год |  |
| 1.3.5 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Строитель» п. Ханымей | Установка дополнительных поручней, удлинение пандуса.  Устройство противоударной полосы в нижнюю часть дверного полотна до высоты 0,3 |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2018 -2024 год |  |
| 1.3.6 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Строитель» п. Пурпе-1 | Расширение дверного проёма в санузле |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2024 год |  |
| 1.3.7 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» «ГДК «Юбилейный» г. Тарко-Сале" | Устранение порогов у входных дверей, доводчиков.  Приобретение антискользящего покрытия на пандус |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 1.3.8 | МБУК «Пуровский районный центр национальных культур», ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Труда (Промзона) | Расширение дверных проемов |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 1.3.9 | МБУК «Пуровский районный центр национальных культур», ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Труда 3-а | Расширение дверных проемов |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 1.3.10 | МБУК «Пуровский районный историко-краеведческий музей» | Расширение дверных проемов, демонтаж порогов, адаптация санузла |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 1.3.11 | МБУК «ЦБС МО Пуровский район» | Приобретение уличного откидного пандуса (запасной выход) в Центральную районную библиотеку |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2024 год |  |
| 1.3.12 | МБУК «ЦКС Пуровского района» РДК «Геолог» | Установка поручней, установка подъемника |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2019 год |  |
| 1.3.13 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» ДК «Маяк» п.г.т. Уренгой | Установка дополнительного места в киноконцертном зале |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2019 год |  |
| 1.4 | В сфере молодежной политики |  |  |  |  | доступность объектов составляет 33,3 % |
| 1.5 | В сфере образования |  |  |  |  | с 40 % в 2018 году до 62,5 % к концу 2030 года |
| 1.5.1 | МБОУ «СОШ № 1» г. Тарко-Сале | Установка пандуса, поручней, подъемника для МГН, средств связи, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2025 год | к концу 2025 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.2 | МКООУ «СШИ» г. Тарко-Сале | Приобретение подъемного устройства | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013  № 1132-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2025 год | к концу 2025 года объект станет частично доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.3 | МАДОУ «ЦРР ДС «Радуга»  г. Тарко-Сале | Приобретение и установка средств связи, подъемного устройства,оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2025 год | к концу 2025 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.4 | МБОУ ДО «Центр естественных наук» г. Тарко-Сале | Установка пандуса, приобретение и установка средств связи, подъемного устройства, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2018 год | к концу 2018 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.5 | МБОУ «СОШ № 2» п.г.т. Уренгой | Приобретение и установка средств связи, подъемного устройства, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2026 год | к концу 2026 года объект станет частично доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.6 | МБОУ «СОШ № 2»  п. Пурпе | Приобретение и установка средств связи. Приобретение подъемного устройства | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 - 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.7 | МБДОУ «ДС ОВ «Звёздочка» п. Пурпе | Приобретение и установка средств связи, подъемного устройства, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 - 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.8 | МБОУ ДОД «ДДТ»  п. Пурпе | Установка пандуса, поручней, средств связи, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 - 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.9 | МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей | Приобретение и установка средств связи, установка поручней, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2018 год | к концу 2018 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.10 | МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка»  п. Ханымей | Установка пандуса, поручней, средств связи, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.11 | МБОУ ДОД «ДДТ» п. Ханымей | Приобретение и установка средств связи, подъемного устройства, информационного киоска, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений) | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2028 год | к концу 2028 года объект станет частично доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.12 | МКОУ «ШИООО» с. Халясавэй | Приобретение и установка средств связи, приобретение мобильного подъемного устройства | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2029 год | к концу 2029 года объект станет частично доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.13 | МКООУ «ШИООО» д. Харампур | Приобретение и установка средств связи, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2030 год | к концу 2030 года объект станет частично доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.6 | Административные здания |  |  |  |  | с 50 % в 2018 году до 100 % к концу 2030 года |
| 1.6.1 | Администрация МО п. Уренгой | Приобретение и установка пандуса | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2020 год |  |
| 1.6.2 | Администрация МО п. Ханымей | Приобретение информационного терминала | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018  № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2018 год |  |
| 1.6.3 | Администрация МО п. Пуровское | Приобретение и установка пандуса |  | Администрация МО п. Пуровское | 2019 год |  |
| 1.6.4 | Администрация МО с. Самбург | Установка пандуса |  | Администрация МО с. Самбург | 2025 год |  |
| **Раздел 2. Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов с нарушением органов зрения** | | | | | | |
| 2.1 | В сфере социальной защиты |  |  |  |  | с 50 % в 2018 году до 100 % к концу 2030 года |
| 2.1.1 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района п.г.т. Уренгой | Приобретение и установка тактильных (рельефных) знаков, тактильных табличек с информацией указанной шрифтом Брайля, контрастные полосы | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2020 год |  |
| 2.1.2 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района п. Ханымей | Вход на территорию (пути движения на территории) – направляющая тактильная разметка | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018  № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2025 год |  |
| 2.1.3 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района с. Самбург | Приобретение и размещение носителей знаковой, зрительной информации |  | Администрация МО с. Самбург | 2025 год |  |
| 2.2 | В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  | с 41,2 % в 2018 году до 100 % к концу 2030 года |
| 2.2.1 | Крытый хоккейный корт на 600 зрительских мест |  | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2020 год | Будет доступен после ввода в эксплуатацию |
| 2.2.2 | МБУ «Культурно-спортивный комплекс «Геолог» | Приобретение тактильных знаков, гардеробных номерков с дублированием шрифтом Брайля, предупредительных тактильных полос, плиток | приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015 № 103-А | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2016-2019 год | к концу 2019 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 2.2.3 | МАУ ДО Детско-юношеская спортивная школа «Хыльмик» | Приобретение контрастной ленты, тактильных полос, тактильных табличек, информационных маяков | приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2019 год | к концу 2019 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 2.2.4 | МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа села Самбург | Приобретение контрастной ленты, тактильных полос, тактильных табличек, информационных маяков | приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 2.2.5 | МБУ ДО Пурпейская детско-юношеская спортивная школа | Приобретение контрастной ленты, тактильных полос, тактильных табличек, информационных маяков | приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2021 год | к концу 2021 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 2.2.6 | МБУ ДО ДЮСШ «Десантник» | Приобретение контрастной ленты, тактильных полос, тактильных табличек, информационных маяков | приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015 № 103-А | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2017 -2018 год | к концу 2018 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 2.2.7 | МАУ ДО Пуровская районная СДЮСШОР «Авангард»  подвальное помещение  (мкр. Советский, д. 6а) | Приобретение контрастной ленты, тактильных полос, тактильных табличек |  | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2021 год | к концу 2021 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 2.2.8 | МАУ ДО Пуровская районная СДЮСШОР «Авангард» Лыжная база | Приобретение контрастной ленты, тактильных полос, тактильных табличек |  | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 2.2.9 | МАУ ДО Пуровская районная СДЮСШОР «Авангард»  Подвальное помещение  (мкр. Комсомольский, д. 5) | Приобретение контрастной ленты, тактильных полос, тактильных табличек |  | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2022 год | к концу 2022 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 2.3 | В сфере культуры |  |  |  |  | с 47 % в 2018 году до 100 % к концу 2030 года |
| 2.3.1 | МБУК «Ханымейский историко-краеведческий музей» | Вход на территорию (пути движения на территории) – направляющая тактильная разметка (текущий ремонт).  Установка комплексных табличек на выставочные залы. | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018 № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2025 год |  |
| 2.3.2 | МБУК «ЦКС Пуровского района» | Выделить пути движения контрастным цветом  Выделить порог контрастным цветом  Приобретение и установка направляющих стрелок  Приобретение тактильных таблиц  Приобретение бегущей электронной строки |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2024 год |  |
| 2.3.3 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Снежный» д. Харампур | Выделение ступеней контрастной маркировкой.  Приобретение бегущей строки,  мнемосхемы |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2018 -2020 год |  |
| 2.3.4 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Строитель» п. Ханымей | Приобретение тактильных таблиц |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2022 год |  |
| 2.3.5 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Романтик» с. Халясавэй | Приобретение звукового маяка, направляющих тактильных указателей, мнемосхемы |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2018- 2020 год |  |
| 2.3.6 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Строитель» п. Пурпе | Выделить пути движения направляющими стрелками |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2022 год |  |
| 2.3.7 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Строитель» п. Пурпе-1 | Обозначить тактильными табличками направления движения  Приобретение звукового маяка |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2022 год |  |
| 2.3.8 | МБУК «Пуровский районный центр национальных культур», ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Труда (Промзона) | Вход (выходы) на территорию: выделение пути движения контрастным цветом |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 2.3.9 | МБУК «Пуровский районный центр национальных культур», ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Труда 3-а | Вход (выходы) на территорию: выделение пути движения контрастным цветом |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 2.3.10 | МБУК «Пуровский районный историко-краеведческий музей» | Мнемосхема плана передвижения по учреждению, тактильные полосы вдоль движения по объекту |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 2.3.11 | МБУК «ЦБС МО Пуровский район» | 1. Приобретение световых маячков в Центральную районную библиотеку  2. Приобретение тактильных табличек в филиалы: п. Пуровск, Пурпе, с. Самбург, д. Харампур, с. Халясавэй  3. Приобретением звуковых маячков в Центральную районную библиотеку, в филиалы: п. Пуровск, п. Пурпе,  4. Приобретение тактильной плитки в филиалы: п. Пуровск, п. Пурпе,  5. Приобретение направляющей тактильной ленты в филиалы: п. Пуровск, Пурпе,  6. Приобретение мнемосхемы в Центральную районную библиотеку, в филиалы:  п. Пуровск, п. Пурпе  7. Приобретение световых луп в Центральную районную библиотеку, в филиалы:  п. Пуровск, п. Пурпе,  с. Самбург, д. Харампур,  с. Халясавэй  8. Приобретение контрастной ленты на ступени в филиалы п. Пурпе. |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2024 год |  |
| 2.4 | В сфере молодежной политики |  |  |  |  | с 33,3 % в 2018 году до 100 % к концу 2030 года |
| 2.4.1 | МАУ «Районный молодежный центр» | Приобретение оборудования для субтитрирования и тифлокомментирования в кинозале | муниципальная программа «Развитие молодежной политики и туризма», утвержденная постановлением Администрации района от 16.12.2013 № 217-ПА  государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства ЯНАО от 25.12.2013 № 1126-П | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района | 2019 год |  |
| 2.5 | В сфере образования |  |  |  |  | с 35 % в 2018 году до 100 \_% к концу 2030 года |
| 2.5.1 | МБОУ «СОШ № 1» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, тактильной плитки, мнемосхемы, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2020 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2025 год | к концу 2025 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.2 | МБОУ «СОШ № 2» г. Тарко-Сале  (корпус средней школы) | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014 – 2020 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2025 год | к концу 2025 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.3 | МКООУ «СШИ» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014 – 2020 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2019 год | к концу 2019 года объект стал доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.4 | МАДОУ «ЦРР ДС «Радуга»  г. Тарко-Сале | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2019 год | к концу 2019 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.5 | МБДОУ «ДС ОВ «Елочка» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2021 год | к концу 2021 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.6 | МБДОУ «ДС КВ «Буратино» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне) | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2022 год | к концу 2022 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.7 | МБДОУ «ДС ОВ «Белочка»  г. Тарко-Сале | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2028 год | к концу 2028 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.8 | МБДОУ «ДС КВ «Золотой ключик» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2029 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.9 | МБОУ ДО «ЦЭВ «Сударушка» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка аудиоинформаторов, информационных табло, указателей и табличек, тактильных (рельефных) знаков, мнемосхем, указателей, пиктограмм | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.10 | МБОУ «СОШ № 1» п. Пуровск | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.11 | МБОУ «СОШ № 2» п. Сывдарма | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне) в рамках кап. ремонта | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2029 год | к концу 2029 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.12 | МБОУ «СОШ № 1» п. Уренгой | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, мнемосхемы | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2029 год | к концу 2029 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.13 | МБОУ «СОШ № 2» п.г.т. Уренгой | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2026 год | к концу 2026 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.14 | МБДОУ «ДС «Снежинка»  п.г.т. Уренгой | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2030 год | к концу 2030 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.15 | МБДОУ «ДС КВ «Сказка»  п.г.т. Уренгой | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2023 год | к концу 2023 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.16 | МБОУ «СОШ № 2» п. Пурпе | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.17 | МБОУ «СОШ № 3» п. Пурпе | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2028 год | к концу 2028 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.18 | МБДОУ «ДС «Колокольчик» п. Пурпе | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2024 год | к концу 2024 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.19 | МБДОУ «ДС ОВ «Звёздочка» п. Пурпе | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа  от 25.12.2013  № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2019 год | к концу 2019 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.20 | МБДОУ «ДС «Березка» п. Пурпе | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2025 год | к концу 2025 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.21 | МБОУ «ООШ № 2» п. Ханымей | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2026 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.22 | МБОУ ДОД «ДДТ» п. Ханымей | Приобретение и установка аудиоинформаторов, информационных табло, указателей и табличек, приобретение и установка тактильных (рельефных) знаков, тактильных мнемосхем, указателей, пиктограмм, организация работы помощников) | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013  № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.23 | МБДОУ «ДС «Солнышко»  п. Ханымей | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2026 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.24 | МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка»  п. Ханымей | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.25 | МБДОУ «ДС «Сказка» с. Самбург | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.26 | МКОУ «ШИООО» с. Халясавэй | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2029 год | к концу 2029 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.27 | МКООУ «ШИООО» д. Харампур | Установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2030 год | к концу 2030 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.6 | Административные здания |  |  |  |  | с 50 % в 2018 году до 100 \_% к концу 2030 года |
| 2.6.1 | Администрация МО п. Уренгой | Приобретение и установка тактильных (рельефных) полос, информационные маяки, кнопка вызова, контрастные ленты | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2019 год |  |
| 2.6.2 | Администрация МО п. Ханымей | Вход на территорию (пути движения на территории) – направляющая тактильная разметка (текущий ремонт).  Установка комплексных табличек на кабинеты.  Установка стрелки движения (коридор). | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018  № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2025 год |  |
| 2.6.3 | Администрация МО п. Пуровское | Установка комплексных табличек на кабинеты.  Установка стрелки движения. |  | Администрация МО п. Пуровское | 2019 год |  |
| 2.6.4 | Администрация МО с. Самбург | Приобретение и установка тактильных (рельефных) полос |  | Администрация МО с. Самбург | 2025 год |  |
| **Раздел 3. Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов с нарушением органа слуха** | | | | | | |
| 3.1 | В сфере социальной защиты |  |  |  |  | с 75 % в 2018 году до  100 % к концу 2030 года |
| 3.1.1 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района п.г.т. Уренгой | Приобретение и размещение носителей знаковой, зрительной информации, информационных стоек | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2019 год |  |
| 3.1.2 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района п. Ханымей | Приобретен информационный терминал | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018  № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2018 год |  |
| 3.1.3 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района с. Самбург | Приобретение и размещение носителей знаковой, зрительной информации |  | Администрация МО с. Самбург | 2025 год |  |
| 3.2 | В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  | С 35,3 % в 2018 году до 38,9 % к концу 2030 года |
| 3.2.1 | Крытый хоккейный корт на 600 зрительских мест |  | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2020 год | Будет доступен после ввода в эксплуатацию |
| 3.3 | В сфере культуры |  |  |  |  | с 50 % в 2018 году до 100 % к концу 2030 года |
| 3.3.1 | МБУК «Ханымейский историко-краеведческий музей» | Приобретен информационный терминал, система диалог Базовый плюс, универсальная индукционная система | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018 № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2018 год |  |
| 3.3.2 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Строитель» п. Ханымей | Установка специальных усилителей звука |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2018 - 2022 год |  |
| 3.3.3 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Снежный» д. Харампур | Приобретение индукционной системы, звукового маяка |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2018 - 2022 год |  |
| 3.3.4 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Романтик» с. Халясавэй | Приобретение индукционной системы |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2018 -2022 год |  |
| 3.3.5 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Строитель» п. Пурпе-1 | Приобретение индукционной системы |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2022 год |  |
| 3.3.6 | МБУК «Пуровский историко-краеведческий музей» | Использование аудиогидов с индукционной петлей.  Использование установок «Исток» |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 3.3.7 | МБУК «ЦБС МО Пуровский район» | Приобретение индукционных систем оповещения в Центральную районную библиотеку, в филиалы п. Пуровск, п. Пурпе |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2022 год |  |
| 3.4 | В сфере молодежной политики |  |  |  |  | доступность объектов составляет 33,3 % |
| 3.4.1 | МАУ «Районный молодежный центр» | Приобретение оборудования для субтитрирования и тифлокомментирования в кинозале | муниципальная программа «Развитие молодежной политики и туризма», утвержденная постановлением Администрации района от 16.12.2013 № 217-ПА  государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства ЯНАО от 25.12.2013 № 1126-П | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района | 2019 год |  |
| 3.5 | В сфере образования |  |  |  |  | С 30 % в 2018 году до  100 % к концу 2030 года |
| 3.5.1 | МБОУ «СОШ № 2» г. Тарко-Сале (корпус средней школы) | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2026 год | к концу 2026 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.2 | МКООУ «СШИ» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2025 год | к концу 2025 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.3 | МБОУ ДО «ЦЭВ «Сударушка»  г. Тарко-Сале | Приобретение и установка видеотерминалов (стоек) с необходимой информацией, бегущих строк, знаков доступности, информационных и предупреждающих знаков, световых маяков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.4 | МАДОУ «ЦРР ДС «Радуга» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013  № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2019 год | к концу 2019 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.5 | МБДОУ «ДС ОВ «Елочка» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2021 год | к концу 2021 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.6 | МБДОУ «ДС КВ «Буратино» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2022 год | к концу 2022 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.7 | МБДОУ «ДС ОВ «Белочка» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2028 год | к концу 2028 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.8 | МБДОУ «ДС КВ «Золотой ключик» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2029 год | к концу 2029 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.9 | МБОУ ДО ДДТ ТС «МУК» | Приобретение и установка видеотерминалов (стоек) с необходимой информацией, бегущих строк, знаков доступности, информационных и предупреждающих знаков, световых маяков, контрастной ленты | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013  № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.10 | МБОУ ДО «Центр естественных наук» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка звуковой информационной системы, световых маяков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2026 год | к концу 2026 года объект станет доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.11 | МБОУ «СОШ № 1» п. Пуровск | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2016 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект стал частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.12 | МКОУ «СОШ № 2» п. Сывдарма | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2016 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект стал частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.13 | МБДОУ «ДС «Гнёздышко»  п. Пуровск | Приобретение и установка звуковой информационной системы, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.14 | МБОУ «СОШ № 2» п.г.т. Уренгой | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2026 год | к концу 2026 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.15 | МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2030 год | к концу 2030 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.16 | МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2023 год | к концу 2023 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.17 | МБОУ «СОШ № 2» п. Пурпе | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.18 | МБОУ «СОШ № 3» п. Пурпе | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2028 год | к концу 2028 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.19 | МБДОУ «ДС «Колокольчик» п. Пурпе | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.20 | МБДОУ «ДС ОВ «Звёздочка» п. Пурпе | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013  № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2019 год | к концу 2019 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.21 | МБДОУ «ДС «Березка» п. Пурпе | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2025 год | к концу 2025 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 3.5.22 | МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2026 год | к концу 2026 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.23 | МБОУ «ООШ № 2» п. Ханымей | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2026 год | к концу 2026 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.24 | МБОУ ДОД «ДДТ» п. Ханымей | Приобретение и установка видеотерминалов (стоек) с необходимой информацией, бегущих строк, знаков доступности, информационных и предупреждающих знаков, световых маяков, контрастной ленты, организация работы помощников | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.25 | МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2026 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.26 | МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка» п. Ханымей | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.27 | МБДОУ «ДС «Сказка» с. Самбург | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.28 | МКОУ «ШИООО» с. Халясавэй | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2029 год | к концу 2029 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.29 | МКООУ «ШИООО» д. Харампур | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1132-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2030 год | к концу 2030 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.30 | МКДОУ «ДС «Росинка»  д. Харампур | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2021 год | к концу 2021 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.6 | Административные здания |  |  |  |  | С 62,5 % в 2018 году до 100 % к концу 2030 года |
| 3.6.1 | Администрация МО п.г.т. Уренгой | Приобретение и установка тактильных (рельефных) полос, информационные маяки, приобретение и установка поручней, тактильных табличек | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2019 год |  |
| 3.6.2 | Администрация МО п. Ханымей | Приобретен информационный терминал, система диалог Базовый плюс | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018  № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2018 год |  |
| **Раздел 4. Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата** | | | | | | |
| 4.1 | В сфере социальной защиты |  |  |  |  | с 25 % в 2018 году до  100 % к концу 2030 года |
| 4.1.1 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района п.г.т. Уренгой | Устройство поручней | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2019 год |  |
| 4.1.2 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района п. Ханымей | Приобретение информационного терминала, установка поручней, установка креплений для костылей, установка поручней (туалетная комната) | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018  № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2018 -  2019 год |  |
| 4.1.3 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района с. Самбург | Установка поручней |  | Администрация с. Самбург | 2025 год |  |
| 4.2 | В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  | С 41,2 % в 2018 году до 100 % к концу 2030 года |
| 4.2.1 | Крытый хоккейный корт на 600 зрительских мест |  | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА |  | 2020 год | Будет доступен после ввода в эксплуатацию |
| 4.2.2 | МБУ «Культурно-спортивный комплекс «Геолог» | Поручни (стационарные и откидные) в туалетных комнатах и в душевых, травмобезопасные держатели для костылей, приобретение кресла-коляски для перемещения внутри здания | приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2019 год | к концу 2019 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.2.3 | МАУ ДО Детско-юношеская спортивная школа «Хыльмик» | Устройство пандуса, реконструкция входной группы, установка пристенных поручней, реконструкция и устройство санузла | приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А  муниципальная программа «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Администрации района от 31.12.2013  № 257-ПА | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2019 год | к концу 2019 года объект станет частично доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.2.4 | МБУ ДО Пурпейская детско-юношеская спортивная школа | Устройство пандуса, реконструкция входной группы, установка поручней, реконструкция санузла | муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утвержденная, постановлением Администрации района от 31.12.2013  № 257-ПА  приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2021 год | к концу 2021 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.2.5 | МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа села Самбург | Устройство пандуса, реконструкция входной группы, установка пристенных поручней, реконструкция и устройство санузла | приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А  муниципальная программа «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Администрации района от 31.12.2013  № 257-ПА | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2019 – 2020 год | к концу 2020 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.2.6 | МАУ ДО Пуровская районная СДЮСШОР «Авангард» Лыжная база | Установка пристенных поручней, установка кнопки вызова |  | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 4.2.7 | МАУ ДО Пуровская районная СДЮСШОР «Авангард»  Подвальное помещение  (мкр. Комсомольский, д. 5) | Установка пристенных поручней, установка кнопки вызова |  | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2022 год | к концу 2022 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 4.3 | В сфере культуры |  |  |  |  | с 22,2 % в 2018 году до 77,8 % к концу 2030 года |
| 4.3.1 | МБУК Библиотечно-досуговый центр «Умка» | Адаптация санитарно-бытовых помещений, установка беспроводной системы вызова помощи, установка поручней, ретранслятор | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2020 год |  |
| 4.3.2 | МБУК «Уренгойский краеведческий музей» | Снабжение лестниц поручнями, выделение и обозначение мест для парковки автомобилей, установка пандуса, адаптация санитарно-бытовых помещений, беспроводная кнопка вызова | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2020 год |  |
| 4.3.3 | МБУК «Ханымейский историко-краеведческий музей» | Приобретение информационного терминала, установка поручней (туалетная комната). | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018  № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2018 - 2019 год |  |
| 4.3.4 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Снежный» д. Харампур | Приобретение крючков для костылей, установка поручней |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2022 год |  |
| 4.3.5 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Романтик» с. Халясавэй | Установка поручней, приобретения крючков для костылей. демонтаж и установка унитаза, демонтаж и установка раковины. |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2022 год |  |
| 4.3.6 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Строитель» п. Пурпе | Установка поручней вдоль коридора, крючков для костылей. Установка поручней в концертном зале. |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2024 год |  |
| 4.3.7 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Строитель» п. Пурпе-1 | Установка поручней вдоль коридора. Установка крючков для костылей. Установка поручней в концертном зале. |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2024 год |  |
| 4.3.8 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» «ГДК Юбилейный» | Установка поручней, приобретение крючков для костылей. |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 4.3.9 | МБУК «Пуровский районный центр национальных культур»,  г. Тарко-Сале, ул. Труда (Промзона) | Установка поручней вдоль коридора. |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 4.3.10 | МБУК «Пуровский районный центр национальных культур»,  г. Тарко-Сале, ул. Труда 3-а | Установка поручней вдоль коридора. |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 4.3.11 | МБУК «Пуровский районный историко-краеведческий музей» | Расширение дверных проемов, демонтаж порогов, адаптация санузла. |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 4.3.12 | МБУК «ЦБС МО Пуровский район» | Приобретение поручней в филиал п. Пурпе |  | Управление культуры Администрации  Пуровского района | 2024 год |  |
| 4.3.13 | МБУК «ЦКС Пуровского района» РДК «Геолог» | Установка поручней |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2019 год |  |
| 4.3.14 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» ДК «Маяк» п.г.т. Уренгой | Установка дополнительного места в киноконцертном зале, установка крючков для костылей |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2019 год |  |
| 4.4 | В сфере молодежной политики |  |  |  |  | доступность объектов составляет 33,3 % |
| 4.5 | В сфере образования |  |  |  |  | С 42,5 % в 2018 году до 62,5 % к концу 2030 года |
| 4.5.1 | МАДОУ «ЦРР ДС «Радуга»  г. Тарко-Сале | Приобретение и установка средств связи, поручней, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2025 год | к концу 2025 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.5.2 | МБОУ «СОШ № 1» г. Тарко-Сале | Установка пандуса, поручней, приобретение и установка средств связи, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2025 год | к концу 2025 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.5.3 | МКОУ «СОШ № 2» п. Сывдарма | Приобретение и установка средств связи, установка поручней, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2029 год | к концу 2029 года объект станет частично доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.5.4 | МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей | Приобретение и установка средств связи, установка поручней, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013  № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2018 год | к концу 2018 года объект станет доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.5.5 | МБОУ «СОШ № 2» п.г.т. Уренгой | Приобретение и установка средств связи, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2026 год | к концу 2026 года объект станет доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.5.6 | МБДОУ «ДС ОВ «Звёздочка» п. Пурпе | Приобретение и установка средств связи, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.5.7 | МБОУ ДОД «ДДТ» п. Пурпе | Установка пандуса, поручней, средств связи, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.5.8 | МБОУ ДОД «ДДТ» п. Ханымей | Приобретение и установка средств связи, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2028 год | к концу 2028 года объект станет частично доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.5.9 | МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка»  п. Ханымей | Установка пандуса, поручней, средств связи, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.5.10 | МКООУ «ШИООО» д. Харампур | Приобретение и установка средств связи, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2030 год | к концу 2030 года объект станет доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.6 | Административные здания |  |  |  |  | с 37,5 % в 2018 году до 100 % к концу 2030 года |
| 4.6.1 | Администрация МО п. Уренгой | Устройство поручней | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2020 год |  |
| 4.6.2 | Администрация МО п. Ханымей | Приобретение информационного терминала,  установка дополнительных поручней на лестнице, установка креплений для костылей, установка поручней (туалетная комната) | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018  № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2018 -  2019 год |  |
| 4.6.3 | Администрация МО с. Самбург | Устройство поручней |  |  | 2025 год |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Планируемый результат влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| **Раздел 5. Мероприятия по повышению показателей доступности для инвалидов сферы транспорта** **и торговли** | | | | |
| 5.1 | В сфере торговли | | | |
| 5.1.1 | Оказание методической помощи предприятиям торговли и бытового обслуживания по вопросам обеспечения доступности для инвалидов, предоставляемых данными предприятиями услуг | Управление торговли и муниципального заказа Администрации Пуровского района | 2018-2030 годы | Повышение доли доступности объектов торговли и бытового обслуживания |
| 5.1.2 | Мониторинг деятельности предприятий торговли и бытового обслуживания по вопросам обеспечения доступности для инвалидов, предоставляемых данными предприятиями услуг. | Управление торговли и муниципального заказа Администрации Пуровского района | 2018-2030 годы | Повышение доли доступности объектов торговли и бытового обслуживания |
| 5.2 | В сфере транспорта | | | |
| 5.2.1 | Улучшение материально-технической базы муниципальных унитарных предприятий | Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района | 2018 – 2020 годы | Увеличение количества автомобильного транспорта, приспособленного для маломобильных групп инвалидов до 6 единиц к концу 2030 года |
| 5.2.2 | Комплексная диагностика и оценка технического состояния дорог и дорожных сооружений МО г. Тарко-Сале | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | 2018 год |  |