муниципальное образование пуровский район

**администрация**

ПОстановлЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  | декабря | 201 | 7 | г. | № | 383-ПА |
| г. Тарко-Сале | | | | | | | |

**О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры" в новой редакции", утвержденную постановлением Администрации района от 17 июля 2014 года № 126-ПА (с изменениями от 21 августа 2014 года № 162-ПА, от 02 декабря 2014 года № 222-ПА, от 01 апреля 2015 года № 87-ПА, от 08 июня 2015 года № 149-ПА, от 21 июля 2015 года № 204-ПА, от 21 апреля 2016 года № 164-ПА, от 14 июня 2016 года № 247-ПА, от 22 июня 2016 года № 269-ПА, от 13 декабря 2016 года № 457-ПА, от 22 февраля 2017 года № 38-ПА, от 14 августа 2017 года № 238-ПА, от 13 ноября 2017 года № 322-ПА)**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от   
10 февраля 2017 года № 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", постановлением Администрации района от 02 июня 2014 года № 89-ПА "Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности и корректировки муниципальных программ" (с изменениями от 14 марта 2016 года № 86-ПА, от 30 декабря 2016 года № 487-ПА), в целях реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории муниципального образования город Тарко-Сале в 2018 - 2022 годах постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры в новой редакции", утвержденную постановлением Администрации района от 17 июля 2014 года № 126-ПА (с изменениями от 21 августа 2014 года № 162-ПА, от 02 декабря 2014 года № 222-ПА, от 01 апреля 2015 года № 87-ПА, от 08 июня 2015 года № 149-ПА, от 21 июля 2015 года № 204-ПА, от 21 апреля 2016 года № 164-ПА, от 14 июня 2016 года № 247-ПА, от 22 июня 2016 года № 269-ПА, от 13 декабря 2016 года № 457-ПА, от 22 февраля 2017 года № 38-ПА, от 14 августа 2017 года № 238-ПА, от 13 ноября 2017 года № 322-ПА).
2. Управлению информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете "Северный луч".
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации района по социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации района от 20 декабря 201 7 г. № 383-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в муниципальную программу

"Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры в новой редакции", утвержденную постановлением Администрации района от 17 июля 2014 года № 126-ПА (с изменениями от 21 августа 2014 года № 162-ПА, от 02 декабря 2014 года № 222-ПА, от 01 апреля 2015 года № 87-ПА, от 08 июня 2015 года № 149-ПА, от 21 июля 2015 года № 204-ПА, от 21 апреля 2016 года № 164-ПА, от 14 июня 2016 года № 247-ПА, 22 июня 2016 года № 269-ПА, от 13 декабря 2016 года № 457-ПА, от 22 февраля 2017 года № 38-ПА, от 14 августа 2017 года № 238-ПА, от 13 ноября 2017 года № 322-ПА)

1. Паспорт муниципальной программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры" в новой редакции (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ | | | |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | |
| "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" | | | |
|  |  | | |
| Ответственный исполнитель | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | | |
| Соисполнители | МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Администрации Пуровского района".  МКУ "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района".  МКУ "Управление городского хозяйства" | | |
| Цели | Повышение качества предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры.  Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие с действующими стандартами качества, техническими требованиями.  Повышение уровня благоустройства муниципального образования город Тарко-Сале | | |
| Задачи | Модернизация инженерной инфраструктуры.  Снижение удельного потребления энергетических ресурсов в муниципальном хозяйстве, многоквартирных домах муниципальных образований городских и сельских поселений района.  Приведение инженерных сетей, строительных конструкций и элементов домов и квартир, находящихся в муниципальной собственности городских и сельских поселений на территории Пуровского района, в соответствие с установленными санитарными и техническими правилами и нормами.  Повышение качества транспортных услуг, сохранение транспортной доступности для населения на социально значимых маршрутах.  Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, замена конструктивных элементов, поддержание в надлежащем техническом состоянии.  Создание комфортной среды в муниципальном образовании город Тарко-Сале, в том числе доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения | | |
| Сроки реализации | 2014–2022 годы | | |
| Показатели эффективности | 1. Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса.  2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:  –экономия электроэнергии (тыс. кВт. ч);  –экономия тепловой энергии (тыс. Гкал);  –экономия воды (тыс. куб. м);  –экономия газа (тыс. куб. м).  3. Доля освоенных бюджетных ассигнований за отчетный период в общей сумме утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на межбюджетные трансферты.  4. Количество социально значимых маршрутов, обеспечивающих транспортное сообщение с населенными пунктами Пуровского района.  5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.  6. Повышение уровня благоустройства, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории города Тарко-Сале.  7. Количество введёных в эксплуатацию объектов дорожной деятельности на территории города Тарко-Сале.  8. Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий на территории города  Тарко-Сале | | |
| Подпрограммы | 1. "Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики;  2. "Реализация отдельных мероприятий в сфере жизнеобеспечения";  3. "Развитие дорожного хозяйства";  4. "Обеспечение реализации муниципальной программы";  5. "Формирование комфортной городской среды";  6. "Модернизация коммунального хозяйства" (срок реализации до 31.12.2015 года);  7. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (срок реализации до 31.12.2015 года) | | |
| Ресурсное обеспечение | Объем расходов на реализацию муниципальной программы, в том числе по годам и уровням бюджета составит: | | |
| Год | Бюджет Пуровского района (тыс.руб.) | Бюджет города Тарко-Сале (тыс.руб.) |
| 2014 | 1 552 829 | 0 |
| 2015 | 915 572 | 0 |
| 2016 | 933 078 | 0 |
| 2017 | 1 070 687 | 427 306 |
| 2018 | 553 364 | 191 373 |
| 2019 | 575 404 | 193 386 |
| 2020 | 576 556 | 193 808 |
| 2021 | 264 133 | 95 854 |
| 2022 | 264 133 | 95 854 |
| **ИТОГО** | **6 705 756** | **1 197 581** |
| Ожидаемые результаты реализации | 1. Повышение удовлетворённости населения района уровнем жилищно-коммунального обслуживания.  2. Увеличение мощностей объектов коммунальной инфраструктуры, в результате чего коммунальные услуги, предоставляемые населению района, будут соответствовать действующим нормам, стандартам.  3. Повышение качества условий проживания в муниципальном жилищном фонде и потребительских характеристик предоставляемых жилищных и коммунальных услуг, создание безопасных и комфортных условий для проживания нанимателей жилых помещений.  4. Сохранение ценовой доступности транспортных услуг для населения на социально значимых маршрутах.  5. Обеспечение безопасности дорожного движения, поддержание улично-дорожной сети в техническом состоянии, соответствующее эксплуатационным требованиям.  6. Достижение высокого уровня комфортности и благоустроенности дворовых территорий и территорий общего пользования, отвечающим современным потребностям населения г. Тарко-Сале | | |

".

1. Пункт 1 раздела I "Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития" Программы дополнить абзацами следующего содержания:

"– благоустройство общественных территорий;

– благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.".

1. Раздел II "Перечень мероприятий муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:

"Для выполнения задач, установленных данной программой, необходима реализация следующих основных мероприятий:

– модернизация коммунального хозяйства;

– энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

– поддержка жилищно-коммунального комплекса;

– мероприятия в области транспорта;

– мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

– мероприятия в области связи;

– поддержка дорожного хозяйства;

– осуществление дорожной деятельности;

– руководство и управление в сфере установленных функций;

– благоустройство общественных территорий;

– благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.".

1. Раздел III "Перечень показателей эффективности муниципальной программы" Программы дополнить пунктом следующего содержания:

"8. Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий на территории города Тарко-Сале. Показатель является абсолютной величиной.

Увеличение значения является положительной динамикой показателя. Источник – информация Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.".

1. Строку "Сроки реализации" паспорта подпрограммы "Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики" Программы изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации | 2016–2022 годы |

".

1. Строку "Ресурсное обеспечение" паспорта подпрограммы "Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики" Программы изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Год | Бюджет Пуровского района (тыс.руб.) | Бюджет города Тарко-Сале (тыс.руб.) | | 2016 | 164 193 | 0 | | 2017 | 172 418 | 0 | | 2018 | 183 695 | 0 | | 2019 | 193 592 | 0 | | 2020 | 193 353 | 0 | | 2021 | 87 346 | 0 | | 2022 | 87 346 | 0 | | **ИТОГО** | **1 081 943** | **0** |   Объем расходов на реализацию подпрограммы, в том числе по годам и уровням бюджета составляет: |

".

1. Строку "Сроки реализации" паспорта подпрограммы "Реализация отдельных мероприятий в сфере жизнеобеспечения" Программы изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации | 2014–2022 годы |

".

1. Строку "Ресурсное обеспечение" паспорта подпрограммы "Реализация отдельных мероприятий в сфере жизнеобеспечения" Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение | Объем расходов на реализацию подпрограммы, в том числе по годам и уровням бюджета составляет:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Год | Бюджет Пуровского района (тыс.руб.) | Бюджет города Тарко-Сале (тыс.руб.) | | 2014 | 1 173 378 | 0 | | 2015 | 396 246 | 0 | | 2016 | 418 765 | 0 | | 2017 | 494 149 | 220 040 | | 2018 | 145 600 | 144 940 | | 2019 | 163 140 | 150 494 | | 2020 | 163 140 | 150 681 | | 2021 | 55 673 | 91 580 | | 2022 | 55 673 | 91 580 | | **ИТОГО** | **3 065 764** | **849 315** | |

".

1. Строку "Сроки реализации" паспорта подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" Программы изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации | 2014–2022 годы |

".

1. Строку "Ресурсное обеспечение" паспорта подпрограммы " Развитие дорожного хозяйства" Программы изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение | Объем расходов на реализацию подпрограммы, в том числе по годам и уровням бюджета составляет:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Год | Бюджет Пуровского района (тыс.руб.) | Бюджет города Тарко-Сале (тыс.руб.) | | 2014 | 145 565 | 0 | | 2015 | 354 419 | 0 | | 2016 | 277 231 | 0 | | 2017 | 324 723 | 207 266 | | 2018 | 133 064 | 46 433 | | 2019 | 127 667 | 42 892 | | 2020 | 129 058 | 43 127 | | 2021 | 30 109 | 4 274 | | 2022 | 30 109 | 4 274 | | **ИТОГО** | **1 551 945** | **348 266** | |

".

1. Строку "Сроки реализации" паспорта подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации | 2014–2022 годы |

".

1. Строку "Ресурсное обеспечение" паспорта подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение | Объем расходов на реализацию подпрограммы, в том числе по годам и уровням бюджета составляет:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Год | Бюджет Пуровского района (тыс.руб.) | Бюджет города Тарко-Сале (тыс.руб.) | | 2014 | 57 601 | 0 | | 2015 | 58 373 | 0 | | 2016 | 72 889 | 0 | | 2017 | 79 397 | 0 | | 2018 | 91 005 | 0 | | 2019 | 91 005 | 0 | | 2020 | 91 005 | 0 | | 2021 | 91 005 | 0 | | 2022 | 91 005 | 0 | | **ИТОГО** | **723 285** | **0** | |

".

1. Программу дополнить подпрограммой "Формирование комфортной городской среды" (Далее – Подпрограмма) следующего содержания:

**"**

ПАСПОРТ

подпрограммы

"Формирование комфортной городской среды"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района |
| Соисполнитель | МКУ "Управление городского хозяйства" |
| Цели | Создание комфортной среды в муниципальных образованиях, в том числе доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Задачи | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с утвержденным Адресным перечнем дворовых территорий, подлежащих благоустройству.  2. Благоустройство общественных территорий, в соответствии с утвержденным Адресным перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству |
| Сроки реализации | 2018–2022 годы |
| Показатели эффективности | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (%). 2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%) |
| Ресурсное обеспечение | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Год | Бюджет Пуровского района (тыс.руб.) | Бюджет города Тарко-Сале (тыс.руб.) | | 2018 | 0 | 0 | | 2019 | 0 | 0 | | 2020 | 0 | 0 | | 2021 | 0 | 0 | | 2022 | 0 | 0 | | **ИТОГО** | **0** | **0** |   Общий объем расходов на реализацию подпрограммы, в том числе по годам и уровням бюджета составляет: |
| Ожидаемые результаты реализации | Достижение высокого уровня комфортности и благоустроенности дворовых и общественных территорий, отвечающих современным потребностям населения |

Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы городской среды в муниципальном образовании город Тарко-Сале

Важной составляющей качества жизни населения, благоприятной жизненной среды, комфортных условий для проживания в населенных пунктах района является благоустройство их территорий.

Повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

С целью формирования современной городской среды и повышения комфортности проживания в муниципальном образовании город Тарко-Сале, в соответствии с требованиями постановления Правительства ЯНАО от 28.06.2017 № 649-П "Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе", в 2017 году проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий города Тарко-Сале. Постановлением Администрации Пуровского района от 31.10.2017 № 315-ПА года утверждены Правила благоустройства территории муниципального образования город Тарко-Сале.

Для реализации целей настоящей подпрограммы применяются следующие понятия:

дворовая территория – определенная и поставленная на учет в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности территория земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенными на указанном земельном участке объектами;

общественная территория – территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях по своему усмотрению (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям и потребностям населения (отсутствие или высокая степень износа покрытия дворовых проездов и тротуаров; отсутствие или неисправное состояние ливневой канализации; несоответствие уровня освещенности дворовых территорий; недостаточная обеспеченность жилой зоны местами отдыха, парковочными зонами, контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов, недоступность мест отдыха дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения).

Инвентаризация общественных территорий показала необходимость реконструкции и модернизации существующих объектов с целью приведения их в соответствие с современными требованиями и нормами федерального, регионального законодательства и муниципальными правовыми актами.

Среда современного города должна быть доступной и привлекательной для всех его жителей. Настоящая Подпрограмма предусматривает комплексный подход к развитию городской среды, повышению комфортности проживания, повышению качественных характеристик объектов городской среды.

Развитие территорий города в совокупности с природными, архитектурно­планировочными, экологическими, социально-культурными и другими факторами напрямую отражает степень благоустроенности и привлекательности для жизни муниципального образования город Тарко-Сале.

В течение последних нескольких лет в рамках Программы проводились мероприятия по благоустройству города, в основном направленные на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии.

Раздел II. "Перечень мероприятий подпрограммы"

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Мероприятием предусмотрено: организация освещения, реконструкция существующих и установка новых детских игровых и спортивных комплексов, замена контейнерных площадок для сбора отходов, создание автостоянок, озеленение территорий, обеспечение доступности для маломобильных групп населении и прочее. Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2022 годы, приведен в приложении № 7 к Программе. Возможна реализация мероприятий (дизайн-проектов) на основании индивидуальных и коллективных предложений собственников жилых помещений многоквартирных домов;

1. Благоустройство общественных территорий.

Мероприятием предусмотрено: благоустройство пешеходных коммуникаций, водоохранных зон, детских и спортивных площадок, контейнерных площадок, площадок автостоянок, элементов освещения, средств размещения информации и рекламных конструкций, ограждений (заборов), малых архитектурных форм и прочего. Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2022 годы, приведен в приложении № 6 к Программе. Отдельные мероприятия или полномасштабные дизайн-проекты благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий включаются в подпрограмму на основании предложений граждан и организаций города Тарко-Сале.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к Программе.

Раздел III. "Перечень показателей эффективности подпрограммы"

Для оценки эффективности реализации подпрограммы использованы следующие показатели, количественно и качественно характеризующие ход её реализации:

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве.

К=∑Кбдт/∑Ко\* 100%, рассчитывается как отношение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве.

Увеличение значения является положительной динамикой показателя.

Источник – информация Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

1. Доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

К=∑8бмт/∑8о\*100%, рассчитывается как отношение количества благоустроенных общественных территорий к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

Увеличение значения является положительной динамикой показателя.

Источник – информация Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

Раздел IV. "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы"

Реализация подпрограммы обеспечит достижение высокого уровня комфортности и благоустроенности дворовых и общественных территорий, отвечающих современным потребностям населения г. Тарко-Сале.".

14. В приложение № 1 к Программе внести следующие изменения:

14.1. Строку "Муниципальная программа "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:

| № №  пп/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия и направления | Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) | Всего | Объём финансирования  (тыс.руб.) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  | **Муниципальная программа "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры"** | **Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Бюджет МО Пуровский район** | | **6 705 756** | 1 552 829 | 915 572 | 933 078 | 1 070 687 | 553 364 | 575 404 | 576 556 | 264 133 | 264 133 |
|  | **Бюджет МО город Тарко-Сале** | | **1 197 581** |  |  |  | 427 306 | 191 373 | 193 386 | 193 808 | 95 854 | 95 854 |

14.2. Раздел II приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

"

| **.**№  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия и направления | Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя | Всего | Объем финансирования | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | | 2022 г. |
| **Раздел II** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Подпрограмма "Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики"** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Бюджет МО Пуровский район** | | **1 081 943** | **0** | **0** | **164 193** | **172 418** | **183 695** | **193 592** | **193 353** | **87 346** | | **87 346** |
| **Бюджет МО город Тарко-Сале** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **1.1** | **Основное мероприятие "Модернизация коммунального хозяйства"** | **МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Администрации Пуровского района"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Бюджет МО Пуровский район** | | **923 059** | **0** | **0** | **142 365** | **149 572** | **160 869** | **170 746** | **170 507** | **64 500** | | **64 500** |
|  | **Бюджет МО город Тарко-Сале** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| 1.1.1 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |  | 554 660 | 0 | 0 | 131 619 | 99 372 | 65 669 | 64 500 | 64 500 | 64 500 | | 64 500 |
| 1.1.2 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности ЯНАО (окружной бюджет) |  | 355 229 | 0 | 0 | 9 176 | 45 100 | 88 700 | 106 246 | 106 007 | 0 | | 0 |
| 1.1.3 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (софинансирование) |  | 13 170 | 0 | 0 | 1 570 | 5 100 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **1.2** | **Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"** | **Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Бюджет МО Пуровский район** | | **158 884** | **0** | **0** | **21 828** | **22 846** | **22 826** | **22 846** | **22 846** | **22 846** | | **22 846** |
|  | **Бюджет МО город Тарко-Сале** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| 1.2.1 | Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности |  | 4 758 | 0 | 0 | 0 | 4 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.2.2 | Реализация мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности |  | 154 126 | 0 | 0 | 21 828 | 18 088 | 22 826 | 22 846 | 22 846 | 22 846 | | 22 846 |
| **2.** | **Подпрограмма "Реализация отдельных мероприятий в сфере жизнеобеспечения"** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Бюджет МО Пуровский район** | | **1 496 140** |  |  | **418 765** | **494 149** | **145 600** | **163 140** | **163 140** | **55 673** | | **55 673** |
| **Бюджет МО город Тарко-Сале** | | **849 315** |  |  | **0** | **220 040** | **144 940** | **150 494** | **150 681** | **91 580** | | **91 580** |
| **2.1** | **Основное мероприятие "Поддержка жилищно-коммунального комплекса"** | **Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспе-чения Администрации Пуровского района** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Бюджет МО Пуровский район** | | **1 085 557** | **0** | **0** | **347 449** | **432 297** | **90 101** | **107 661** | **107 661** | **194** | | **194** |
|  | **Бюджет МО город Тарко-Сале** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| 2.1.1 | Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | 66 467 | 0 | 0 | 27 772 | 38 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.2 | Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по благоустройству |  | 202 282 | 0 | 0 | 100 360 | 101 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.3 | Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период |  | 16 226 | 0 | 0 | 8 113 | 8 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.4 | Межбюджетные трансферты на реализацию иных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | 24 133 | 0 | 0 | 12 869 | 11 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.5 | Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда |  | 75 478 | 0 | 0 | 39 853 | 35 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.6 | Реализация мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период |  | 49 087 | 0 | 0 | 41 992 | 7 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.7 | Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству |  | 1 237 | 0 | 0 | 91 | 176 | 194 | 194 | 194 | 194 | | 194 |
| 2.1.8 | Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |  | 94 816 | 0 | 0 | 0 | 94 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.9 | Реализация мероприятий по проведению работ по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории автономного округа (окружной бюджет) |  | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.10 | Проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований (окружной бюджет) |  | 91 027 | 0 | 0 | 43 082 | 47 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.11 | Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности (окружной бюджет) |  | 143 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 945 | 47 945 | 47 945 | 0 | | 0 |
| 2.1.12 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (окружной бюджет) |  | 77 797 | 0 | 0 | 36 102 | 41 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.13 | Компенсация стоимости услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации |  | 121 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 418 | 40 418 | 40 418 | 0 | | 0 |
| 2.1.14 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов (окружной бюджет) |  | 121 877 | 0 | 0 | 37 215 | 44 910 | 1 544 | 19 104 | 19 104 | 0 | | 0 |
| **2.2** | **Основное мероприятие "Мероприятия в области транспорта"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Бюджет МО Пуровский район** |  | **405 396** | **0** | **0** | **67 923** | **60 078** | **55 479** | **55 479** | **55 479** | **55 479** | | **55 479** |
| **Бюджет МО город Тарко-Сале** |  | **34 290** | **0** | **0** | **0** | **4 275** | **6 003** | **6 003** | **6 003** | **6 003** | | **6 003** |
| 2.2.1 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в сфере предоставления транспортных услуг населению водным транспортом | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспе-чения Администрации Пуровского района | 9 198 | 0 | 0 | 4 599 | 4 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.2.2 | Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом | МКУ "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправле-ния Пуровского района" | 241 097 | 0 | 0 | 31 529 | 34 928 | 34 928 | 34 928 | 34 928 | 34 928 | | 34 928 |
| 2.2.3 | Реализация мероприятий по оказанию транспортных услуг воздушным транспортом в целях предупреждения и недопущения распространения сибирской язвы | МКУ "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправле-ния Пуровского района | 10 700 | 0 | 0 | 10 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.2.4 | Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения водным транспортом | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспе-чения Администра-ции Пуровского района | 72 945 | 0 | 0 | 10 887 | 10 343 | 10 343 | 10 343 | 10 343 | 10 343 | | 10 343 |
| 2.2.5 | Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения (автомобильный транспорт) | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспе-чения Администра-ции Пуровского района | 71 456 | 0 | 0 | 10 208 | 10 208 | 10 208 | 10 208 | 10 208 | 10 208 | | 10 208 |
| 2.2.6 | Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения (Бюджет МО город Тарко-Сале) | МКУ "Управление городского хозяйства" | 34 290 | 0 | 0 | 0 | 4 275 | 6 003 | 6 003 | 6 003 | 6 003 | | 6 003 |
| **2.3** | **Основное мероприятие "Мероприятия в области связи"** | **Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспе-чения Администра-ции Пуровского района** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Бюджет МО Пуровский район** | | **5 187** | **0** | **0** | **3 393** | **1 774** | **20** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
|  | **Бюджет МО город Тарко-Сале** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| 2.3.1 | Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения сельских населенных пунктов услугами связи (окружной бюджет) |  | 5 111 | 0 | 0 | 3 355 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.3.2 | Мероприятия по созданию условий для обеспечения сельских населенных пунктов услугами связи |  | 76 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **2.4** | **Основное мероприятие "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства"** | **МКУ "Управление городского хозяйства"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Бюджет МО Пуровский район** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
|  | **Бюджет МО город Тарко-Сале** | | **815 025** | **0** | **0** | **0** | **215 765** | **138 937** | **144 491** | **144 678** | **85 577** | | **85 577** |
| 2.4.1 | Расходы на обеспечение функций казенных учреждений |  | 324 637 | 0 | 0 | 0 | 50 262 | 54 872 | 54 875 | 54 875 | 54 875 | | 54 875 |
| 2.4.2 | Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (из бюджета района) |  | 18 410 | 0 | 0 | 0 | 18 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.4.3 | Реализация мероприятий по благоустройству (из бюджета района) |  | 60 351 | 0 | 0 | 0 | 60 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.4.4 | Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда (из бюджета района) |  | 4 152 | 0 | 0 | 0 | 4 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.4.5 | Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству |  | 123 372 | 0 | 0 | 0 | 18 095 | 20 112 | 21 151 | 21 338 | 21 338 | 21 338 | |
| 2.4.6 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |  | 36 891 | 0 | 0 | 0 | 5 821 | 6 214 | 6 214 | 6 214 | 6 214 | 6 214 | |
| 2.4.7 | Проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований (из окружного бюджета) |  | 26 716 | 0 | 0 | 0 | 26 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4.8 | Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности (из окружного бюджета) |  | 80 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 716 | 26 716 | 26 716 | 0 | 0 | |
| 2.4.9 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (из окружного бюджета) |  | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4.10 | Компенсация стоимости услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации (из окружного бюджета) |  | 72 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 234 | 24 234 | 24 234 | 0 | 0 | |
| 2.4.11 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (из окружного бюджета) |  | 15 036 | 0 | 0 | 0 | 4 023 | 701 | 5 156 | 5 156 | 0 | | 0 |
| 2.4.12 | Проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований (софинансирование) |  | 1 407 | 0 | 0 | 0 | 1 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.4.13 | Проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований (софинансирование) |  | 4 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 0 | | 0 |
| 2.4.14 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (софинансирование) |  | 1 316 | 0 | 0 | 0 | 1 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.4.15 | Компенсация стоимости услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации (софинансирование) |  | 3 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 0 | | 0 |
| 2.4.16 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов (софинансирование) |  | 968 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 272 | 272 | 0 | | 0 |
| 2.4.17 | Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |  | 15 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | | 3 150 |
| **3.** | **Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Бюджет МО Пуровский район** | | **1 051 961** | **0** | **0** | **277 231** | **324 723** | **133 064** | **127 667** | **129 058** | **30 109** | | **30 109** |
| **Бюджет МО город Тарко-Сале** | | **348 266** | **0** | **0** | **0** | **207 266** | **46 433** | **42 892** | **43 127** | **4 274** | | **4 274** |
| **3.1** | **Основное мероприятие "Поддержка дорожного хозяйства"** | **Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспе-чения Администра-ции Пуровского района** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Бюджет МО Пуровский район** | | **767 973** | **0** | **0** | **181 510** | **282 994** | **105 571** | **98 949** | **98 949** | **0** | | **0** |
|  | **Бюджет МО город Тарко-Сале** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| 3.1.1 | Межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (бюджет района) |  | 151 914 | 0 | 0 | 73 830 | 78 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.1.2 | Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (бюджет района) |  | 105 146 | 0 | 0 | 0 | 105 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.1.3 | Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (бюджет района) |  | 14 589 | 0 | 0 | 13 775 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.1.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (окружной бюджет) |  | 489 701 | 0 | 0 | 93 905 | 98 949 | 98 949 | 98 949 | 98 949 | 0 | | 0 |
| 3.1.5 | Разработка комплексных схем организации дорожного движения на территориях муниципальных образований (окружной бюджет) |  | 6 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 622 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **3.2** | **Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Бюджет МО Пуровский район** | | **283 988** | **0** | **0** | **95 721** | **41 729** | **27 493** | **28 718** | **30 109** | **30 109** | | **30 109** |
| **Бюджет МО город Тарко-Сале** | | **348 266** | **0** | **0** | **0** | **207 266** | **46 433** | **42 892** | **43 127** | **4 274** | | **4 274** |
| 3.2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспе-чения Администра-ции Пуровского района | 60 042 | 0 | 0 | 57 676 | 2 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.2.2 | Бюджетные инвестиции в объекты дорожной деятельности | Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-ции Пуровского района | 3 200 | 0 | 0 | 3 000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.2.3 | Прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности (устройство и содержание зимних автомобильных дорого местного значения) | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспе-чения Администра-ции Пуровского района | 220 746 | 0 | 0 | 35 045 | 39 163 | 27 493 | 28 718 | 30 109 | 30 109 | | 30 109 |
| 3.2.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО город Тарко-Сале (Бюджет МО город Тарко-Сале) | МКУ "Управление городского хозяйства" | 58 071 | 0 | 0 | 0 | 58 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.2.5 | Финансовое обеспечение мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (Бюджет МО город Тарко-Сале) | МКУ "Управление городского хозяйства" | 104 768 | 0 | 0 | 0 | 104 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.2.6 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (Бюджет МО город Тарко-Сале) | МКУ "Управление городского хозяйства" | 25 682 | 0 | 0 | 0 | 5 174 | 3 647 | 4 039 | 4 274 | 4 274 | | 4 247 |
| 3.2.7 | Прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности (Бюджет МО город Тарко-Сале) | МКУ "Управление городского хозяйства" | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.2.8 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО город Тарко-Сале (Окружной бюджет) | МКУ "Управление городского хозяйства" | 147 640 | 0 | 0 | 0 | 36 910 | 36 910 | 36 910 | 36 910 | 0 | | 0 |
| 3.2.9 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (Бюджет МО город Тарко-Сале, софинансирование) | МКУ "Управление городского хозяйства" | 7 772 | 0 | 0 | 0 | 1 943 | 1 943 | 1 943 | 1 943 | 0 | | 0 |
| 3.2.10 | Разработка комплексных схем организации дорожного движения на территории муниципальных образований (Окружной бюджет) | МКУ "Управление городского хозяйства" | 3 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 736 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.2.11 | Разработка комплексных схем организации дорожного движения на территории муниципальных образований (Бюджет МО город Тарко-Сале, софинансирование) | МКУ "Управление городского хозяйства" | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **4.** | **Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Бюджет МО Пуровский район** | | **607 311** | **0** | **0** | **72 889** | **79 397** | **91 005** | **91 005** | **91 005** | **91 005** | | **91 005** |
|  | **Бюджет МО город Тарко-Сале** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **4.1** | **Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций"** | **Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспе-чения Администра-ции Пуровского района** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Бюджет МО Пуровский район** | | **607 311** | **0** | **0** | **72 889** | **79 397** | **91 005** | **91 005** | **91 005** | **91 005** | | **91 005** |
|  | **Бюджет МО город Тарко-Сале** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| 4.1.1 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  | 607 311 | 0 | 0 | 72 889 | 79 397 | 91 005 | 91 005 | 91 005 | 91 005 | | 91 005 |
| **5.** | **Подпрограмма "** **Формирование комфортной городской среды"** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
|  | **Бюджет МО Пуровский район** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Бюджет МО город Тарко-Сале** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **5.1** | **Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов"** | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспе-чения Администра-ции Пуровского района | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
|  | **Бюджет МО Пуровский район** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
|  | **Бюджет МО город Тарко-Сале** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| 5.1.1 | Межбюджетные трансферты на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5.1.2 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (Бюджет МО город Тарко-Сале) | МКУ "Управление городского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **5.2** | **Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий"** | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспе-чения Администра-ции Пуровского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | **Бюджет МО Пуровский район** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
|  | **Бюджет МО город Тарко-Сале** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| 5.2.1 | Межбюджетные трансферты на благоустройство общественных территорий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5.2.2 | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий (Бюджет МО город Тарко-Сале) | МКУ "Управление городского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Всего по разделу II** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Бюджет МО Пуровский район** | | | **4 237 355** | **0** | **0** | **933 078** | **1 070 687** | **553 364** | **575 404** | **576 556** | **264 133** | | **264 133** |
| **Бюджет МО город Тарко-Сале** | | | **1 197 581** | **0** | **0** | **0** | **427 306** | **191 373** | **193 386** | **193 808** | **95 854** | | **95 854** |

"

1. В приложение № 2 к Программе внести следующие изменения:
   1. Дополнить графами 19, 20, 21, 22 следующего содержания:

"

| 2021 | | 2022 | |
| --- | --- | --- | --- |
| вес  показателя | значение показателя | вес  показателя | значение показателя |
| 19 | 20 | 21 | 22 |

".

* 1. Пункт I изложить в следующей редакции:

"

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Еди-ница измере-ния | 2013 | 2014 | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | 2022 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение  пока-зателя | вес  пока-зателя | Значение пока-зателя | вес  пока-зателя | Значение пока-зателя | | вес  пока-зателя | Значе-ние показателя | | вес  пока-зателя | Значе-ние пока-зателя | вес  пока-зателя | значение пока-зателя | вес  пока-зателя | значение пока-зателя | вес  пока-зателя | значение показателя | вес  пока-зателя | | значение пока-зателя | вес  пока-зателя | значение пока-зателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 |
| **I** | **Программа "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры"** | **х** |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Цель:** Повышение качества предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры | х |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Задача:** Снижение удельного потребления энергетических ресурсов в муниципальном хозяйстве, в многоквартирных домах муниципальных образований городских и сельских поселений района | х |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.1. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах | х |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.1.1. | электрическая энергия | кВт.ч на 1 проживающего |  |  |  |  |  | | 0,1 | 905,05 | | 0,08 | 905,05 | 0,1 | 905,05 | 0,1 | 905,05 | 0,1 | 905,05 |  | |  |  |  |
| 1.1.2. | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади |  |  |  |  |  | | 0,1 | 0,25 | | 0,08 | 0,25 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |  | |  |  |  |
| 1.1.3. | горячая вода | куб. метров на 1  проживающего |  |  |  |  |  | | 0,1 | 12,2 | | 0,08 | 12,2 | 0,1 | 12,2 | 0,1 | 12,2 | 0,1 | 12,2 |  | |  |  |  |
| 1.1.4. | холодная вода | куб. метров на 1 проживающего |  |  |  |  |  | | 0,1 | 29,10 | | 0,08 | 29,10 | 0,1 | 29,10 | 0,1 | 29,10 | 0,1 | 29,10 |  | |  |  |  |
| 1.1.5. | природный газ | куб. метров на 1 проживающего |  |  |  |  |  | | 0,1 | | 178,91 | 0,08 | 178,91 | 0,1 | 178,91 | 0,1 | 178,91 | 0,1 | 178,91 |  | |  |  |  |
|  | Задача: Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, замена конструктивных элементов, поддержание в  надлежащем техническом состоянии | х |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 0,06 | 100 | 0,07 | 100 | | 0,1 | | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 |  | |  |  |  |
| 1.3. | Количество введённых в эксплуатацию объектов дорожной деятельности на территории города Тарко-Сале | ед. |  |  |  |  |  | |  | |  | 0,1 | 3 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Задача: Повышение качества транспортных услуг, сохранение транспортной доступности для населения на социально значимых маршрутах | шт. |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.4. | Количество социально значимых маршрутов, обеспечивающих транспортное сообщение с населенными пунктами Пуровского района | шт |  |  |  |  |  | | 0,1 | | 6 | 0,1 | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | 5 | |  |  |  |  |
|  | Цель: Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие с действующими стандартами качества, техническими требованиями | х |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Задача: Модернизация инженерной инфраструктуры | х |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.5. | Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса | % |  |  |  |  |  | 0,1 | | | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | |  |  |  |  |
|  | Задача: Приведение инженерных сетей, строительных конструкций и элементов домов и квартир, находящихся в муниципальной собственности городских и сельских поселений на территории Пуровского района, в соответствие с установленными санитарными и техническими правилами и нормами | х |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.6. | Доля освоенных бюджетных ассигнований за отчетный период в общей сумме утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на межбюджетные трансферты | % | 100 | 0,08 | 100 | 0,07 | 100 | 0,2 | | | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение уровня благоустройства муниципального образования город Тарко-Сале |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Задача: Создание комфортной среды в муниципальном образовании город Тарко-Сале, в том числе доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.7 | Повышение уровня благоустройства, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории города Тарко- Сале | % |  |  |  |  |  |  | | |  | 0,1 | 75 | 0,05 | 80 | 0,05 | 80 | 0,05 | 80 | |  |  |  |  |
| 1.8 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий на территории города Тарко-Сале | ед |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | 0,05 | 60 |  |  |  |  | |  |  |  | " |

".

* 1. Дополнить пунктом VIII следующего содержания:

"

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Еди-ница измере-ния | 2013 | 2014 | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение  пока-зателя | вес  пока-зателя | Значение пока-зателя | вес  пока-зателя | Значение пока-зателя | | вес  пока-зателя | | Значе-ние показателя | вес  пока-зателя | Значе-ние пока-зателя | вес  пока-зателя | значение пока-зателя | вес  пока-зателя | значение пока-зателя | вес  пока-зателя | значение показателя | вес  показателя | значение показателя | вес  пока-зателя | значение пока-зателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| VIII | **Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды на территории муниципаль-ного образования город Тарко-Сале"** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Создание комфортной среды в муниципальном образовании город Тарко-Сале, в том числе доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в соответствии с утвержденным Адресным перечнем дворовых территорий, подлежащих благоустройству |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве | % |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | 0,5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в соответствии с утвержденным Адресным перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | 0,5 | 28,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

".

16. Программу дополнить приложением № 6 следующего содержания:

" Приложение № 6 к муниципальной программе "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства

и транспортной инфраструктуры" (в редакции постановления

Администрации от \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_\_-ПА)

**Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее – объект) или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству (указать) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Муниципальное образование город Тарко-Сале |  |
| 1.1 | ул. Ленина, парк Больничного городка – названия и описания необходимо | комплекс работ по строительству парка (автостоянка на 15 мест, пешеходные дорожки, адаптация под маломобильные группы населения, организация освещения, установка лавочек, урн) |
| 1.2 | ул. Русская, прибрежный парк | комплекс работ по строительству парка (автостоянка на 15 мест, строительство фрироуп-парка, амфитеатра для массовых мероприятий, летнего кафе, организация освещения, установка урн и лавочек, выполнение комплекса работ по приспособлению территории для маломобильных групп) |
| 1.3 | ул. Мира 7, площадь КСК "Геолог" | комплекс работ по благоустройству (установка дополнительных урн, организация дополнительного освещения, озеленение (установка цветочниц), реставрация стелы, адаптация под маломобильные группы населения) |
| 1.4 | мкр. Молодёжный 4А, детская площадка | реконструкция детской площадки |
| 1.5 | ул. Геологоразведчиков 7А, детская площадка | реконструкция детской площадки |
| 1.6 | ул. Е.К. Колесниковой 4, 6, 8, 10, детская площадка | реконструкция детской площадки |
| 1.7 | ул. Е.К. Колесниковой 5, детская площадка | реконструкция детской площадки |

".

1. Программу дополнить приложением № 7 следующего содержания:

" Приложение № 7 к муниципальной программе "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства

и транспортной инфраструктуры" (в редакции постановления

Администрации от \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_\_-ПА)

**Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах**

| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | Материал стен МКД | Количество проживающих в МКД, чел. | Перечень видов работ  согласно минимальному перечню  (указать виды работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальное образование город Тарко-Сале |  |  |  |
| 1.1 | мкр. Геолог 1 | кирпич | 104 | установка скамеек, организация освещения |
| 1.2 | мкр. Геолог 2 | панель | 27 | установка скамеек |
| 1.3 | мкр. Геолог 3 | кирпич | 94 | установка скамеек, организация освещения |
| 1.4 | мкр. Геолог 6 | кирпич | 90 | организация освещения |
| 1.5 | мкр. Геолог 8 | кирпич | 81 | организация освещения |
| 1.6 | мкр. Геолог 11 | дерево | 48 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.7 | мкр. Геолог 13 | дерево | 43 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.8 | мкр. Геолог 12 | дерево | 60 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.9 | мкр. Геолог 15 | дерево | 41 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.10 | мкр. Геолог 17 | дерево | 34 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.11 | мкр. Геолог 14 | дерево | 56 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.12 | мкр. Геолог 16 | дерево | 37 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.13 | мкр. Геолог 16А | дерево | 21 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.14 | мкр. Геолог 19 | дерево | 35 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.15 | мкр. Геолог 18 | дерево | 33 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.16 | мкр. Геолог 21 | дерево | 9 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.17 | мкр. Геолог 18А | кирпич | 5 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.18 | мкр. Геолог 23 | дерево | 37 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.19 | мкр. Геолог 20 | дерево | 35 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.20 | мкр. Геолог 25 | дерево | 39 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.21 | мкр. Геолог 27 | дерево | 41 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.22 | мкр. Геолог 29 | дерево | 32 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.23 | мкр. Геолог 22 | дерево | 32 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.24 | мкр. Геолог 24 | дерево | 58 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.25 | ул. Мезенцева 7 | кирпич | 215 | установка скамеек, организация освещения |
| 1.26 | ул. Мезенцева 5 | кирпич | 78 | установка скамеек, организация освещения |
| 1.27 | ул. Мезенцева 3 | панель | 13 | установка скамеек, организация освещения |
| 1.28 | ул. Мезенцева 1 | панель | 83 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.29 | ул. 50 лет Ямала 3 | дерево | 44 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.30 | ул. 50 лет Ямала 5 | дерево | 38 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.31 | ул. 50 лет Ямала 8 | дерево | 60 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.32 | ул. 50 лет Ямала 9 | дерево | 51 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.33 | ул. 50 лет Ямала 10 | дерево | 56 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.34 | ул. 50 лет Ямала 11 | кирпич | 97 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.35 | ул. 50 лет Ямала 12 | дерево | 49 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.36 | ул. 50 лет Ямала 13 | дерево | 41 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.37 | ул. 50 лет Ямала 14 | дерево | 55 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.38 | ул. 50 лет Ямала 15 | дерево | 53 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.39 | ул. Победы 2 | кирпич | 20 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.40 | ул. Победы 3 | дерево | 66 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.41 | ул. Победы 4 | дерево | 50 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.42 | ул. Победы 4а | кирпич | 42 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.43 | ул. Победы 5 | дерево | 43 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.44 | ул. Победы 6 | дерево | 57 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.45 | ул. Победы 7 | дерево | 44 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.46 | ул. Победы 7А | кирпич | 9 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.47 | ул. Победы 8 | кирпич | 6 | установка скамеек, организация освещения |
| 1.48 | ул. Победы 9 | дерево | 49 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.49 | ул. Победы 9А | кирпич | 28 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.50 | ул. Победы 10 | дерево | 70 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.51 | ул. Победы 10А | кирпич | 5 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.52 | ул. Победы 12 | дерево | 50 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.53 | ул. Победы 14 | кирпич | 33 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.54 | ул. Победы 16 | дерево | 52 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.55 | ул. Победы 17 | дерево | 35 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.56 | ул. Победы 18 | дерево | 48 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.57 | ул. Победы 19 | дерево | 56 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.58 | ул. Победы 19/1 | кирпич | 9 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.59 | ул. Победы 20 | дерево | 44 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.60 | ул. Победы 21 | дерево | 52 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.61 | ул. Победы 22 | дерево | 50 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.62 | ул. Победы 22А | кирпич | 61 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.63 | ул. Победы 23 | дерево | 47 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.64 | ул. Победы 24 | дерево | 44 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.65 | ул. Победы 24А | дерево | 46 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.66 | ул. Победы 25 | кирпич | 10 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.67 | ул. Победы 26 | дерево | 34 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.68 | ул. Победы 27 | дерево | 51 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.69 | ул. Победы 27/1 | кирпич | 14 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.70 | ул. Победы 28 | дерево | 58 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.71 | ул. Победы 29 | дерево | 38 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.72 | ул. Победы 30 | дерево | 38 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.73 | ул. Победы 31 | дерево | 57 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.74 | ул. Победы 32 | дерево | 17 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.75 | ул. Победы 33 | панель | 142 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.76 | ул. Победы 35 | дерево | 49 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.77 | ул. Победы 37 | дерево | 48 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.78 | ул. Победы 39 | кирпич | 8 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.79 | ул. Авиаторов 3 | кирпич | 21 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.80 | ул. Авиаторов 4 | дерево | 28 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.81 | ул. Авиаторов 5 | дерево | 32 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.82 | ул. Авиаторов 6 | кирпич | 76 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.83 | ул. Авиаторов 8 | кирпич | 71 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.84 | ул. Авиаторов 9 | дерево | 47 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.85 | ул. Энтузиастов 9 | дерево | 60 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.86 | ул. Энтузиастов 12 | дерево | 37 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.87 | пер. Аэрологический 6 | дерево | 97 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.88 | пер. Кировский 11 | кирпич | 4 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.89 | ул. Газпромовская 6 | дерево | 54 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.90 | ул. Мира 18 | кирпич | 19 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.91 | ул. Мира 8 | дерево | 53 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.92 | ул. Первомайская 11 | дерево | 58 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.93 | ул. Первая речка 9 | дерево | 44 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.94 | ул. Первая речка 10 | дерево | 88 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.95 | ул. Первая речка 12 | дерево | 8 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.96 | мкр. Советский 1 | дерево | 72 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.97 | мкр. Советский 2 | дерево | 49 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.98 | мкр. Советский 3 | дерево | 51 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.99 | мкр. Советский 4 | дерево | 52 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.100 | мкр. Советский 4А | кирпич | 6 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.101 | мкр. Советский 5 | дерево | 42 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.102 | мкр. Советский 6 | дерево | 50 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.103 | мкр. Советский 6А | кирпич | 5 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.104 | мкр. Советский 7 | дерево | 46 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.105 | мкр. Советский 8 | дерево | 49 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.106 | мкр. Советский 9 | дерево | 50 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.107 | мкр. Советский 10 | дерево | 41 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.108 | мкр. Советский 11 | дерево | 46 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.109 | мкр. Советский 12 | дерево | 62 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.110 | мкр. Советский 13 | дерево | 62 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.111 | мкр. Советский 14 | дерево | 51 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.112 | мкр. Советский 15 | дерево | 43 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.113 | мкр. Советский 15А | кирпич | 41 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.114 | мкр. Советский 16 | дерево | 44 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.115 | мкр. Советский 17 | дерево | 39 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.116 | мкр. Советский 17А | кирпич | 42 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.117 | мкр. Советский 18 | дерево | 46 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.118 | мкр. Советский 19 | дерево | 44 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.119 | мкр. Советский 19 А | кирпич | 5 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.120 | мкр. Советский 20 | дерево | 40 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.121 | мкр. Советский 21 | дерево | 38 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.122 | мкр. Советский 22 | дерево | 41 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.123 | мкр. Советский 23 | дерево | 35 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.124 | мкр. Советский 23А | кирпич | 4 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.125 | мкр. Советский 24 | дерево | 37 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.126 | мкр. Советский 26 | дерево | 48 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.127 | мкр. Комсомольский 2 | дерево | 48 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.128 | мкр. Комсомольский 3 | дерево | 47 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.129 | мкр. Комсомольский 4 | дерево | 49 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.130 | мкр. Комсомольский 5 | кирпич | 51 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.131 | мкр. Комсомольский 6 | дерево | 44 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.132 | мкр. Комсомольский 8 | дерево | 47 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.133 | мкр. Комсомольский 9 | дерево | 38 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.134 | мкр. Комсомольский 9А | кирпич | 5 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.135 | мкр. Комсомольский 11 | дерево | 43 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.136 | мкр. Комсомольский 12А | кирпич | 1 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.137 | мкр. Комсомольский 14 | дерево | 46 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.138 | мкр. Комсомольский 18/2 | дерево | 39 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.139 | мкр. Комсомольский 20 | дерево | 56 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.140 | мкр. Комсомольский 22 | дерево | 47 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.141 | мкр. Комсомольский 22А | кирпич | 4 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.142 | мкр. Комсомольский 22/1 | кирпич | 24 | установка скамеек, урны, организация освещения |
| 1.143 | мкр. Комсомольский 24 | дерево | 3 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.144 | мкр. Комсомольский 26 | дерево | 16 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.145 | ул. Водников 1 | дерево | 67 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.146 | ул. Водников 2 | дерево | 98 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.147 | ул. Водников 4 | дерево | 85 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.148 | ул. Водников 5 | дерево | 77 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.149 | ул. Водников 6 | дерево | 48 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.150 | ул. Водников 7 | дерево | 35 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.151 | ул. Водников 9 | дерево | 67 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.152 | ул. Геологов 2 | дерево | 23 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.153 | ул. Геологов 3 | дерево | 15 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.154 | ул. Геологов 4 | дерево | 18 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.155 | ул. Геологов 5 | дерево | 16 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.156 | ул. Геологов 7/1 | кирпич | 94 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.157 | ул. Геологов 7/2 | кирпич | 21 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.158 | ул. Геологов 7/3 | кирпич | 224 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.159 | ул. Геологоразведчиков 1А | дерево | 16 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.160 | ул. Геологоразведчиков 1Б | дерево | 13 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.161 | ул. Геологоразведчиков 3 | дерево | 34 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.162 | ул. Геологоразведчиков 4 | дерево | 19 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.163 | ул. Геологоразведчиков 6 | дерево | 27 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.164 | ул. Геологоразведчиков 6А | дерево | 29 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.165 | ул. Геологоразведчиков 7 | дерево | 38 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.166 | ул. Геологоразведчиков 7А | дерево | 43 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.167 | ул. Геологоразведчиков 8 | дерево | 46 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.168 | ул. Геологоразведчиков 8А | дерево | 77 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.169 | ул. Геологоразведчиков 8Б | кирпич | 18 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.170 | ул. Геологоразведчиков 9 | дерево | 73 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.171 | ул. Геологоразведчиков 9А | дерево | 51 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.172 | ул. Геофизиков 1 | дерево | 34 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.173 | ул. Геофизиков 2 | дерево | 14 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.174 | ул. Геофизиков 3 | дерево | 56 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.175 | ул. Геофизиков 4 | дерево | 40 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.176 | ул. Геофизиков 5 | дерево | 75 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.177 | ул. Геофизиков 6 | дерево | 17 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.178 | ул. Геофизиков 7 | дерево | 55 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.179 | ул. Геофизиков 9 | дерево | 60 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.180 | ул. Геофизиков 12 | дерево | 71 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.181 | ул. Геофизиков 12А | дерево | 20 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.182 | ул. Геофизиков 14/1 | дерево | 9 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.183 | ул. Геофизиков 15/1 | дерево | 84 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.184 | ул. Геофизиков 17 | дерево | 90 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.185 | ул. Геофизиков 19 | дерево | 78 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.186 | ул. Геофизиков 21 | дерево | 60 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.187 | ул. Е.К. Колесниковой 1 | кирпич | 165 | установка скамеек, урн, организация освещения, |
| 1.188 | ул. Е.К. Колесниковой 3 | кирпич | 87 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.189 | ул. Е.К. Колесниковой 4 | кирпич | 66 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.190 | ул. Е.К. Колесниковой 5 | кирпич | 92 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.191 | ул. Е.К. Колесниковой 6 | кирпич | 24 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.192 | ул. Е.К. Колесниковой 7 | кирпич | 177 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.193 | ул. Е.К. Колесниковой 8 | кирпич | 87 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.194 | ул. Е.К. Колесниковой 10 | кирпич | 32 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.195 | ул. Ленина 4Б | дерево | 54 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.196 | ул. Ленина 11 | дерево | 43 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.197 | ул. Ленина 12 | дерево | 47 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.198 | ул. Ленина 13 | дерево | 27 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.199 | ул. Ленина 21 | дерево | 11 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.200 | ул. Ленина 23 | дерево | 16 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.201 | ул. Ленина 14 | дерево | 52 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.202 | ул. Ленина 40 | дерево | 13 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.203 | ул. Ленина 42 | дерево | 29 | установка скамеек, урны, светильника, |
| 1.204 | мкр. Молодежный 1 | дерево | 85 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.205 | мкр. Молодежный 3 | дерево | 88 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.206 | мкр. Молодежный 4 | дерево | 91 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.207 | мкр. Молодежный 4А | дерево | 17 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.208 | мкр. Молодежный 6 | дерево | 24 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.209 | ул. Набережная 8А | дерево | 35 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.210 | ул. Набережная 37 | дерево | 73 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.211 | ул. Набережная 39 | дерево | 61 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.212 | ул. Набережная 41 | дерево | 47 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.213 | ул. Осенняя 3 | панель | 25 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.214 | ул. Осенняя 5 | панель | 82 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.215 | ул. Осенняя 7 | панель | 69 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.216 | ул. Осенняя 9 | панель | 74 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.217 | ул. Осенняя 11 | панель | 57 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.218 | ул. Рабочая 10 | дерево | 32 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.219 | ул. Республики 5 | кирпич | 31 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.220 | ул. Республики 7 | кирпич | 26 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.221 | ул. Республики 13 | дерево | 51 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.222 | ул. Республики 17 | кирпич | 19 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.223 | ул. Республики 19 | кирпич | 22 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.224 | ул. Республики 19А | дерево | 82 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.225 | ул. Республики 35 | дерево | 27 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.226 | ул. Республики 36 | дерево | 36 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.227 | ул. Республики 38 | дерево | 58 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.228 | ул. Республики 39 | дерево | 137 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.229 | ул. Республики 41 | дерево | 28 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.230 | ул. Республики 42А | дерево | 62 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.231 | ул. Республики 44 | дерево | 69 | установка скамеек, урн, организация освещения, |
| 1.232 | ул. Республики 45 | кирпич | 37 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.233 | ул. Речная 1 | дерево | 11 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.234 | ул. Речная 4 | дерево | 32 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.235 | ул. Речная 10А | дерево | 66 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.236 | проезд Светлый 2 | кирпич | 7 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.237 | ул. Сеноманская 1 | дерево | 32 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.238 | ул. Сеноманская 2 | дерево | 36 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.239 | ул. Сеноманская 3 | дерево | 31 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.240 | ул. Сеноманская 5 | дерево | 52 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.241 | ул. Сеноманская 6 | дерево | 31 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.242 | ул. Сеноманская 7 | дерево | 34 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.243 | ул. Сеноманская 9 | дерево | 30 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.244 | ул. Сеноманская 10 | дерево | 48 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.245 | ул. Сеноманская 11 | дерево | 69 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.246 | ул. Сеноманская 17А | дерево | 91 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.247 | ул. Сеноманская 19 | дерево | 24 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.248 | ул. Сеноманская 20 | дерево | 18 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.249 | ул. Сеноманская 8А | дерево | 72 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.250 | ул. Строителей 14 | дерево | 23 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.251 | ул. Строителей 15 | дерево | 34 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.252 | ул. Строителей 17 | дерево | 53 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.253 | ул. Строителей 18 | дерево | 42 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.254 | ул. Строителей 19 | кирпич | 4 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.255 | ул. Строителей 19/1 | кирпич | 8 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.256 | ул. Тарасова 3 | дерево | 33 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.257 | ул. Тарасова 11В | кирпич | 82 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.258 | ул. Тарасова 13А | дерево | 15 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.259 | ул. Тарасова 22А | дерево | 31 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.260 | ул. Труда 4 | дерево | 53 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.261 | ул. Труда 4/1 | кирпич | 12 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.262 | ул. Труда 4/2 | кирпич | 13 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.263 | ул. Труда 5 | дерево | 64 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.264 | ул. Труда 6 | дерево | 15 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.265 | ул. Труда 6А | дерево | 21 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.266 | ул. Труда 6Б | дерево | 18 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.267 | ул. Труда 7 | дерево | 9 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.268 | ул. Труда 8 | дерево | 38 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.269 | ул. Труда 9 | дерево | 25 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.270 | ул. Труда 10 | дерево | 66 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.271 | ул. Труда 11 | дерево | 49 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.272 | ул. Труда 11А | дерево | 57 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.273 | ул. Труда 12 | дерево | 55 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.274 | ул. Труда 12А | дерево | 22 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.275 | ул. Труда 13 | дерево | 56 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.276 | ул. Труда 13А | дерево | 60 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.277 | ул. Труда 14 | дерево | 28 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.278 | ул. Труда 15 | дерево | 23 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.279 | ул. Труда 16 | дерево | 20 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.280 | ул. Труда 17 | дерево | 14 | установка скамеек, урны, светильника |
| 1.281 | ул. Труда 24 | дерево | 29 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.282 | ул. Труда 26 | дерево | 54 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.283 | ул. Труда 28 | кирпич | 28 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.284 | ул. Юбилейная 20 | кирпич | 80 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.285 | ул. Таежная 1А | кирпич | 132 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.286 | ул. Таежная 5/1 | кирпич | 86 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.287 | ул. Таежная 6А | кирпич | 88 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.288 | ул. Таежная 7 | кирпич | 140 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.289 | ул. Таежная 9 | панель | 224 | установка скамеек, урн, организация освещения |
| 1.290 | ул. Таежная 11 | кирпич | 68 | установка скамеек, урн, организация освещения |

".